Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6150/35/2016

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.

# SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:	Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

### se sídlem:		Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

### statutární orgán:	Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

### IČ: 			00020699

DIČ:			CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	INGUTIS, spol. s r.o.

se sídlem:		Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6

statutární orgán:	Ing. Daniel Švec, jednatel

## IČ:			48112828

## DIČ:			CZ48112828

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Na základě požadavku objednatele bylo upřesněno rozdělení dokumentace na etapy včetně časového plnění a finančního ohodnocení.

Z tohoto důvodu se po vzájemné dohodě smluvních stran tímto dodatkem mění výše uvedená smlouva v článku II. bod 2, v článku III. bod 2 a článku IV. bod 2 následovně:

II.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

- Projektová dokumentace bude rozdělena do dvou etap – viz situace, která jest nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

# MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- Předpokládaný termín plnění:

- Etapa I.: duben 2017

- Etapa II.: prosinec 2017

IV.

# CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Rozdělení ceny dle etap:

Etapa I.				Etapa II.

bez DPH	s DPH 21%	bez DPH	s DPH 21%

koncept PD			167 800,-	203 038,-	19 400,-		23 474,- Kč

DPS, rozpočet a výkaz výměr	  71 800,- 	  86 878,-	  6 200,-		  7 502,- Kč

inženýrská činnost		  42 000,-	  50 820,-	  4 400,-		  5 324,- Kč

celkem dle etap		281 600,-	340 736,-	30 000,-		36 300,- Kč

Celková cena uvedená ve smlouvě se nemění:

Celková cena bez DPH:		311 600,- Kč

Celková cena s DPH 21%:	377 036,- Kč

VIII.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Smluvní strany závěrem prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by účinnost tohoto dodatku č. 1 znemožnily nebo omezily a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - situace

##### V Praze dne:							V Praze dne:

.................................................					......................................................

za objednatele							za zhotovitele:

Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ				Ing. Daniel Švec, jednatel