##### Smlouva o dílo č. 10/00663565/2017

„Odstranění plynovodu“

#### Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

#### I.  Smluvní strany

Zhotovitel:                    GASTREND spol. s.r.o.

sídlo:	                       Ptácká 234/4, Mladá Boleslav

## IČ:	                       42715822

## DIČ:	                       CZ42715822

bank. spojení:               KB a.s. ,č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx

telefon:                          +420xxxxxxxxxx

e-mail:                          xxxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:     	Karel Hejl

oprávněnost jednat ve věcech technických:                xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:                    Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475

sídlo:	                        Stržiště 475,  289 22 Lysá nad Labem

IČ:                                  00663565

## DIČ:                               neplátce

bank.spojení:                 KB a.s.,č.ú. xxxxxxxxxxxxx

telefon:	                        +420 xxxxxxxxxxxxx

e-mail:	                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:                                   Ing. Bc. Irena Mázlová

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:      xxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

##### II .  Předmět plnění

Předmětem plnění díla je demolice a likvidace plynovodního řadu, vedeného na pozemcích č.  602/2 a 581/9 , v k.ú. Lysá nad Labem pro objekt Střední školy oděvního a grafického designu, U Dráhy 1280, Lysá nad Labem.

##### III. Rozsah díla

Odpojení STL přípojky PE dn 50, demolice a likvidace plynovodního řadu pro objekt Střední školy oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem. Podrobný rozsah díla je dán cenovou nabídkou, která byla stanovena na základě projektové dokumentace. Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy. (Příloha č. 1)

##### IV. Cena díla

Cena za dílo byla stanovena oceněním díla na základě předložené projektové dokumentace. Toto ocenění je úplné a smluvní cena stanovená oceněním projektové dokumentace je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Cena celkem bez DPH 63.893,-  Kč

Sazba DPH 21 %

DPH 13.417,53 Kč

Cena celkem s DPH 77.311,00 Kč

V. Platební podmínky a fakturace

##### 5.1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací.

##### 5.2. Vyúčtování ceny za dokončené dílo se objednatel zavazuje zaplatit do 30-ti dnů po předání díla. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla fakturou - řádným daňovým dokladem. Objednatel je povinen při jakékoli bezhotovostní platbě uvést jako variabilní symbol číslo faktury. Za úhradu faktury se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

##### VI. Termín plnění

##### 6.1. Demontáž bude provedena nejpozději do 30.4.2017. Zhotovitel je povinen nejpozději 7 dní před přesným termínem demontáže informovat vlastníka pozemků, kterým je firma xxxxxxxxxxxxxxx, a.s. a objednatele o tomto přesném termínu demontáže, včetně uvedení přesného harmonogramu prací.

6.2. Vlastní realizace demoličních prací na pozemcích vlastníka bude trvat max. 5 dní.

##### 6.3. Na základě stanoveného přesného termínu je vlastník pozemků povinen zpřístupnit zhotoviteli místo provádění díla a zajistit stavební připravenost. V případě nepříznivých klimatických podmínek, neumožňujících dodržení technologického postupu prací, nebo překážek bránících v provádění díla, bude termín dokončení díla posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla v souladu bodu 6.1.

##### VII. Povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s se souhlasným stanoviskem  RWE Distribuční služby, s.r.o., č. 50011xxxxxx, ze dne 30.4.2015, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

7.2. Zhotovitel je povinen plnit stanovisko vlastníka pozemků, dále jen souhlasitele, které je přílohou č. 3 této smlouvy. Přesný harmonogram prací a technologický postup musí být stanovený a odsouhlasený vlastníkem pozemků před započetím těchto prací.

7.3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.

##### VIII. Smluvní pokuty

8.1. Pro případ, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla o více než 10 dnů ode dne stanoveného v odst. 6.1. této smlouvy jako nejzazší den dodávky a montáže předmětu smlouvy, sjednávají smluvní strany povinnost zhotovitele zaplatit objednateli za každý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny.

8.2. Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou plateb za zhotovené dílo dle odst. 3 a 4 této smlouvy, sjednávají smluvní strany povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli za každý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

8.3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.

8.4 Za každé porušení BOZP, PO a ŽP je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

IX. Odpovědnost za škodu

9.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.

9.2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

X. Ostoupení od smlouvy

10.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: a) při opakovaném nezajištění stavební připravenosti ze strany objednatele.

10.2.Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže je zhotovitel v prodlení se započetím díla trvajícím déle než 10 dní od termínu sjednaného v čl. VI.

10.3. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.

10.4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XI. Předání díla

11.1.O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který obsahuje prohlášení o bezvadnosti díla či soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakož i prohlášení objednatele, že dokončené dílo přejímá. Případné nedodělky a vady díla, které budou objednateli známy, budou zaznamenány v předávacím protokolu a odstraněny v termínech uvedených v předávacím protokolu. Objednatel je povinen provedené dílo převzít. Předáním a převzetím celého dokončeného díla dle smlouvy se rozumí stvrzení dodacího listu (předávacího protokolu) podpisem objednatele, které se uskuteční v místě provádění díla.

11.2. Pro případ, že zhotovitel vady a nedodělky specifikované v předávacím protokolu neodstraní ve stanovené lhůtě ani v dodatečné 15-ti denní lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění těchto vad či nedodělků jiným subjektem na účet zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje prokazatelné náklady s tímto spojené objednateli uhradit ve lhůtě 10-ti dnů od doručení písemné výzvy do sídla zhotovitele, obsahující specifikaci těchto nákladů.

XII. Ostatní ujednání

12.1 Změny či doplňky smlouvy musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

12.2. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je nabídkový rozpočet v příloze č. 1 smlouvy o dílo, stanovisko RWE č. 50011xxxxxx v příloze č. 2 smlouvy o dílo a souhlasné stanovisko vlastníka pozemků v příloze č. 3 smlouvy o dílo.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1.Tato smlouva je vyhotovená ve 3 stejnopisech, dva pro stranu objednavatele a jeden pro stranu zhotovitele.

13.2. Tato smlouva nabývá platnost a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a doručením podepsané smlouvy zhotoviteli, má účinnost do vypořádání všech závazků a pohledávek ze strany objednavatele a zhotovitele. V případě, že objednavatel nevypořádá svoje finanční závazky vůči zhotoviteli ve smluvně dohodnuté době a písemně potvrdil řádné převzetí díla, má zhotovitel právo pozastavit záruční servis na dobu vypořádaní závazků. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ.

13.3 Smluvní strany berou na vědomí uveřejnění smlouvy, a potřebu identifikovat takové informace, které nemohou být poskytnuta podle zákona o registru a z. 106/1999 Sb., typicky obchodní tajemství.

.

V Mladé Boleslavi, dne 				V Lysé nad Labem, dne

…………………………………………	            ………………………………………….

zhotovitel	                                                             objednatel

Karel Hejl                                                                ing. Bc.Irena Mázlová

jednatel společnosti                                                               ředitelka školy