Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxx SZ Milotice, tel.: +420 xxxxxxxx, xxxxxxxxx

zástupce pro věci technické:  xxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa Kroměříž

Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „Objednatel“)

a

TESLICE CZ s. r. o.

IČO: 27775003 DIČ: CZ27775003

se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

zastoupený: xxxxxx, jednatelem společnosti, tel. +420 xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod spis.zn. odd. C, vl. 29370

(dále jen „Zhotovitel“)

jako Smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-450/77219/2020

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 24. 11. 2020 smlouvu na dílo „SZ Milotice – Oprava šindelové střechy na severozápadní věži“.

- Zhotovitel informoval objednatele o skutečnosti, že původní termín není schopen dodržet z důvodu onemocnění COVID -19 a kvůli karanténním opatřením spojeným s epidemií koronaviru SARS-Cov-2.

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby zhotovení díla a předání díla do 15. 2. 2021.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní smluvní ujednání, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

- Tento dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní smluvní ujednání, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

- Tento dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V Kroměříži dne 25. 1. 2021 ………………………………………….. Ing. Petr Šubík, ředitel | Ve Vsetíně dne 26. 1. 2021 ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |