Dodatek č. 2

Příkazní smlouva č. 10/20
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

I.

## Smluvní strany

1.1	Příkazce	: Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
Masarykova 198

664 61 Rajhrad

Tel.				:

Email				:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních			: PaedDr. Marek Kňažík

b) technických			:

IČO				: 005 55 468

DIČ				: není plátce DPH

Bankovní spojení		:

1.2	Příkazník			: Ing. Boris Biely

Sosnová 25

637 00 Brno

Tel.				:

Email				:

Zástupce pro věci

a) smluvní			: Ing. Boris Biely

b) technické			: Ing. Boris Biely

IČO				: 665 86 640

DIČ				: CZ6511240439

Bankovní spojení		:

Subjekt je zapsán		:

## Na základě podepsaného dodatku č. 2 SOD mezi objednatelem a zhotovitelem díla, ve kterém se mění termín dokončení a předání díla z 01/2021 na 02/2021, dohodly se smluvní strany této smlouvy na prodloužení činnosti technického dozoru stavebníka dle čl. II původní příkazní smlouvy PS 10/20 v následujících bodech.

## V.

## Odměna

5.1 Příkazce zaplatí příkazníkovi úplatu za činnosti v rozsahu článku II. této smlouvy celkovou částku

Cena bez DPH 90.000, - Kč dle původní příkazní smlouvy

(slovy devadesát tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Cena bez DPH 18.000, - Kč dle dodatku č. 1 příkazní smlouvy

(slovy osmnáct tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Cena bez DPH 18.000, - Kč dle dodatku č. 2 příkazní smlouvy

(slovy osmnáct tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Cena bez DPH 126.000, - Kč dle původní příkazní smlouvy a dodatku č. 1, dodatku č. 2 příkazní smlouvy

(slovy jedno sto dvacet šest tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

5.2 Výše úplaty je podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. dohodnutou maximální cenou pro výkon činnosti dle článku VI. této smlouvy.

5.3 Příkazník je plátcem DPH a sazba DPH bude připočtena k základní ceně v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění v době vystavení daňového dokladu.

5.4 Tato odměna je splatná do 14 dnů od doručení faktury příkazníkem.

5.5 Pokud však nemohla být sjednaná záležitost úspěšně obstarána bez viny na straně příkazníka, je oprávněn příkazník vyúčtovat příkazci skutečně uskutečněné úkony, které nastaly do doby, kdy se taková skutečnost stala zřejmou a byla příkazci sdělena příkazníkem.

5.6 Odměna bude převedena na účet příkazníka uvedeného v čl. I této smlouvy.

5.7 Příkazník bude vystavovat faktury po dohodě s příkazcem, nejvýše však za období jednoho čtvrtletí, s ohledem na zdanitelné plnění příkazníka a jeho platbu DPH.

5.8 Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení povinné a oprávněné osoby, jejich adresy, sídla, IČO, DIČ

- číslo smlouvy

- číslo faktury

- den odeslání a den splatnosti faktury

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve kterém se má platit

- fakturovanou částku

- označení díla

- razítko a podpis oprávněné osoby

- údaj o zápisu v registru živnostenského seznamu

## VI.

## Termín plnění

6.1 Příkazník se zavazuje provádět činnost v rozsahu článku II. této smlouvy po celou dobu realizace akce s termínem začátku po podpisu příkazní smlouvy v srpnu 2020 a s termínem dokončení po podepsaném předávacím protokolu o splnění činnosti v únoru 2021, tedy předpokládaná doba realizace díla je 7 měsíců.

6.2 Dodržení doby plnění ze strany příkazníka je závislé od řádného a včasného spolupůsobení příkazce dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodlení se splněním předmětu plnění.

## VII.

## Závěrečná ujednání

7.1 Dodatek č. 2 smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom.

7.2 Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat pouze písemnou formou.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit především snahou o smír.

7.4 Příkazce a příkazník se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvního partnera nebo tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

7.5 Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede příkazce.

7.6 Příkazní smlouva je platná dnem podpisu obou stran a nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

7.5 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

7.6 Po přečtení této smlouvy obě strany potvrzují, že její obsah odpovídá jejich pravdivým, vážným a svobodným záměrům, a že tato smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody, nikoli ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Rajhrad dne 28. 1. 2021

-----------------------------------------------		-------------------------------------------------

příkazce						příkazník