Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPU-450/46158/2020  ze dne 25. 6. 2020

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

zastoupen: Ing. Petr Šubík, ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži

Sněmovní nám. 1, Kroměříž 767 01

Bankovní spojení:  ČNB, č. ú.: 59636011/0710 (pro příjemce dotace),

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Zástupce pro věcná jednání:  xxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

Státní hrad Veveří

Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Komárek

se sídlem: Svatoslavova 5, 140 00 Praha 4

IČ: 72498854, DIČ: CZ 8207180146, není plátcem DPH

číslo restaurátorské licence: 38415/2011 ze dne 16. 8. 2011

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx., číslo účtu: xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke

smlouvě o dílo:

- Předmět dodatku

- Smluvní strany prohlašují, prohlašují, že uzavřely dne 25. 6. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování dřevěných částí empírového křesla a zhotovení nového sedáku, inv. č. LS 6314 a zhotovení sedáku k empírovému křeslu, inv. č. LS 6313.

- Zhotovitel informoval objednatele, že z důvodu onemocnění, nemohl dva týdny pracovat na předmětu restaurování. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení doby zhotovení díla do 11. 2. 2021.

- Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

- Závěrečná  ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a zhotovitel po jednom (1).

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

| V Kroměříži, dne 25. 1. 2021 ………………………………………….. Ing. Petr Šubík ředitel |  | V Praze, dne 27. 1. 2021 ………………………………………….. Tomáš Komárek restaurátor |
| --- | --- | --- |