SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Liberec

Účet číslo: 681640993/0300

Zastoupená: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Osoba zodpovědná za smluvní vztah: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Interní číslo smlouvy: 20/KTS-2390/004

(dále jen jako „zhotovitel“)

a

- Název/Firma: Tonak, a. s.

Se sídlem v: Zborovská 823/65, Nový Jičín, 741 01

Zapsaná:Obchodní rejstřík vedený krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 110

IČ: 00013226

DIČ: CZ00013226

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. pobočka České Budějovice, 				nám. Přemysla Otakara II. 122/35, 370 21 České Budějovice

Účet číslo: 430071001/2700

Zastoupená: ing. Jiří Tourek, statutární ředitel

(dále jen jako „objednatel“)

mezi sebou uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době toto dílo: Výzkum a vývoj konstrukčních uzlů plástícího stroje vlny v kvalitě a rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „dílo“). Účelem díla je: Odstranění dynamických problému plástící hlavy výměnou pohonů (servo, lineární pohon) včetně doplnění potřebných přírub a spojek, zajištění montáže, úpravy software, úpravy rozvaděče a testování. Úprava konstrukce rámu stroje - 4 nohy. Doplnění řídicího systému o spolupráci a synchronizaci rychlosti posunu pramenů na podávacím stole. Softwarové řízení přepínání klapy ventilátoru při manipulaci plástu sundáváním ze zvonu. Úprava navádění pramenů s ohledem na výšku podávacího stolu. Náhrada dvou rozvaděčů jedním včetně přemístění komponent a nové kabeláže. Dílo bude provedeno v 2 etapách, viz čl. III.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla níže dohodnutou cenu.

- Strany si tímto ujednaly, že vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem úplného zaplacení ceny díla.

- Vznikne-li v rámci zadaného díla řešení chránitelné průmyslověprávní ochranou (dále jen „řešení“), je zhotovitel oprávněn podat u příslušného průmyslověprávního orgánu přihlášku řešení, s tím že jako původci budou uvedeni zaměstnanci zhotovitele a přihlašovatel resp. vlastník řešení zhotovitel. Smluvní strany se zavazují do doby poskytnutí ochrany chránit řešení jako knowhow. Objednatel je oprávněn toto řešení užívat v souladu a k účelům stanovým touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn řešení poskytnout i jiným osobám než objednateli resp. sám jej dále užívat k výukovým, vědeckým a hospodářským účelům, nesmí však zasáhnout do oprávněných zájmů objednatele. Jde-li o řešení, které poskytuje možnost hospodářského využití, jehož prospěch pro objednatele by byl ve zřejmém nepoměru k ceně díla, uzavřou smluvní strany zvláštní smlouvu, ve které upraví práva k řešení tak, aby byl tento nepoměr narovnán. Zhotovitel má vždy nevýlučné bezplatné právo řešení využívat v rámci výzkumných, vědeckých a pedagogických aktivit a užít řešení pro předání do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

II.

Cena díla a platební podmínky

- Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu díla

na základě faktur, které budou vystavovány po řádném předání díla - po splnění každé etapy (čl. III) a budou obsahovat cenu části díla v této výši:

I. etapa:		100 000,- Kč bez DPH (slovy jednostotisíc korun českých)

II. etapa:		37 000,- Kč bez DPH (slovy třicetsedmtisíc korun českých)

- DPH bude účtována v souladu s účinnými právními předpisy.

- Platba ceny za řádně a včas provedené etapy díla bude objednatelem provedena po řádném předání  plně funkčního díla příslušné etapy bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur vystavené zhotovitelem, jejichž nedílnou součástí bude předávací protokol podepsaný objednavatelem, doručené objednateli se splatností čtrnáct (14) dnů ode dne doručení.

III.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

1. etapa – Odstranění dynamických problému plástící hlavy výměnou pohonů (servo, lineární pohon) včetně doplnění potřebných přírub a spojek, zajištění montáže, úpravy software, úpravy rozvaděče a testování. Úprava konstrukce rámu stroje - 4 nohy. Náhrada dvou rozvaděčů jedním včetně přemístění komponent a nové kabeláže. Termín předání: 45 dní od podpisu smlouvy.

2. etapa - Doplnění řídicího systému o spolupráci a synchronizaci rychlosti posunu pramenů na podávacím stole. Softwarové řízení přepínání klapy ventilátoru při manipulaci plástu sundáváním ze zvonu. Úprava navádění pramenů s ohledem na výšku podávacího stolu. Termín předání: bude dohodnut smluvními stranami po skončení první etapy dodatkem ke smlouvě.

IV.

Předání a splnění díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo předáním plně funkčního díla objednateli v místě předání: Tonak, Zborovská 823, Nový Jičín.

- Zhotovitel oznámí objednateli předání díla písemně nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Převzetí zhotoviteli potvrdí objednatel v předávacím protokolu.

- Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.

V.

Způsob provádění díla, povinnosti zhotovitele

- Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)  .

- Zhotovitel je povinen dodat plně funkční dílo v kvalitě a rozsahu, jež je určen charakterem díla a touto smlouvou.

VI.

Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující součinnost:

Zajištění vlněných pramenů pro testování. Objednatel zajistí včasné objednání a úhradu za komponenty, které souvisí se změnou pohonů plástícího stroje včetně rozvaděče. Instalace plástícího stroje v prostorách objednavatele a příprava sítí. Objednatel zajistí instalaci podávacího stolu pro prameny a instalaci ventilátoru včetně klapy s pohonem. Součinnost při propojení podávacího stolu s plástícím strojem. Součinnost při testování plástícího stroje.

VII.

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na dílo v délce trvání 12 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- Objednatel je povinen zjištěnou vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Za písemnou formu se považuje též doručení emailu s nárokem na adresu: xxxxxxxxxxxxxxx. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby na základě oznámení vady objednatelem bezplatně vady odstranit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne přijetí oznámení objednatele.

VIII.

Zajištění závazků zhotovitele a objednatele

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením této smlouvy.

- Smluvní strany jsou oprávněny, v případě neuhrazení vyúčtované smluvní pokuty, smluvní pokuty započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění mezi smluvními stranami, a to i v rámci jiného obchodního případu.

- Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony smluvních stran. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje smluvní strany závazku splnit povinnosti dané jim touto smlouvou.

- Platba smluvní pokuty bude povinnou smluvní stranou provedena na základě penalizační faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou. Splatnost se stanovuje na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury povinné smluvní straně.

IX.

Závěrečná ujednání

- Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a povinnosti neupravená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle ustanovení NOZ.

- Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných oboustranně odsouhlasených postupně číslovaných dodatků.

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu určenou dle sídla zhotovitele.

- V případě, že dojde k situaci, kdy některá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými, neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tímto ovlivněna platnost, účinnost nebo realizovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Pokud smlouva naplní podmínky pro uveřejnění v Registru smluv, bude uveřejněna Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis za objednatele …………………………………………. ing. Jiří Tourek, statutární ředitel V Novém Jičíně dne 16.12.2020 | Razítko a podpis za zhotovitele …………………………………………… prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld děkan V Liberci dne 25.1.2021 |
| --- | --- |