VAŠE ZN.:

Staplan, s. r. o.

Hrnčířská 43

748 01 Hlučín

IČ: 268 20 285

DIČ: CZ26820285

ZE DNE: NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Ing. Pavlína Balcárková TEL.: 552 302 232

DATUM: 22.02.2017

**Objednávka dokumentace a statického posouzení**

v souvislosti s přípravou projektu „Zateplení objektů Střední školy automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace“ vyplynula nezbytnost zajištění zpracování projektové dokumentace skutečného stavu ocelových konstrukcí na objektech dílen a tělocvičny (parc. č. 1147, 1148 a 3192,2). Tato povinnost vyplývá ze stavebního zákonu (183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu), ve kterém se uvádí, že vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení a dále z ČSN 73 2604, která uvádí, že pokud není k dispozici dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení, výrobně technická dokumentace a další dokumentace ocelové konstrukce, má se zpracovat náhradní dokumentace umožňující následné kontroly konstrukce v rozsahu specifikovaném ČSN 73 2604.

Na základě toho objednávám vypracování této náhradní dokumentace pro ocelové konstrukce (dle ČSN 73 2604) s následujícím obsahem:

* Prohlídka ocelových a dřevěných nosných konstrukcí do **21 dnů od podpisu objednávky,** fotodokumentace, zaměření pro vynesení skutečného stavu nosných konstrukcí střechy, lokalizace a vyhodnocení závad (havarijní, méně závažné) v ceně **Kč 37.000 bez DPH**
* Náhradní projektová dokumentace nosných konstrukcí střech do **60 dnů od podpisu objednávky** (skladby prvků) objektu 1 – 4 v ceně **Kč 65.000 bez DPH**
* Statické posouzení stávajících konstrukcí do **60 dnů od podpisu objednávky** na základě náhradní dokumentace dle současně platných předpisů (eurocodů) objektů 1 – 4, s návrhem na odstranění případných závad nebo zesílení nevyhovujících konstrukcí v ceně **Kč 36.000 bez DPH**

V rámci projektu budou zaměřeny stávající ocelové konstrukce, zkresleny a zavedeny do statiky, na základě tohoto vznikne statický výpočet a výkresová dokumentace stávajícího stavu. V případě, že bude nutné zesílení stávající ocelové konstrukce, bude tato dokumentace zahrnovat také zesílení stávající ocelové konstrukce včetně případných oprav. V ceně jsou započteny náklady na dopravu a kompetaci 4 paré dokumentace. V ceně nejsou započteny náklady na případné odborné (laboratorní) průzkumy a zvedací mechanizaci.

Celková cena je 138.000 Kč bez DPH.

S pozdravem

Ing. Věra Predikantová

Ředitelka školy