**SMLOUVA O DÍLO**

1. **LAMA lighting technologies s.r.o.**

se sídlem Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice

IČO: 28622740

zastoupena: Jiřím Černým, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 114428

(dále již jen *„Zhotovitel“*)

a

**Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 47813750

zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku: sp.zn. Pr. 924/KSOS Krajský soud v Ostravě

(dále již jen *„Objednatel“*)

níže uvedeného dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění tuto:

**Smlouvu o dílo**

**Preambule**

1. Objednatel prohlašuje, že má zájem na provedení rekonstrukce osvětlení a na poskytnutí služeb souvisejících v rozsahu dle této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je připraven splnit předmět této smlouvy a současně, že má na základě smluvního ujednání zajištěnou subdodávku díla prostřednictvím osoby, která je profesně a odborně způsobilá a schopná splnit předmět této smlouvy, která je současně držitelem všech nutných oprávnění, živnostenských listů či jiných povolení nutných dle příslušných právních předpisů k řádnému splnění předmětu této smlouvy a Zhotovitel má zájem spolupracovat s Objednatelem dle dalších ujednání této smlouvy.
3. S ohledem na shora uvedené, a aby dále upravily smluvní strany svá vzájemná práva a povinnosti, uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se nadále hodlají řídit a plnit řádně své závazky z této smlouvy vyplývající.

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek v této smlouvě dále sjednaných pro Objednatele dodat svítidla a následně provézt jejich zapojení dle cenové nabídky „*Architektonické osvětlení budovy ředitelství. ze dne 18. 12. 2020“byla vybrána varianta č.2*, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součást (dále již jen *„Dílo“*).
2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za Dílo dle této smlouvy a za podmínek dále uvedených uhradit sjednanou cenu.
3. Jako místo plnění Díla strany sjednaly Budovu ředitelství Slezské Nemocnice v Opavě, nacházející se na adrese Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava.
4. Předmětem díla jsou především následující činnosti a dodávky (detailněji v příloze č. 1 této SoD):
5. Projekční část
	* Z pracování Projektové dokumentace (obsahující rozmístění svítidel a kabelové trasy),
6. Dodávka LED svítidel
* 9 ks LED sloupek – osvětlení parkoviště
* 18 ks LED architektonický reflektor – architektonické osvětlení budovy
1. Zapojení LED svítidel
* Připojení LED svítidel k natažené kabeláži

\*\* STV-Světelně technický výpočet je přílohou č. 2 této SoD

**II.**

**Cena**

1. Celková cena Díla dle dohody smluvních stran činí částku ve výši 199 595,- Kč (slovy: sto devadesát devět tisíc pět set devadesát pět koruny české) bez DPH, která bude účtována v zákonné výši.
2. Dle dohody smluvní stran Objednatel uhradí sjednanou cenu na základě dvou dílčích faktur, kdy první faktura znějící na částku 192.875,- Kč bez DPH bude vystavená nejdříve ke dni dodání svítidel dle čl. III odst. 1 Smlouvy Objednateli a druhá faktura znějící na částku 6.720,- Kč bez DPH bude vystavena nejdříve ke dni předání Díla Objednateli způsobem uvedeným v čl. VI odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany si sjednaly, že splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 14 dní od doručení faktur Objednateli.

Dílčí plnění 1:

Svítidla 177 075 Kč

Projektová dokumentace 15 800 Kč

Celkem: 192 875 Kč

Dílčí plnění 2:

Připojení svítidel k nataženému kabelu dle PD 6 720 Kč

Celkem: 6 720 Kč

1. S ohledem na skutečnost, že je Zhotovitel plátcem DPH smluvní strany sjednávají, že úhrada částky, na něž Zhotovitel v souladu s touto smlouvou vystavil fakturu, Objednatel provede bezhotovostně převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele, a to tak, že veškeré úhrady

bude Objednatel provádět výhradně na číslo účtu Zhotovitele, které je příslušným správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup v registru plátců podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění (*„zákon o DPH“*) a které je uvedeno na daňovém dokladu. Případnou změnu údajů v registraci plátce k dani z přidané hodnoty v průběhu platnosti smlouvy je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli.

1. Současně pro případ, že smluvním stranám vznikne povinnost podle ustanovení § 92e zákona o DPH, tj. že na smluvní vztah, resp. Dílo prováděné dle této smlouvy podléhají zvláštnímu režimu daňové povinnosti, tzv. přenesené daňové povinnosti (reverse charge), tak s ohledem na tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje faktury dle této smlouvy vystavovat tak, že na vystaveném daňovém dokladu/faktuře uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (Objednatel). Objednatel se v souladu se svými povinnostmi zavazuje na Zhotovitele řádně, včasně a oprávněně dle této smlouvy vystavené faktury doplnit výši daně dle § 28 odst. 2. zákona o DPH.
2. Není-li smluvními stranami výslovně touto smlouvou sjednáno jinak, zahrnuje cena Díla veškeré náklady související s provedením Díla a s jeho předáním Objednateli v provozuschopném stavu dle ujednání této smlouvy:
3. cenu všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla,
4. cenu všech prací provedených Zhotovitelem na základě této smlouvy,
5. veškeré náklady nutně a účelně vynaložené Zhotovitelem ke splnění jeho závazků

založených touto smlouvou, zejména pak mzdové náklady, náklady na dopravu materiálu, výrobků, strojů a zařízení na staveniště včetně pojištění dopravy, náklady související s odvozem a likvidací sutin a odpadů.

1. Dle výslovné dohody smluvních stran cena Díla nezahrnuje cenu více prací, na jejichž rozsahu a ceně se obě smluvní strany musí před zahájením jejich provádění písemně dohodnout, a to formou dodatku k této smlouvě.

**III.**

**Termín splnění Díla**

1. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel zahájí plnění Díla nejpozději dne 1.3.2021 (dodání svítidel) a bude provedena dílčí fakturace za projektovou dokumentaci a předání svítidel. Zbylá část Díla bude Zhotovitelem dokončena a předána nejpozději do 15 dnů od vyzvání Objednatele k zapojení svítidel.
2. Do termínu splnění Díla se nezapočítává čas, po který nemohl Zhotovitel plnit Dílo z důvodů stojících na straně Objednatele.
3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli nejpozději ke dni zahájení provádění Díla dle článku III. odst. 1. shora místo provádění Díla a zajistit stavební připravenost tak, aby k tomuto datu mohl Zhotovitel zahájit provádění Díla.

**IV.**

**Podmínky provádění Díla**

1. Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo plně v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami, pokyny Objednatele, ujednáním této smlouvy a veškerými ostatními relevantními obecně závaznými předpisy a pokyny, které se svou povahou dotýkají či přímo souvisí s Dílem a činnostmi Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo prostřednictvím subdodavatelů.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dle této smlouvy použít k zabudování jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u tohoto druhu výrobků a materiálů.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli plnou součinnost potřebnou pro splnění předmětu této smlouvy, zejména se zavazuje poskytnout mu vstup a vjezd do místa plnění smlouvy, umožnit mu odebírat elektrickou energii, vodu, přístup k elektrickým rozvaděčům, umožnit mu dočasné skladování jednotlivých součástí Díla, a jinou součinnost nutnou pro vlastní zhotovení Díla.

**V.**

**Trvání a skončení smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
2. Vypovědět, odstoupit od této smlouvy či jinak smlouvu ukončit, jsou smluvní strany oprávněny pouze v případě, kdy tak stanoví výslovně zákon či příslušné ujednání této smlouvy.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele z této smlouvy vyplývajících se pro účely této smlouvy dle dohody smluvních stran považuje takové prodlení Zhotovitele s prováděním Díla, kdy bude zřejmé, že Zhotovitel nebude schopen Dílo dokončit v době sjednané touto smlouvou a/nebo se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním Díla delším než 2 (dva) měsíce. V případě podstatného porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy po marném uplynutí lhůty stanovené v předchozí písemné výzvě k nápravě závadného stavu.
4. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatele z této smlouvy vyplývajících se pro účely této smlouvy dle dohody smluvních stran považuje **(i)** neposkytování nezbytné součinnosti ze strany Objednatele při provádění díla, která by znamenala nemožnost provádění Díla či nemožnost jeho dokončení ve sjednaném termínu, za podmínky, že marně uplynula lhůta k poskytnutí nezbytné součinnosti stanovená Zhotovitelem Objednateli, která nesmí být kratší než 5 (pět) dnů, přičemž lhůta k poskytnutí součinnosti počíná běžet dnem, v němž byla Objednateli doručena výzva Zhotovitele k poskytnutí součinnosti a **(ii)** prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku z této smlouvy delší než 10 (deset) dnů. V případě podstatného porušení povinností Objednatele dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy prostřednictvím oznámení v souladu s touto smlouvou doručeným Objednateli.

Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že práva smluvní strany, která od této smlouvy odstoupila z některého z důvodů v ní uvedených, zejména pak práva z titulu odpovědnosti za vady díla nebo jeho části, právo na vydání bezdůvodného obohacení, právo na náhradu škody či jiné újmy a právo na zaplacení smluvní pokuty, nejsou jejím odstoupením od této smlouvy dotčena.

**VI.**

**Předání Díla objednateli**

1. Smluvní strany sjednávají, že Dílo bude předáno Objednateli písemným zápisem o jeho předání a převzetí. Zahájení předávacího a přejímacího řízení se Zhotovitel zavazuje písemně oznámit Objednateli alespoň 3 (tři) pracovní dny předem a současně alespoň e-mailovou zprávou na níže uvedený email Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. V zápisu o předání a převzetí Díla musí být výslovně uvedeno, zda Objednatel Dílo převzal, případně uvedeny důvody, pro které Objednatel dílo nepřevzal. V případě nepřevzetí díla jsou strany povinny stanovit den pokračování předávacího a přejímacího řízení.
2. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že nebude vykazovat vady či nedodělky bránící jeho užívání.
3. Převzetím Díla na Objednatele přechází nebezpečí škody na věci. Vlastnické právo k Dílu na Objednatele přechází až okamžikem úplného zaplacení celé sjednané ceny Díla, včetně jejího příslušenství a případných ze smlouvy vzniklých nároků.

**VII.**

**Vady Díla, záruka**

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na kvalitu osvětlovacích těles užitých v souvislosti s prováděním Díla, a to po dobu 5 (pět) let. Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, začíná záruční doba běžet dnem převzetí svítidel Objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vad Objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření Zhotovitel uvede, zda vady uznává či nikoli.
3. Nedohodnou-li se smluvní strany v každém jednotlivém případě jinak, je Zhotovitel povinen v záruční době díla odstranit každou jeho vadu, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů počínající běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo Zhotoviteli doručeno (písemně nebo mailem) oznámení o výskytu vady. Nebude-li možno vadu díla z důvodů objektivní technologické náročnosti, či klimatických podmínek ve výše uvedené lhůtě odstranit, dohodnou smluvní strany náhradní lhůtu odstranění vady, která nesmí přesáhnout 2 (dva) měsíce. Pokud nebude vada díla Zhotovitelem z jakéhokoliv důvodu odstraněna ani v takto sjednané náhradní lhůtě, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Ustanovení této smlouvy o počátku běhu, délce záruční doby a povinnostech Zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla nejsou takovým postupem Objednatele dotčena.

**VIII.**

**Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení Díla nebo jeho části třetí osobu, avšak poruší-li však tato osoba některou z povinností Zhotovitele dle této smlouvy, odpovídá Zhotovitel za porušení této povinnosti tak, jako kdyby jí porušil sám.

**IX.**

**Náhrada škody a újmy**

1. Smluvní strana porušující, ať již pasivně či aktivně závazek z této smlouvy, přičemž tímto porušením smluvního závazku vznikne druhé smluvní straně škoda, je povinna poškozené smluvní straně uhradit škodu či jinou vzniklou újmu v plné výši.
2. Smluvní strana v důsledku, jejíž činnosti či nečinnosti vznikla druhé smluvní straně škoda, se zavazuje aktivně s poškozenou smluvní stranou spolupracovat na odstranění následků vzniklé škody či jiné újmy a dle svých reálných možností tuto škodu či jinou újmu napravit či zmírnit.
3. Povinná smluvní strana se poškozené smluvní straně zavazuje uhradit způsobenou škodu či jinou újmu v plné výši nejpozději do 15 dnů od předložení podkladů prokazujících výši vzniklé škody či újmy.

**X.**

**Doručování**

1. Doručování veškerých písemností dle této smlouvy se provádí buď osobně, nebo formou doporučených listovních zásilek odeslaných na poslední známou adresu druhé smluvní strany, či odesláním na níže uvedenou emailovou adresu. Je-li písemnost doručována osobně, považuje se za doručenou dnem, kdy smluvní strana, jíž byla písemnost určena, tuto písemnost převzala, případně dnem, kdy smluvní strana, jíž byla písemnost určena, tuto písemnost odmítla převzít. Je-li písemnost doručována prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb jako doporučená listovní zásilka, považuje se za doručenou uplynutím tří pracovních dnů ode dne jejího odeslání.

Kontaktní adresa Objednatele: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Kontaktní osoba Objednatele: xxx

Kontaktní email Objednatele: xxx

Kontaktní telefon Objednatele: xxx

Kontaktní adresa Zhotovitele: Objízdná 1777, Otrokovice 765 02

Kontaktní osoba Zhotovitel xxx

Kontaktní email Zhotovitele: xxx

Kontaktní telefon Zhotovitele: xxx

1. Smluvní strany se zavazují oznamovat vždy nejpozději do 10 (deseti) dnů druhé smluvní straně změnu kontaktní adresy svého bydliště či jiné korespondenční adresy. V případě, že kterákoli smluvní strana neoznámí druhé smluvní straně změnu kontaktní adresy svého bydliště či jiné korespondenční adresy dle předchozí věty tohoto ustanovení, považuje se listovní zásilka za doručenou, dojde-li k naplnění tohoto článku smlouvy.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a předpisů s ním souvisejících.
2. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen jako „ZRS“) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv. V této souvislosti se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy a jejích metadat v souladu se ZRS provede a bude povinností Objednatele.
3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany bez zbytečného odkladu jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že níže uvedení zástupci obou smluvních stran jsou podle stanov, zakladatelské listiny či smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, jakož i platných právních předpisů, oprávnění tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

5. Tato smlouva je sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních, každé s platností originálu a obsahuje Přílohu č. 1 a 2.. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne 27.1.2021 | V Opavě dne 28.1.2021 |  |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |  |
| LAMA lighting technologies s.r.o.Jiří Černý, Jednatelr | Slezská nemocnice v Opavě, p.o.Ing. Karel Siebert, MBA ředitel |  |
|  |  |  |