DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22. 10. 2020

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze

se sídlem Mariánské náměstí 1, Praha 1, 115 72

IČ: 00064467

statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák – ředitel

zastoupená: Ing. Libuší Matyášovou, vedoucí ekonomicko-správního odboru

(dále jen „objednatel“)

a

monom works s.r.o.

se sídlem v U Průhonu 26, 170 00 Praha 7

IČ: 01483951

obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku - OR u MS Praha 11. 3. 2013 zn. C 207192

statutární orgán: Ing. arch. Michal Bernart – jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

# I.

# Preambule

Objednatel a zhotovitel (dále  jen „smluvní strany“), uzavřely dne 22. 10. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zhotovení projektové dokumentace interiéru a souvisejících činností pro stavbu knihovny Petřiny”.

V průběhu provádění díla došlo k průtahům z důvodu omezení prací, které bylo způsobeno opatřeními k prevenci šíření nemoci covid-19. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu plnění díla.

# II.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění díla.

# III.

# Změna podrobného časového harmonogramu

Termín plnění díla ve čl. III. odst. 3.1 věty první smlouvy se mění tak, že vypracování kompletního předmětu smlouvy proběhne nejpozději do konce 31. 1. 2021, přičemž podklady pro dokončení stavební části připravované společností Siebert Talaš (zpracovatel PD a IČ na stavbu pro knihovnu Petřiny) zhotovitel předá do 8. 1. 2021.

# IV.

# Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý smluvní strana obdrží jeden.

V Praze dne:						V Praze dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

___________________                                 	________________________

Městská knihovna v Praze 				monom works s.r.o.

Ing. Libuše Matyášová 				Ing. arch. Michal Bernart

vedoucí ekonomicko-správního odboru 		jednatel