Příloha č.2
 **Harmonogram a koordinace prací**

1. Zhotovitel provede montáž a dodávku modernizace 4 zasedacích - projekčních místností v různých budovách Magistrátu města Přerova v oboustranně dohodnutém termínu v úředních hodinách magistrátu. Termín montáže bude předem konzultován se zadavatelem, ten si vyhrazuje možnost navržený termín montáže odmítnout (např. z důvodu obsazenosti zasedací místnosti)
2. Zhotovitel provede realizaci jednotlivých zasedacích místností postupně
3. Zhotovitel předpokládá následující časovou náročnost plnění pro jednotlivé zasedací místnosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zasedací místnost | Předpoklad realizace ve dnech | Předpoklad realizace v úředních hodinách |
| Zasedací místnost Smetanova 7 | 3 | 25 |
| Zasedací místnost rady města, Náměstí T.G.M. 2 | 2 | 15 |
| Zasedací místnost tajemníka, Bratrská 34 | 3 | 22 |
| Zasedací místnost životního prostředí, Bratrská 34 | 3 | 25 |

Za zhotovitele: …………………………….……………………………………………..