## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci „SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údajestavby:

  - Objednatel	:	Střední průmyslová škola Zlín

Sídlo	: třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín

Statutární orgán	: Ing. Radomír Nedbal, ředitel školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	: Ing. Radomír Nedbal

b) ve věcech technických	: Ing. Aleš Sedláček

IČO	: 00559482

DIČ	: CZ00559482

Bankovní ústav	: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu	: 1400459309/0800

Tel. / Fax	: 577 005 312

E-mail	: reditel@spszl.cz, skola@spszl.cz

ID DS	: m2dwg8x

  - Zhotovitel	: 	Navláčil, stavební firma, s.r.o.

Sídlo	: 		Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Statutární orgán	: 	Bc. Martin Navláčil, Jakub Navláčil

Zapsán v obchodním rejstříku	:  Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 23287

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	: 	Bc. Martin Navláčil, Jakub Navláčil

b) ve věcech technických	:	Vladimír Vránek

IČO		: 	253 01 144

DIČ		:	CZ25301144

Bankovní ústav	: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu	: 	86-2151180247/0100

Tel. / Fax	: 	577 212 049

E-mail		: 	info@navlacil.cz

ID DS	: 5f2pqxs

- PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 16.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa““ ze dne 10. 08. 2020, (dále jen „Smlouva“) z těchto důvodů:

Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku je změna délky realizace díla, a to o  dobu potřebnou pro upřesnění projektovaných parametrů a technického řešení ze strany generálního projektanta, vztahujících se k požadované bezvadné provozuschopnosti  díla po jeho dokončení

Pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby bude třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, které jsou však nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle Smlouvy a jejichž provedení zajistí  dodržení všech příslušných právních předpisů a norem ČSN.

III.

ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

  - Termín a místo plnění se z důvodů výše uvedených mění a prodlužuje o 7 (sedm) kalendářních týdnů, což je lhůta, jež vyplývá z aktualizovaného harmonogramu postupu prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se odst. 4.3 Smlouvy mění takto:

###### 4.3. 	Doba realizace díla v kalendářních týdnech: 30 týdnů

Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla se prodlužuje o sedm  týdnů  na  30 týdnů. Podloženo aktualizovaným harmonogramem postupu prací, uvedeno v příloze č. 3 smlouvy a č. 1 tohoto dodatku.

V.

ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1.	Čl. 22, odst. 22.8. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje takto:

Přílohou č. 2. této smlouvy je aktualizovaný harmonogram prací ze dne 21.1.2021

VI.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

6.2.	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2.

6.3.	Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

6.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.

6.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

6.7.	Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvníma stranami).

Příloha č. 1 : aktualizovaný harmonogram prací z dne 21.1.2021

Objednatel: 							 Zhotovitel:

Ve Zlíně  dne	 …………………                                                   Ve Zlíně dne  …………………..

………………………………………				………………………………..

Ing. Radomír Nedbal						Bc. Martin Navláčil

ředitel školy				 			jednatel

………………………………

Jakub Navláčil

jednatel