Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

(dále jen „občanský zákoník“)

dne 14.1.2021

k veřejné zakázce: „Vybavení ZŠ E. Beneše – jazyková učebna a přírodovědné předměty“, část veřejné zakázky: Přípravné a pomocné práce

- Smluvní strany

1.1.	Objednatel

Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466

Sídlo:		Mírové nám. 1466, 39701 Písek

Zastoupená:	, ředitelem školy

IČO:		70943125

DIČ:		CZ70943125

- Bankovní spojení:

- Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2.	Zhotovitel:

Název společnosti:	ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o.

Sídlo: 			Svatotrojická 164/5, Pražské Předměstí, 397 01 Písek

Jméno osoby oprávněné za zhotovitele jednat:

IČ: 		62501739

DIČ: 		CZ62501739

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 4717

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Účel dodatku

  - Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 14.1.2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem jsou stavební práce spočívající v provedení přípravných a pomocných prací nezbytných pro následnou realizaci dodávek vybavení jazykové učebny a učebny přírodovědných předmětů ZŠ E. Beneše v Písku. Potřeba úprav rozsahu díla vznikla v důsledku nezbytnosti provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a to v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel ani při vyvinuté náležité péči nemohli předvídat. Vzniká svojí povahou mimořádná nepředvídatelná překážka nezávislá na vůli stran, jenž je v souladu s čl. 5.3. smlouvy o dílo a § 222 odst. 4 ZZVZ řešena jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku tímto dodatkem smlouvy o dílo. V návaznosti na výše popsanou skutečnost je nutné neprovést některé práce v celkové předpokládané hodnotě 26.383 Kč bez DPH (tzv. méněpráce) a tyto nahradit novým a doplňujícím plněním v ceně 25.401 Kč bez DPH tak, aby zůstal zachován celkový charakter realizovaného díla. Jednotlivé méněpráce (zúžení předmětu plnění) a vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány na změnových listech č. ZL 1 až ZL 6 a připojených výkazech výměr, které tvoří přílohy č. 1 až 6 tohoto dodatku.

- Změna smlouvy

  - Článek 7 odst. 1 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 14.1.2021 na základě změny rozsahu díla dle soupisů víceprací dle změnových listů ZL 1 až ZL 6 mění tak, že nově zní:

5.4. 	Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

| Původní celková cena bez DPH …………………………………………................... | 652.477,00 Kč |
| --- | --- |
| Cena dodatku č.1bez DPH …………………………………………………................ | -982,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH …………………………………………………….......... | 651.495,00 Kč |
| DPH 21% ……………………………………………………........................................ | 136.813,95 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH …………………………………………………….... | 788.308,95 Kč |

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.

- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel

- obdrží 2 vyhotovení. Účinnost dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.3. Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 25.1.2021 usnesením č. 72/21. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

5. Přílohy

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1 – ZL č. 1, včetně výkazu výměr

- Příloha č. 2 – ZL č. 2, včetně výkazu výměr

- Příloha č. 3 – ZL č. 3, včetně výkazu výměr

- Příloha č. 4 – ZL č. 4, včetně výkazu výměr

- Příloha č. 5 – ZL č. 5, včetně výkazu výměr

- Příloha č. 6 – ZL č. 6, včetně výkazu výměr

- Příloha č. 7 – Soupis změnových listů

| ZHOTOVITEL: |  | OBJEDNATEL: |
| --- | --- | --- |
| ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. |  | Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 |
| Jednatel společnosti |  | Ředitel školy |
| V Písku dne 29.1.2021 |  | V Písku dne 29.1.2021 |