Ev. č. vlastníka technické infrastruktury:				Ev. č. investora záměru: 10-1358/20

SMLOUVA

o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou

Investor	Povodí Odry, státní podnik

stavby:	se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

- Zástupce ve věcech smluvních:			Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

- Zástupci při jednáních ve věcech technických:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru, tel.:  xxx; xxx, e-mail: xxx

- Ing. Jiří Fuka, investiční referent

- tel.: xxx,	e-mail: xxx

- IČ: 			70890021

- DIČ:			CZ70890021

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Ostrava, č. ú. 97104761/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu A XIV, vložka 584

Vlastník:	VaK Bruntál a.s.

se sídlem: tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

- Zástupce ve věcech smluvních: 	xxx,

- xxx

- Zástupce při jednáních ve věcech technických a smluvních:

- xxx

- tel.: xxx, e-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

- IČ:	47675861

DIČ: 	CZ47675861

- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Bruntál č. ú. 1704771/0100

- Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 732

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon) tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „Opatření Zátor – Loučky, OHO, dílčí stavba č. 02.040 Opatření v úseku Zátor - Loučky“. Při realizaci této stavby dojde k přeložení stávajícího vodního díla, a to vodovodního řadu uloženého v katastrálním území Loučky u Zátoru, jehož vlastníkem a provozovatelem je VaK Bruntál a.s.

Překládaný vodovodní řad je následující:

- Vodovodní řad „M“ PE DN 100 umístěný na pozemcích parcelní číslo 10/1, 10/2, 829, 42/2, 42/1 v k. ú. Loučky u Zátoru.

Smluvní strany se na základě uvedených skutečností dohodly, že výše uvedenou část vodního díla je nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona, přičemž tato přeložka bude realizována dle projektové dokumentace schválené VaK Bruntál a. s. Přeložka je navržena podle pokynu VaK Bruntál a. s. jako stavební objekt SO 040.52.1  Přeložka vodovodu DN 100 v km 1,200 takto:

- Vodovod bude proveden dle požadavku správce vodovodu v celé délce přeložky z materiálu PE 100 RC SDR 17 o průměru potrubí DN 100. Pod korytem toku bude vodovod uložen do plastové chráničky HDPE DN 200 a chránička bude obetonována. Délka přeložky je cca 62,0 m.

Přeložka bude vedena po pozemcích parcelní číslo 10/1, 10/2, 829, 42/2, 42/1, vše v k. ú. Loučky
u Zátoru.

II.

# Povinnosti investora stavby

Investor se zavazuje

- při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí:

- Vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci této přeložky a její odsouhlasení ze strany VaK Bruntál a. s.

- Zajistit vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložky.

- Zajistit realizaci stavby přeložky odborně způsobilou firmou.

- Zajistit zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s návazností na samotnou stavbu přeložky vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci VaK Bruntál a. s. min. 90 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku.

- Zajistit provedení kolaudace stavby přeložky vodního díla. O kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 90 dnů od ukončení stavby, nebude-li dohodnuto před zahájením stavby jinak.

- Zajistit majetkoprávní vypořádání umístění přeložky vodního díla do pozemků jiného vlastníka.

- Po kolaudaci stavby bude přeložka řadu „M“ včetně armatur bezúplatně převedena do majetku společnosti VaK Bruntál a. s. Všechny náklady spojené s přeložkou ponese investor stavby.

- Řídit se podmínkami uvedenými ve stanovisku ke stavbě. Stanovisko bylo vydáno pod č. jednacím Vak/1971/16 dne 21. 11. 2016 a jeho platnost byla prodloužena stanoviskem číslo jednací VaK/1317/2019 dne 2. 7. 2019.

B.	 předat VaK Bruntál a. s.:

- Před zahájením prací na realizaci přeložky vodního díla, originál nebo ověřenou kopii územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s nabytím právní moci,

- Před zahájením prací na realizaci přeložky vodního díla jedno pare ověřené dokumentace pro provádění stavby,

- Originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, resp. kolaudačního souhlasu v termínu nejpozději do 60 dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním úřadem.

III.

Povinnosti vlastníka

      - Vlastník uděluje investorovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými oprávněnými subjekty v souvislosti s povolením, předčasným užíváním a kolaudací specifikované stavby uvedené v čl. I této smlouvy.

      - Vlastník převezme přeložku vodního díla zpět do užívání po splnění všech povinností investora, a to bez zbytečného odkladu.

IV.

Ostatní ujednání

- Obě smluvní strany prohlašují, že přeložka vodního díla specifikovaná v čl. I. této smlouvy se provádí na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví vodního díla se po provedení jeho přeložky nemění a zůstává stále ve vlastnictví VaK Bruntál a. s.

- Nedílnou součástí této smlouvy je situační výkres vodního díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany se zavazují svého právního nástupce seznámit s obsahem této smlouvy.

- Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že jsou k tomuto jednání oprávnění a že tato smlouva byla sepsána podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran, že smlouvu neuzavřeli v tísni nebo za nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

- Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.

- V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž vlastník obdrží jedno a investor stavby dvě vyhotovení.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

V Bruntále dne 29.1.2021	V Ostravě dne 18.12.2020

Za VaK Bruntál a.s.:         				Za investora:

xxx							xxx

xxx							Ing. Jiří Tkáč

xxx							generální ředitel

xxx

xxx

xxx

Přílohy smlouvy:

      - Situační výkres C_6_3_1 – situace přeložky vodovodu DN100

      - Stanovisko č. j. Vak/1971/16 dne 21. 11. 2016 a č. j. VaK/1317/2019 dne 2. 7. 2019

      - Technický popis přeložky vodovodu