Číslo smlouvy objednatele: 	161/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 	17-113-01/01

SMLOUVA O DÍLO

Dílčí smlouva č.1/2017 k Rámcové smlouvě o poskytnutí služeb podpory k datovému skladu „ISyPo“ a „CEVT“

Tato smlouva se uzavírá v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění (dále jen ObčZ) a autorského zákona č.121/2000 Sb., v platném znění (dále jen AZ).

Za podmínek této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést a Objednatel odebrat a zaplatit práce uvedené v této smlouvě.

Objednatel	  : Povodí Ohře, státní podnik.

IČ	  : 70889988		DIČ	: CZ70889988

adresa	  : Bezručova 4219, Chomutov	PSČ	: 430 03

statutární orgán	  : Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel

ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bank. spojení	  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	kód banky: xxxxxx

číslo účtu:  xxxxxxxxx

obchodní rejstřík	  : zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel: MGE DATA, spol. s r.o.

IČ: 	48950581		DIČ: 	CZ 48950581

adresa: 	U Šalamounky 769/41 , Praha 5	PSČ: 	150 00

statutární orgán: 	Mgr. Svatopluk ŠKUTA, jednatel

bank. spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		kód banky: xxxxxxx

číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík: 	oddíl C, vložka 29331 vedená u Městského soudu v Praze

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava aplikace GISyPo dle zadání Zadavatele a specifikované uživatelem aplikace:

- Obsah předmětu díla je následující:

| Bod | Popis práce |
| --- | --- |
| A | Úpravy funkčnosti aplikace ISyPo – Prohlížení jevů bez vazby na TOK (katalog požadavků č.15) |
| A.1 | V rámci procedury PLSQL bude vytvořen virtuální uzel (NETOK). |
| A.2 | Vygenerování jednoúrovňového stromu rozpadu, který bude složený pouze z jevů bez vazby na tok“ |
| A.3 | Vytvoření funkcionality redukce množiny těchto jevů pomocí výběru typu jevu nebo pomocí filtru názvu a řazení podle názvu jevu |
| B | Řešení nedotahů a přetahů při napojení soutoku na vertex (katalog požadavků č.22) |
| B.1 | Provedení PLSQL procedurálního výpočtu a uložení opravených koordinát pro toky |
| B.2 | Provedení regenerace všech toků bez zápisu do LOG tabulky |
| B.3 | Export do shape a provedení GISové analýzy. |
| B.4 | Vytvoření kompletního exportu všech toků ve formátu XML, předání LČR.. |

II. Způsob plnění díla

- Místem plnění díla je pracoviště objednatele a to fyzickým nebo vzdáleným přístupem zhotovitele k příslušným technickým prostředkům objednatele.

- Dílo bude plněno pracovníky zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí.

III. Termíny plnění

- Jednotlivé části díla budou provedeny postupně v následujících termínech:

- Prohlížení jevů bez vazby na TOK                                           		do 10.3.2017

- Řešení nedotahů a přetahů při napojení soutoku na vertex                	do 24.2.2017

- Dílo jako celek bude předáno nejpozději do 10.3.2017

IV. Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou na základě jednotkové sazby za pracovníka za den práce podle rámcové smlouvy č.1214/2016. Tato sazba činí 9.600,- Kč a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s plněním díla včetně, úhrady nákladů na pracovníky zhotovitele a nákladů na komunikaci a dopravu.

- Předpokládaná maximální časová a finanční náročnost dílčích plnění činí:

- Prohlížení jevů bez vazby na TOK                   5 čl.dnů      	  48.000,- Kč bez DPH

- B ) Řešení nedotahů a přetahů napojení

- soutoku na vertex“                                              3 čl.dny    	28.800,- Kč bez DPH

- Celková časová a finanční náročnost:                     8 čl.dny   	76.800,- Kč bez DPH

- Účtovány budou jen skutečně vyčerpané čl.dny práce, a to na základě písemného protokolu podepsaného ze strany obou smluvních stran.

V. Platební podmínky

- Cena bude hrazena po uskutečnění a převzetí celého plnění dodávky na základě vystavené faktury. Přílohou faktury bude akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami, který bude obsahovat sdělení, že plnění díla bylo předáno bez vad a nedodělků.

- Celková cena díla uvedená ve stati IV. je maximální. V případě, že by požadované činnosti znamenaly překročení této částky, upozorní zhotovitel v předstihu na tento fakt objednatele. Případná změna ceny je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

- Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a její přílohou musí být objednatelem podepsaný akceptační protokol. V případě, že faktura nemá stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Splatnost faktury je do 14 dní od doručení faktury, která má stanovené náležitosti, objednateli. Objednatel není v prodlení se zaplacením, pokud v poslední den splatnosti faktury dal příkaz svému peněžnímu ústavu k jejímu proplacení.

- Fakturace bude prováděna včetně DPH dle platných předpisů.

VI. Smluvní sankce

- Smluvní strany pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla jako celku, ve smyslu čl. III. odst. 2 této smlouvy, sjednávají následující smluvní pokuty:

- zhotovitel se zavazuje zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 500 Kč,

- zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení s předáním díla.

- Souběh smluvních pokut není vyloučen.

VII. Záruční doba

- Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo specifikované čl. I. této nabídky po dobu 24 měsíců od jeho převzetí objednatelem. Záruka na dodávky je odvozena od záruk poskytovaných výrobcem dodaných komponent.

- Vady díla reklamované v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad, a to bez zbytečného odkladu.

- Doba vyřizování reklamace se nezapočítává do záruční lhůty.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, pokud mají původ ve vadách spolupůsobení objednatele a pokud takové vady v průběhu provádění prací nemohl zjistit. Skutečnost, že vada dodávky má původ ve vadném spolupůsobení objednatele ve smyslu tohoto odstavce, musí zhotovitel prokázat.

- Zhotovitel nezodpovídá za obsahovou správnost a bezchybnost podkladů, které byly poskytnuty nebo doporučeny ze strany objednatele pro zpracování předmětu díla.

VIII. Pověření pracovníci

- Pracovníci zhotovitele oprávnění pro věcná a technická jednání v rámci této smlouvy a pracovníci odpovědní za plnění předmětu díla:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Pracovníci zadavatele oprávnění pro věcná a technická jednání v rámci této smlouvy:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IX. Závěrečná ujednání

- Jakékoliv změny této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- V ostatních případech, neupravených touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

- Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

V Chomutově dne                   				V Praze dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ing. Radek Jelínek,	Mgr. Svatopluk Škuta,

ekonomický ředitel	jednatel

(razítko a podpis)	(razítko a podpis)