Smlouva o dílo

Výtisk č.	:	1

Počet listů	:	6

Počet příloh 	:	5

č. 0044/16/2607/DS

na dodávku díla na stavbu: „Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Písku“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho zhotovení.

I.

Smluvní strany

- Objednatel:		Casta dopravní stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16282

IČ:				28084136

DIČ:			CZ28084136

Sídlo:			Písek, Pražská 467, PSČ: 397 01

Telefon:			xxx, xxx

Fax:			xxx

Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s. 	Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:			xxx                         	             xxx

Jednající:			panem xxx, jednatelem a dalším níže podepsaným

jednatelem

v dalším nazýván jen „ objednatel “

- Zhotovitel:			Městské služby Písek s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 9188

IČ:				26016541

DIČ:			CZ26016541

Sídlo:			Pražská 372, 397 01 Písek

Telefon: 			xxx

E-mail: 			xxx

Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s.

Č. účtu:			xxx

Jednající:			xxx, jednatel společnosti

v dalším nazýván jen „ zhotovitel “

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení díla:

Kompletní realizace objektu SO 801 Vegetační úpravy

Zejména pak:

- Hloubení jam pro výsadbu stromů

- Dodávka a výsadba 43ks stromů s obvodem kmene 16-20cm, dle technické zprávy vč. ukotvení, folie a ošetření

- Stromy budou sázeny do jamek s min. 50% kvalitní zahradnické zeminy

- Hnojení

- V blízkosti vedení budou instalovány ochranné proti kořenující fólie

- Založení trávníku

- Následné ošetření trávníků

- Chemické odplevelení

- Ošetření stromů

- Ornice, včetně rozprostření a uhrabání

- Zálivka a další případná zálivka dle počasí

- Řez koruny stromů 2x ročně po dobu 3 let

Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a obecně platným předpisům, které souvisejí s předmětem plnění.

Dílo výslovně zahrnuje kromě jiného projektovou dokumentaci skutečného provedení a všechny potřebné doklady k úspěšné kolaudaci a předání díla včetně protokolů o výsledcích provedených zkoušek, záruční listy apod.

Dílo musí být realizováno přesně dle projektové dokumentace pro provádění díla  (dále jen „projektová dokumentace“) zpracované firmou NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00, Praha 1, (dále jen „generální projektant“ nebo „GP“).

(dále jen „ dílo “).

III.

Cena díla

Účastníci se dohodli na celkové ceně za dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy ve výši:

Celkem 265 054,75 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)

s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době fakturace.

Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přístupná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

IV.

Doba plnění

Zahájení prací: 						26.10. 2015

Dokončení díla: 						11.11. 2015

- Účastníci se dohodli na těchto postupových penalizovatelných termínech: dle článku IV. odst. 1. této smlouvy.

V.

Záruka za dílo

- Účastníci si sjednali záruku ohledně příslušných parametrů a vlastností celého díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí celého a bezvadného díla objednatelem.

VI.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na proplácení zhotovitelem vystavených dílčích daňových dokladů objednatelem. Dílčí daňové doklady budou vystavovány měsíčně na základě soupisů skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů odsouhlasených zástupcem objednatele. Soupis provedených prací je finančním oceněním výkonů provedených zhotovitelem za dané období.

- Faktura (daňový doklad) bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ

DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

- Součástí každé faktury bude zjišťovací protokol a soupis provedených prací (závazné formuláře Casta dopravní stavby s.r.o.) – příloha č. 4 a 5

4. Dílčí daňové doklady budou zhotovitelem vystavovány až do 90 % z celkové ceny díla dle čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel má podle smlouvy povinnost zhotovit a předat dílo objednateli řádně a včas, tj. zejména v dohodnutém termínu a kvalitě, prosté vad a nedodělků, když smluvené kvalitativní a kvantitativní parametry díla zhotovitel garantuje a v souvislosti s touto garancí poskytuje záruční lhůtu. K zaručení splnění těchto povinností včetně povinností z poskytnuté záruky bude pozastavena platba části každé fakturované částky ve výši 10% z této částky včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „řádná pozastávka“), v případě přenesené daňové povinnosti se tato částka navyšuje o částku DPH dle příslušné sazby. Nárok na uvolnění řádné pozastávky vzniká nejdříve po protokolárním předání díla uživateli a po odstranění všech vad a nedodělků, zejména pak obsažených v Zápise o předání a převzetí díla, jenž je podkladem pro vystavení konečné faktury, a to na základě všemi účastníky podepsaného „Protokolu o odstranění závad“, jako závazného formuláře společnosti Casta dopravní stavby s.r.o. V případě vzniku takového nároku je zhotovitel oprávněn písemně vyzvat objednatele k uvolnění pozastávky, když v této výzvě musí zhotovitel vyčíslit výši jím požadované částky k úhradě a současně musí k výzvě přiložit kopii „Protokolu o odstranění závad“, jako závazného formuláře společnosti Casta dopravní stavby s.r.o. Objednatel v takovém případě uvolní ve prospěch řádnou pozastávku, nebo její nespotřebovanou část ve lhůtě 40 (čtyřiceti) dnů ode dne doručení výzvy (včetně přílohy) dle předchozí věty.;

Kromě toho lze pozastavit platby v případě, že při kontrole zhotovování díla či při jeho převzetí byly zjištěny podstatné vady a nedodělky nebo byl zjištěn větší počet nepodstatných vad a nedodělků snižujících hodnotu resp. možnost řádného užívání díla, a to jak na celém díle, tak i na jeho kterékoliv části nebo bylo zjištěno neplnění závazného harmonogramu či termínů sjednaných pro plnění předmětu díla nebo zhotovitel či jakýkoliv z jeho dodavatelů, který se podílí na díle, způsobí objednateli škodu (dále jen „mimořádná pozastávka“).

- Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jednou měsíčně s tím, že budou odděleny všechny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce odsouhlasené objednatelem dle dohodnutého postupu.

- Splatnost faktur je stanovena na 40 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

VII. Zajištění závazku (smluvní pokuty)

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

- Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací (viz bod VII. 2. Všeobecných smluvních podmínek (VSP)), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

- Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.

- V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné faxem do sídla zhotovitele ve lhůtě do 3 dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí recipročně při prodlení objednatele v tomtéž případě a termínu.

- Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 1.500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady.

- Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

- Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 40 dnů od dne ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z doplatku ceny díla za každý započatý den prodlení se zaplacením tohoto doplatku ceny díla.

- Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.

VIII.

Ujednání o provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje ke koordinaci prací s ostatními subdodavateli stavby tak, aby tito subdodavatelé mohli plynule a podle harmonogramu realizovat jim příslušnou část díla v požadovaných termínech, a aby jim byla umožněna plynulá realizace díla..

- Zhotovitel je povinen nejpozději v den podepsání smlouvy o dílo předložit objednateli příslušné pojistné smlouvy, postačí ve fotokopii.

- Zhotovitel má dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a dalších souvisejících nařízení vlády a vyhlášek povinnost doložit koordinátorovi BOZP jmenovanému stavbou níže uvedené dokumenty:

-	jmenný seznam pracovníků

-	seznam rizik vyplývající z činnosti zhotovitele upravený pro výše uvedenou stavbu

-	doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce (pokud to vychází z pracovní činnosti zhotovitele, pak též včetně školení práce ve výškách)

-	doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců u činností: vazač, svářeč, lešenář, jeřábník, strojník

-	technologické postupy

-	revize elektrických zařízení a vázacích prostředků

- Zhotovitel je povinen nejpozději v den podepsání smlouvy o dílo předložit objednateli příslušné pojistné smlouvy, postačí ve fotokopii.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

- Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel jedno vyhotovení zhotovitel.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, může být za podmínek uvedených v zákoně zveřejněna v registru smluv a zároveň se dohodly, že smlouvu do registru smluv uloží společnost Městské služby Písek s.r.o..

- Veškeré informace včetně listin a ostatní dokumentace, týkající se tohoto smluvního vztahu, jsou účastníky považovány za důvěrné. S výjimkou informací vyžádaných třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů, žádná ze stran není oprávněna použít nebo poskytnout informaci o předmětu této smlouvy či o smluvních vztazích jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka.

- Součástí této smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 29.6. 2016

Příloha č. 2 – Požadované dokumenty

Příloha č. 3 - Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele, event. Živnostenský list (fotokopie)

Příloha č. 4 – Zjišťovací protokol

Příloha č. 5 – Soupis provedených prací

- Účastníci prohlašují, že se seznámili s přílohami této smlouvy. Účastníci jsou si vědomi povinnosti používat ve sjednaném rozsahu závazné vzorové formuláře vydané objednatelem a prohlašují, že se s podmínkami jejich používání seznámili.

V případě rozporu ustanovení uvedených v této smlouvě o dílo s jednotlivými přílohami platí ustanovení této smlouvy o dílo. V případě rozporů ustanovení v jednotlivých přílohách, platí ustanovení v příloze s nižším pořadovým číslem.

V Písku dne 						V Písku dne

za objednatele: 			za zhotovitele:

Casta dopravní stavby s.r.o.	Městské služby Písek s.r.o.

____________________________			______________________________

xxx				 	                        xxx

Jednatel 						Jednatel

____________________________

xxx

Jednatel

Vypracoval: xxx

Kontroloval: xxx