Smlouva o dílo

uzavřená podle §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Smluvní strany:

1. Objednatel :	Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín

Máchova 62, příspěvková organizace

Máchova 1067/62

741 01  Nový Jičín

IČO : 62330101

Zastoupené : Ing. Romanou Seifertovou, tel: 733 143 801

dále jen „objednatel“,  a

2. Zhotovitel : 	GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

Beskydská 170

741 01 Nový Jičín – Žilina

IČO:25874870

DIČ:CZ25874870

Zastoupené : předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Gilarem

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto  Smlouvu o dílo.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. 1.

Předmět smlouvy je oprava domovní plynové kotelny v MŠ Žilina u Nového Jičína, dle  odsouhlaseného rozpočtu zhotovitele a dalšími požadavky objednatele, které byly uplatněny v této smlouvě.

Specifikace prací :

1.1.1.

Demontáž stáv. kotle, jeho napojení na stáv. přívod plynu a na topný systém.

1.1.2.

Demontáž stáv. oběh.čerpadel, regulač. systému a odtahu spalin od plyn. kotle do komína.

1.1.3.

Instalace  kotle BUDERUS Logano GB 212 vč. dodávky a propojení potrubí.

1.1.4.

Instalace a dodávka zabezpečovacího a expanzního zařízení, včetně nového zařízení MaR.

1.1.5.

Bourací práce, odvoz  a likvidace odpadu  (vzniklých i vlastních odpadů), úklid staveniště.

1.2.

Součástí díla je zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a revizí stanovených normami, zákony a předpisy, platnými v době realizace díla, vztahujících se k prováděnému dílu, kterými  bude  prokázáno  dosažení předepsané kvality a parametrů díla, včetně pořízení příslušných protokolů. Tyto tvoří předepsanou a nedílnou součást díla a musí být objednateli předány nejpozději v den převzetí díla, ke kterému se vztahují.

1.3.

Zhotovitel si před uzavřením této smlouvy prohlédl místo dodání a realizace díla a provedl potřebná zjištění o stavu kotelny i budovy a potřebná zaměření. Za veškeré údaje z tohoto měření a prohlídky dílem dotčených objektů, jejich součástí a příslušenství plně odpovídá zhotovitel, který nese odpovědnost za následky možné chyby. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.4.

Pokud by i při svých zkušenostech zjistil zhotovitel v průběhu prací mimořádné nesrovnalosti mezi naceněnými  pracemi a skutečností, které nebylo možno při uzavření této smlouvy o dílo zjistit ani předvídat, bude o tom neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel provede ocenění takových víceprací a předá je k odsouhlasení objednateli. Objednatel sdělí své stanovisko do 2 dnů. Dodatečné požadavky objednatele zhotovitel ocení rovněž do dvou dnů. Tyto změny díla včetně ceny mohou nastat pouze jejich oboustranným odsouhlasením objednatelem i zhotovitelem.

1.5.

Zhotovitel,  jako hlavní dodavatel díla, zajistí koordinaci prací, prováděných v návaznosti na topenářské práce jinými dodavateli  na základě  samostatných smluv s objednatelem. Jedná se o elektroinstalaci v kotelně a kominické práce.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 12. 2. 2021 do 14. 2. 2021. Dne 15. 2. 2021 ráno proběhne předání díla objednavateli.

Článek III.

Cena za dílo a fakturace

Dohodnutá cena je stanovena za provedení kompletního předmětu této smlouvy na základě nabídky zhotovitele jako cena pevná. Obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Cena bez DPH                                           87.775,57

DPH 21 %                                                 18.432,87

Cena s DPH celkem                               106.208,44

Objednatel uhradí smluvní cenu po dokončení a převzetí díla do 15 dní po doručení faktury. Daňový doklad musí mít všechny náležitosti dle zák. 235/2004 Sb.

Článek IV.

Odpovědnost za vady, záruka za dílo

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na montážní práce v délce 36 měsíců. Na použitý materiál je záruční doba podle lhůty stanovené výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Konkrétní záruční lhůty hlavních výrobků uvede zhotovitel do předávacího protokolu na celé dílo.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Případné vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran související s provedením díla

1. Pro plnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost:

- umožní vstup do části objektu dotčeného dohodnutým rozsahem montážních prací (kotelna)

- místnost, popř. část uzamykatelné místnosti, pro uložení potřebného materiálu

- napojení na zdroj el. energie 230 V + 380 V a odběr vody, potřebné k provedení díla.

2. Přístup do prostor objektu zajistí objednatel prostřednictvím osoby k tomu určené a předá dodavateli na ni kontakt.

3. Objednatel předá zhotoviteli prostor kotelny v den dohodnutého začátku prací: 5. 2. 2021.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu provádění díla v potřebném rozsahu ochranu staveniště, používaných věcí a materiálu.

5. Zhotovitel provede dílo na vlastní náklady a nebezpečí. Odpovídá za škody na majetku a na zdraví třetích osob, ke kterým došlo v přímé souvislosti s plněním této smlouvy zaviněním nebo nedbalostí zhotovitele, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6. Zhotovitel zajistí po dobu provádění díla dodržování požární bezpečnosti, včetně  ochrany  osob a majetku ve vztahu k prováděné práci.

7. Zhotovitel potvrzuje, že má právní a technické předpoklady a odborné znalosti vč. ČSN  k provedení díla, že materiály a práce, použité na dílo budou v kvalitě a souladu s platnými předpisy, a že dodrží při jeho provádění obecně závazný technologický postup, stanovený platnými technickými normami a výrobcem materiálu a ručí za to, že dílo bude kompletní. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Při provádění prací postupuje zhotovitel samostatně  a zavazuje se dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární, ekologické a hygienické předpisy, až do doby předání díla. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů  mající příslušnou kvalifikaci.

8. Odpady, které vzniknou při provádění díla, odstraní zhotovitel nejpozději dnem ukončení díla. Cena za likvidaci odpadů je součástí dohodnuté ceny díla.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli penále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny díla. Penále zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 14 dnů ode dne uplatnění penále.

2. Za prodlení s úhradou faktury za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet

penále ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně

však 10% z ceny díla. Penále zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 14 dnů ode dne

uplatnění penále.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou k podpisu této smlouvy právně způsobilí a že jim není známá žádná skutečnost, která by mohla druhou smluvní stranu poškodit nebo ohrozit na jejích právech a povinnostech z této smlouvy. Smlouvu si přečetli, její obsah vyjadřuje jejich vůli a podpisem smlouvy potvrzují, že s jejím celým obsahem souhlasí.

3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly ap. se za změnu smlouvy nepovažují.

4. Právní vztahy, vážící se k této smlouvě a v ní výslovně neupravené, se řídí obecnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími, obecně závaznými právními předpisy.

5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Přílohy:

- položkový rozpočet zhotovitele

V Novém Jičíně   dne:  4. 2. 2021

........................................................................                    ..........................................................

Za objednatele:  	        Za zhotovitele:

Ing. Romana Seifertová                                                      Ing. Jaroslav Gilar