SMLOUVA

na dodání nástroje pro modelování úhrad lůžkové péče

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

STYRAX Consulting, a.s.

Se sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 15541

IČ: 289 58 667,

DIČ: CZ 28958667

Zastoupená: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx,

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

jako Dodavatel (dále „Dodavatel“ nebo „STC“)

a

RBP, zdravotní pojišťovna

Se sídlem Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554

IČ: 	476 73 036

DIČ:	není plátcem DPH

Zastoupená: Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

jako objednatel (dále „Objednatel“ nebo „RBP“)

PREAMBULE

- Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat Objednateli nástroj pro modelování úhrad lůžkové péče“ (dále jen „projekt“).

Článek 1

Předmět smlouvy

- Předmětem projektu je vytvoření nástroje pro vyhodnocení dopadů uzavření dohody o ceně s poskytovatelem zdravotních služeb akutní lůžkové péče (dále jen "poskytovatel"). Nástroj bude umožňovat Objednateli:

- modelovat pravděpodobný výsledek vyúčtování zdravotní péče na základě dat vykázaných v referenčním období (před uzavřením dohody o ceně), včetně odhadu regulace

- modelovat pravděpodobný výsledek vyúčtování zdravotní péče na základě již vykázaných dat v kombinaci s referenčními (po uzavření dohody o ceně, před koncem účtovaného období), včetně odhadu regulace

- vypočítat výsledek vyúčtování zdravotní péče na základě vykázané péče, včetně hodnoty regulace

- Nástroj bude obsahovat algoritmy výpočtu všech variant cenových dodatků, které Objednatel poskytovatelům akutní lůžkové péče nabízí. Tyto algoritmy je možné (resp. nutné) každoročně aktualizovat na základě Vyhlášky o úhradách zdravotní péče či na základě individuálních dohod Objednatele s poskytovateli.

- Detailní vymezení předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 k této Smlouvě, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek 2

Realizace Projektu

- Projekt bude realizovaný s daty poskytnutými Objednatelem Dodavateli v rámci Projektu.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli texty cenových dodatků Objednatele a poskytnout Dodavateli případné vysvětlení k nim.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli přiměřenou součinnost především vyvinout přiměřené úsilí spojené s převedením nevyhnutných znalostí na Dodavatele.

- Dodavatel je oprávněný importovat obsah podkladů pro Projekt do své infrastruktury na dobu nutnou na poskytnutí plnění podle této Smlouvy.

- Dodavatel bude vykonávat předmět Smlouvy ve svých prostorách, s výjimkou konzultací s Objednatelem v prostorách Objednatele. Místem odevzdání plnění je sídlo Objednavatele.

- Dodavatel je povinný konzultovat svoje průběžné výsledky a úvahy s Objednatelem. Za tímto účelem se Dodavatel zavazuje uskutečnit minimálně 1 pracovní setkání s Objednatelem, a to po dobu plnění předmětu této Smlouvy a Objednatel se za tímto účelem zavazuje poskytnout Dodavateli přiměřenou součinnost. Jednání může proběhnout i pomocí videokonference.

- Dodavatel se zavazuje připravit a odevzdat Objednateli první výsledky Projektu nejpozději do 120 dní od podpisu Smlouvy a předání prvotních vstupních dat. Objednatel si vyhrazuje právo na nadefinování doplňujících parametrů a úpravu metodiky vyplývající ze smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče a legislativního prostředí České republiky tak, aby byl Projekt použitelný pro Objednavatele v praxi.

- Dodavatel je povinný zapracovat do Projektu objektivní připomínky Objednavatele vyplývající ze smluvních vztahů s poskytovateli zdravotní péče a legislativního prostředí České republiky tak, aby byl Projekt použitelný pro Objednavatele v praxi.

- Změny Projektu musí být projednané a odsouhlasené Objednatelem a Dodavatelem. Pro účely plnění předmětu této Smlouvy a konkretizaci povinností Smluvních stran budou relevantní jen písemné záznamy, včetně e-mailové komunikace.

- Dodavatel je zodpovědný za dodání předmětu plnění a průběžné projektové řízení projektu. Dodavatel se také zavazuje vyhotovit zápis z každého pracovního jednání, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

Článek 3

Odevzdání a akceptace Projektu

- Dodavatel se zavazuje zpracovat základní analýzu Projektu dle čl. 1 odst. 1 a odevzdat Objednateli výsledky Projektu ve formě Softwarového nástroje k akceptaci nejpozději do 6 (šesti) měsíců od podpisu této Smlouvy a předání prvotních dat.

- Akceptace Softwarového nástroje proběhne podle následujícího postupu:

      - Po odevzdání Softwarového nástroje předloží Objednatel Dodavateli do 10 pracovních dní svoje připomínky. Dodavatel do dalších 10 pracovních dní připomínky zapracuje.

      - Předání Softwarového nástroje je akceptováno podepsáním akceptačního protokolu Projektu oběma Smluvními stranami.

      - V případě, že ze strany Objednatele nebudou předložené v 10 denní lhůtě po odevzdání Softwarového nástroje Dodavateli žádné připomínky, předaný Softwarový nástroj se považuje za akceptovaný, a to šestý den po jeho odevzdání Objednateli, kdy smluvní strany podepíšou akceptační protokol.

      - Objednatel akceptuje předaný Softwarový nástroj, pokud obsahuje funkce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.

Článek 4

Cena a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli za služby dle čl. 1 odst. 1 této Smlouvy částku ve výši 1 845 000,- Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH.

- Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli výše uvedenou cenu na základě faktury Dodavatele, která musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o DPH ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu neprodleně po akceptaci předmětu této Smlouvy uvedeného v čl. 1 této Smlouvy Objednatelem.

- Faktury jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů po jejich doručení Objednateli. Lhůta splatnosti je zachována, jestliže je příslušná částka připsána na účet Dodavatele nejpozději poslední den lhůty splatnosti.

- Objednatel je oprávněn fakturu před termínem splatnosti Dodavateli vrátit, jestliže obsahuje chybné údaje, nebo nemá náležitosti podle právních předpisů. Běh lhůty splatnosti oprávněně vrácené faktury se zastavuje. Po doručení nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

- Faktura bude zaslána na e-mail: faktury@rpb-zp.cz nebo na adresu sídla Objednatele a platby budou adresovány na účet Dodavatele, jak je uveden v záhlaví této Smlouvy.

- Smluvní strany sjednávají, že pohledávku, ani část pohledávky z této smlouvy nelze postoupit jiné osobě, pokud s tím nevysloví písemný souhlas obě smluvní strany této smlouvy. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek 5

Odpovědnost a sankce

- V případě nedodržení termínu realizace Softwarového nástroje a odevzdání Softwarového nástroje ze strany Dodavatele dle čl. 3 odst. 1 o více jak 30 dní, je Dodavatel povinný zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výšce 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

- Pokud Objednatel neuhradí fakturu vystavenou podle této Smlouvy řádně a včas, je Objednatel povinný zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury. Datem zaplacení faktury se rozumí den připsání finančních prostředků na účet Dodavatele.

- V případě, že Objednatel poruší svou povinnost podle této Smlouvy anebo Objednatel neposkytne Dodavateli součinnost v souladu s touto Smlouvou, Dodavatel je oprávněný přerušit plnění předmětu této Smlouvy od momentu zjištění této skutečnosti do momentu odstranění porušení a požádat Objednatele o odstranění tohoto porušení bez zbytečného odkladu. Dohodnutý termín odevzdání plnění se automaticky prodlužuje o dobu přerušení plnění předmětu Smlouvy podle tohoto odstavce.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některá smluvní strana poruší kteroukoli z povinností uvedených v čl. 6 této Smlouvy, bude povinná dotčené smluvní straně uhradit smluvní pokutu ve výšce 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek 6

Bezpečnostní opatření a ochrana údajů

  - Přístup Dodavatele k systémům Objednatele je co do rozsahu určen jeho účelem, kterým je výlučně plnění závazků Dodavatele z této Smlouvy.

  - Smluvní strany jsou si vědomy toho, že při plnění této Smlouvy si mohou vzájemně vědomým jednáním, opomenutím nebo náhodně zpřístupnit informace, které jsou předmětem jejich obchodního tajemství nebo na jejichž utajení mají smluvní strany zvláštní zájem (dále jen „důvěrné informace“).

  - Smluvní strany budou s chráněnými informacemi druhé smluvní strany nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a činit veškerá přiměřená smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení, a to aniž by bylo nutné takové informace vždy výslovně a jednotlivě označovat. To nevylučuje možnost v jednotlivých případech, při zvýšeném zájmu, toto označení pro jednotlivé informace použít a v takovém případě je zájem na utajení označené informace mezi stranami nesporný.

  - Žádná ze smluvních stran není oprávněna zpřístupnit chráněné informace jakékoli třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k jakému byly poskytnuty, ledaže tak učiní (a) s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, (b) na základě povinnosti uložené právním předpisem a (c) pokud to tato smlouva výslovně umožňuje.

  - Smluvní strany označují za informace citlivé z hlediska důvěrnosti, které nejsou určené třetí osobě a mají být podle vůle smluvních stran utajené následující informace:

- všechny informace, údaje a doklady poskytnuté jednou smluvní stranou druhé smluvní straně za účelem dalšího zpracování pro účely analýzy v rámci Projektu,

- všechny informace, údaje a doklady týkající se klientů Objednatele a všechny informace, údaje a doklady o záležitostech smluvních stran týkající se jejich obchodních zájmů a vztahů, které nejsou veřejně přístupné, jako též know-how Dodavatele, s kterým se smluvní strany seznámí anebo jakýmkoli způsobem přijdou do styku po dobu realizace analýzy Projektu,

  - Smluvní strany nepovažují za Důvěrné informace také informace a doklady, které:

- jsou všeobecně přístupné veřejnosti,

- byly zpřístupněné anebo uveřejněné příslušnou smluvní stranou bez omezení přístupu, anebo byly zpřístupněné anebo uveřejněné s písemným souhlasem příslušné smluvní strany,

- prokazatelně nezávisle vypracované anebo vyvinuté příslušnou smluvní stranou anebo

- byly zpřístupněné anebo uveřejněné příslušnou smluvní stranou na základě právoplatného rozhodnutí soudu anebo příslušného správního orgánu.

  - Smluvní strany jsou povinné zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích druhé smluvní strany. Nesmí je využít pro svou potřebu, ani pro potřebu třetí osoby, nesmí je zveřejnit a zpřístupnit třetím osobám. Pro účely této smlouvy společnosti z podnikatelské skupiny (koncernu) smluvních stran a případně subdodavatelé, kteří pro Dodavatele vykonávají činnosti pro Objednatele při realizaci Projektu, nejsou považované za třetí osoby.

  - Povinnost mlčenlivosti podle této Smlouvy platí i pro zaměstnance, a subdodavatele smluvních stran, kteří se účastní realizace Projektu pro Objednatele. Smluvní strany jsou povinné prokazatelně zabezpečit, že všichni jejich zaměstnanci a subdodavatelé, kteří se podílí na Projektu pro Objednatele, budou seznámeni s právy a povinnostmi ohledně ochrany údajů a dat v souladu s ustanovením této Smlouvy.

  - Povinnost zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích podle odst. 1 trvá do uplynutí 5 (pěti) let po ukončení této Smlouvy, s výjimkou osobních údajů, při kterých povinnost zachovávat mlčenlivost není časově omezená ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

  - Objednatel se zavazuje odevzdávat všechny údaje osobní povahy Dodavateli v úplně pseudonymizované nebo anonymizované podobě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

  - Smluvní strany jsou povinné vykonat všechny potřebné a přiměřené opatření, aby zabránily prozrazení, zneužití, poškození, zničení, ztrátě anebo odcizení, neoprávněnému přístupu, změně a rozšiřování Důvěrných informací.

  - Smluvní strany jsou povinné ihned po zpracování odstranit ze svých informačních systémů Důvěrné informace uvedené v odst. 1. Smluvní strany nejsou oprávněné ukládat Důvěrné informace uvedené v odst. 1 na jakémkoli médiu, resp. zařízení mimo prostory jejich sídla či pracovišť.

  - Poskytnuté Důvěrné informace zůstávají i nadále ve výlučném vlastnictví smluvních stran. Poskytnutím informací podle ustanovení této smlouvy nedochází k žádnému poskytnutí, či jakémukoli převodu licence, ani převodu, přenechání, či postoupení jakýchkoli práv duševního vlastnictví, práv na výkon práv z průmyslového vlastnictví smluvních stran ve smyslu příslušných právních předpisů, které se týkají práv duševního vlastnictví, průmyslových práv, zejména však autorských práv podle autorského zákona, práv v oblasti vynálezů, užitkových vzorů, ochranných známek.

  - Smluvní strany jsou povinné seznámit druhou smluvní stranu s Důvěrnými informacemi v rozsahu nevyhnutném pro realizaci Projektu.

Článek 7

Oprávnění zástupci smluvních stran

- Zmocněnec pro věcná jednání RBP: xxxxxxxxxx

- Zástupce zmocněnce pro věcná jednání xxxxxxxxxx

- Zmocněnec pro věcná jednání STC: xxxxxxxxxx

- Zástupce zmocněnce pro věcná jednání STC: xxxxxxxxxx

- Smluvní strany se zavazují neprodleně si písemně sdělit změny jakýchkoliv údajů uvedených v ustanoveních odst. 1 až 4 tohoto článku.

Článek 8

Ukončení smlouvy

- Kterákoli ze Smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou, pokud nedojde k nápravě ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené písemně ve výzvě k nápravě. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně.

- Za podstatné porušení povinnosti Dodavatele se považuje zejména:

    - nedodání Softwarového nástroje Dodavatelem,

    - pokud Dodavatel je ve zpoždění s řádným a včasným dodáním Softwarového nástroje více jak 45 kalendářních dní.

- Při ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu, resp. po odevzdání Softwarového nástroje, je Dodavatel povinný do 15 pracovních dní (bez potřeby speciální žádosti Objednatele) zajistit, aby Objednateli byly vráceny všechny dokumenty, podklady a materiály, které se vztahují k plnění předmětu této Smlouvy, a které Dodavatel získal od Objednatele anebo které obdržel v souvislosti s plněním předmětu podle této Smlouvy, včetně všech kopií těchto dokumentů, podkladů a materiálů a zlikvidoval všechny informace, které Dodavatel převzal do své infrastruktury.

Článek 9

Licenční ujednání

- Dodavatel poskytuje Objednateli touto Smlouvou nepřenosnou a časově neomezenou licenci k užití software, který předmětem této Smlouvy a je dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, v souladu s jeho určením, tj. k modelování úhrad lůžkové péče.

- Objednatel není v rámci udělené licence oprávněn:

  - Poskytnout oprávnění tvořící součást této licence, a to ani částečně, třetí osobě.

  - Aplikaci měnit, upravovat a vytvářet její nové verze či kopie bez souhlasu Dodavatele.

  - Jakýmkoliv způsobem zpracovávat nebo spojovat aplikaci s jinými díly, kromě takových zpracování nebo spojení, která účel této licence předpokládá.

- Dodavatel prohlašuje, že při poskytnutí předmětu plnění nebyla porušena práva duševního vlastnictví třetích osob, a že nejsou třetí osoby, které by mohly oprávněně uplatňovat své nároky z těchto práv vůči Objednateli.

Článek 10

Společná a závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu plnění předmětu smlouvy dle č. 1 této Smlouvy.

- Všechny vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí českým právem zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

- Smluvní strany se zavazují řešit případné spory dohodou. Pokud nedojde k smírnému vyřešení sporu, je kterákoli smluvní strana oprávněná se domáhat svých nároků na místně příslušném a věcně příslušném soudu Dodavatele.

- Objednatel prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje o jeho společnosti či podnikání může Dodavatel uvést a zveřejnit ve svém seznamu referencí. Objednatel se též zavazuje potvrdit Dodavateli referenční list o poskytnutí služeb dle této Smlouvy pro další obchodní a marketingové potřeby Dodavatele.

- Smlouva nabývá platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

- STC prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout RBP potřebnou součinnost.

- STC prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li RBP, že STC umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s RBP v důsledku porušení povinností STC zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude s RBP zahájeno správní řízení podle § 141a odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (o tom, že RBP ručí za správní delikt STC) má RBP právo vyzvat STC k uhrazení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a STC se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo RBP na náhradu škody. Pokud vznikne RBP v důsledku umožnění nelegální práce ze strany STC škoda uložením pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, je STC povinen tuto škodu RBP uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu RBP vyzve.

- Objednatel pro účely efektivní komunikace se zhotovitelem a případně pro účely plnění smlouvy či svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to v průběhu účinnosti této smlouvy a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace v Zásadách zpracování osobních údajů pro dodavatele a další osoby dostupných na internetové adrese https://www.rbp213.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/a-125/

- Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, a to formou písemných dodatků, číslovaných vzestupnou aritmetickou řadou.

- Společně s touto Smlouvou Smluvní strany uzavřely zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

- Tato Smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha:

- Příloha č. 1 – Popis řešení nástroje pro modelaci lůžkové péče

V Praze dne ……………                                                 V Ostravě dne ………………

STYRAX Consulting, a.s.                                               RBP, zdravotní pojišťovna

…..…………………………                                            ………………………………

xxxxxxxxxx                                                                      Ing. Antonín Klimša, MBA,

xxxxxxxxxx                                                                           výkonný ředitel

Příloha č. 1:

Popis řešení nástroje pro modelaci lůžkové péče

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx