| Cenová nabídka - projekční práce, inženýrská činnost | |
| --- | --- |
| **Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vázaný** |  |
| Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1,767 01 Kroměříž | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CENA DÍLA** | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |
| **1) Projektová dokumentace pro stavební povolení (1.ETAPA)** | 130180,00 | 157517,80 |
| **2) Projektová dokumentace pro provádění stavby (2.ETAPA)** | 94 570,00 | 114 429,70 |
| **Celkem** | **224 750,00** | **271947,50** |

Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1,767 01 Kroměříž

**Rozsah prací:**

Inženýrská činnost (bez správních poplatků),

Projektová dokumentace (PD) zprac. dle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základní objektové členění PD:

* 5001.1 Stavební úpravy v rámci CHÚC
* 5001.2 Únikové venkovní schodiště
* 5001.3 Nový krytý vstup

-1001 Přeložka areálové kanalizace PVC DN300

-1002 Přeložka areálového vedení vody PVC 110

• 1003 Přeložka areálového vedení NN - 2xAYKY 3x240+120 a vedeni VO AYKY 4Bx16

**Předpokládané termíny**

1.etapa - předpokládaný termín zahájení prací:

1.etapa - termín odevzdání:

2.etapa – předpokládaný termín odevzdání:

nejdříve v 1-týdnu 02/2021

do 60 dní od zahájení (cca 8-týdnů)

do 45-ti dnů od pravomocného nabytí povolení (cca 6 týdnů)

Kroměříž, 01/2021

Nabídku zpracoval:

xxx

tel.: xxx