Dohoda o narovnání

(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Město Český Krumlov

se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836,

zastoupeno: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

na straně jedné (dále jen „Účastník č. 1“)

a

společnost SaM silnice a mosty a.s.

sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,

zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

IČO: 25018094,

DIČ: CZ25018094,

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

na straně druhé (dále jen „Účastník č. 2“)

společně též („smluvní strany“).

Vzhledem k tomu, že:

- mezi výše uvedeným smluvními stranami byla dne 6. června 2019 uzavřena smlouvu o dílo č. 391/2019/OI na zhotovení díla "Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa". Dne 31. ledna 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 44/2020/OSMI), dne 6. května 2020 uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 214/2020/OSMI), dne 2. července 2020 uzavřely dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 343/2020/OSMI) a dne 27. listopadu 2020 uzavřely dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 737/2020/OSMI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 391/2019/OI").

- po dokončení prací a dodávek a po předání a převzetí byly na základě skutečného provedení stavby zjištěny skutečnosti (nerealizované práce, vícepráce), které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI s tím, že všechny změny jsou zaznamenány ve změnových listech, které tvoří přílohu této dohody,

dohodly se smluvní strany na uzavření této dohody o narovnání (dále jen „Dohoda“) ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „NOZ“)

Narovnání

- Účastník č. 1 a Účastník č. 2 se ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. NOZ dohodli na narovnání svých vztahů způsobem, jak je uvedeno v ustanovení čl. I. odst. 2. této Dohody.

- Účastník č. 1 a Účastník č. 2 shodně prohlašují, že se dohodli tak, že v důsledku změn, uvedených ve změnových listech dojde ke snížení sjednané ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI.

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Po předání a převzetí díla účastníkem č. 1 byly na základě předložené dokumentace skutečného provedení stavby zjištěny změny díla, které byly následně kvantifikovány a zapracovány do změnových listů č. 36a, č. 37a a č. 38, které tvoří nedílnou součást této Dohody ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI.

- Na základě navrhovaných úprav dle změnových listů č. 36a, č. 37a a č. 38 dojde ke snížení celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI o částku ve výši 99.592,52 (vícepráce ve výši 146.069,40 Kč, neprovedené práce ve výši 245.661,92 Kč).

- Celková cena díla bude po provedených úpravách na základě zjištěných změn činit částku ve výši 26.315.619,29 Kč bez DPH. Rekapitulace celkové ceny díla tvoří přílohu této Dohody.

Způsob provedení narovnání

- Na základě této Dohody vystaví Účastník č. 2 fakturu, kterou budou zohledněny veškeré změny dle změnových listů č. 36a, č. 37a a č. 38 tak, aby celková cena díla činila částku ve výši 26.315.619,29 Kč bez DPH.

- Pro vystavení faktury/daňového dokladu a jeho úhradu budou využita příslušná ustanovení Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI.

Společná a závěrečná ustanovení

- Dohoda byla schválena na jednání rady města dne 18. ledna 2021, č. usnesení 0027/RM2/2021.

- Pokud není v předchozích částech této Dohody uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných a závěrečných ustanovení.

- Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Dohodou se řídí právním řádem České republiky.

- Smluvní strany se zavazují vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této Dohody. Smluvní strany vyvinou potřebnou součinnost k plnění této Dohody.

- Pokud kterékoliv ustanovení této Dohody nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, stane se neplatným či nevynutitelným, bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejich částí.

- Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na téže listině.

- Účastník č. 1 potvrzuje, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, že u právního jednání obsaženého v této Dohodě byly splněny ze strany Účastníka č. 1 veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v znění pozd. předpisů.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozd. předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dohody do registru smluv zajistí Účastník č. 1 neprodleně po podpisu Dohody. Účastník č. 1 se současně zavazuje informovat Účastníka č. 2 o provedení registrace tak, že zašle druhé Účastníku č. 2 kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Účastníka č. 2 (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dohody obdrží obě smluvní strany zároveň).

- Účastník č. 2 souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje účastník č. 2 souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

- Smluvní strany souhlasí, aby Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byla účastníkem č. 1 zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Účastník č. 1 obdrží tři stejnopisy a Účastník č. 2 obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- Součástí Dohody jsou dále uvedené přílohy č. 1 až č. 4.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost této Dohody a prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že je jim znám smysl a účel této Dohody, že tato Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

příloha č. 1 Rekapitulace ceny díla

příloha č. 2 Změnový list č. 36a

příloha č. 3 Změnový list č. 37a

příloha č. 4 Změnový list č. 38

V Českém Krumlově dne 25. 01. 2021			V České Lípě dne

město Český Krumlov					SaM silnice a mosty a.s.

Mgr. Dalibor Carda, starosta				Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva