Byterm, příspěvková organizace

Palackého 1178/11, 795 01  Rýmařov,

XXXXXXXXXXX

IČO: 452 34 671

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

DODAVATEL

| OBJEDNÁVKA |  |  | STAS v.o.s. Žižkova 21 795 01 Rýmařov #### IČ: 15502520 |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | 04/2021 |  |  |
| Ze dne | 12.02.2021 |  |  |

# Objednávka stavebně montážních prací Byterm Rýmařov p.o. na základě Vámi předložené cenové nabídky, u Vás objednává realizaci stavebně montážních prací nazvaných „Rekonstrukce chodby před bytem č. 2, náměstí Míru 24, 795 01 Rýmařov“. # 1. Předmět plnění: Předmětem plnění je rekonstrukce chodby před bytem č. 2 na adrese náměstí Míru 24, Rýmařov. Předmět plnění dále tvoří: - zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., likvidace - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, - doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, - zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, - zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí, - provedení přejímky stavby, - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních. - atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních. Předmět plnění je podrobně specifikován zhotovitelem oceněným výkazem výměr. 2. Termín plnění: Předpokládaný termín předání staveniště (zahájení stavby): 15.02.2021 Dokončení stavby nejpozději do: 31.03.2021 3. Místo plnění: Pozemek parc. č. 692 v k.ú. Rýmařov 4. Položkový rozpočet: Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Oceněný položkový rozpočet zhotovitele je přílohou této objednávky. 5. Splatnost faktury: Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 6. Cena díla: Cena díla dle položkového rozpočtu zhotovitele činí: 144.065,37 Kč bez DPH 21.610,80 Kč 15 % DPH 165.676 Kč včetně DPH 7. Záruční doba: Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem předání řádně zhotoveného díla. Kontaktní osoby: Bc. Ivana Sitorová, tel: XXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXX Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky. Bc. Ivana Sitorová ředitelka organizace Akceptace objednávky: Přílohy: Položkový rozpočet stavby Rozdělovník: STAS v.o.s., Žižkova 21, 795 01 Rýmařov