č. j. NPU- 430/33666/2018

č. smlouvy 3014H1170001

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

IČO: 607 53 013, DIČ: CZ60753013

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19429

se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu: 1521589329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o změně závazku

I.

Úvodní ustanovení

- Na základě smlouvy o dílo č. j. NPU-430/358/2017, č. sml. 3014H1170001, ze dne 4. 1. 2017, 
ve znění pozdějších dodatků, provedl zhotovitel pro objednatele dílo: „Obnova Thurnovského paláce“

- Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění, v průběhu plnění došlo k rozšíření díla a v souvislosti s tím i zvýšení ceny díla. Zhotovitel předal řádně dokončené dílo objednateli, a to včetně rozšířené části díla dle změnového listu č. 1 až 4, které jsou č. 1 přílohou této dohody a cenové nabídce, která je přílohou č. 2 této dohody.

- Vzhledem k tomu, že k rozšíření díla a zvýšení ceny díla došlo mezi smluvními stranami pouze ústní dohodou, smluvní strany touto dohodou v souladu s ust. § 582 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, napravují nedodržení formy právního jednání ujednané stranami.

II.

Předmět dohody

- Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou se doplňuje obsah smlouvy č. j. NPU-430/358/2017, č. sml. 3014H1170001, ze dne 4. 1. 2017 ve znění pozdějších dodatků, 
v čl. II. – Předmět smlouvy – určení díla, a to tak že se doplňuje o odst. 2.10, který zní takto:

  - Předmětem díla, které se zhotovitel zavázal provést na vlastní náklad a nebezpečí, 
    je dále i provedení prací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 1 až 4 
a cenové nabídce zhotovitele.

- Smluvní stany prohlašují, že touto dohodou se cena díla se vzhledem k dohodnutým méněpracím a vícepracím mění tak, že cena díla se zvyšuje o částku 221.060, 49 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí částku 46.422,70 Kč, celková cena díla včetně DPH se zvyšuje o částku 267.483,19 Kč.

Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací činí částku 9 963 940,49 bez DPH + 2 092 427,50 Kč DPH = 12 056 368,00 Kč včetně DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

  - Tato dohoda je dodatkem č. 3 výše uvedené smlouvy.

  - Smluvní strany prohlašují, že smlouva č. j. NPU-430/358/2017, č. sml. 3014H1170001, ze dne 
4. 1. 2017 v ostatních ujednáních zůstává beze změn.

  - Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

  - Dohodu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dohoda 
je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha:

Příloha č. 1  Změnové listy 1 až 4

Příloha č. 2  Cenová nabídka

V Českých Budějovicích dne	22. 1. 2019			     V Třebíči dne 18. 1. 2019

……………………………………	                                   		       ……………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                                                        XXXXXXXXXXXXXX

ředitel									       jednatel společnosti