Požadavek na změnu (RfC) – Z31011

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID PK MZe: |  |
| --- | --- |

| Název změny: | Vybudování nového VMware vSAN clusteru včetně migrace serverů ze stávajícího VMware clusteru DMZ2 MZe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | 3.2.2021 | Požadované datum nasazení: | 31.3.2021 |

| Kategorie změny: | Normální ☒ Urgentní ☐ | Priorita: | Vysoká ☒ Střední ☐ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☐ | Zkratka: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☐ Zlepšení ☐ Bezpečnost ☐ |
|  | Infrastruktura ☒ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☒ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☐ Obnova ☒ |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel: | Pavel Štětina | 11152 | 2430 | Pavel.stetina@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Pavel Štětina | 11152 | 2430 | Pavel.stetina@mze.cz |
| Change koordinátor: | Petra Honsová | 11153 | 1019 | Petra.honsova@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | O2 CR a.s. | xxx | xxx |

| Smlouva č.: | 470-2017-13330 | KL: | HR-01 |
| --- | --- | --- | --- |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Součinnost při instalaci nového hw HPE Synergy Chassis v prostředí MZe a vybudování nového VMware vSAN clusteru, včetně migrace serverů ze stávajícího VMware clusteru DMZ2 MZe.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

MZe pořídilo v rámci obnovy a zajištění dostatečného výpočetního výkonu virtualizované platformy nové Chassis HPE Synergy, na kterých bude provozován cluster s VMware vSAN. Stávající VMware prostředí MZe, které je klíčovým prvkem při provozu aplikací MZe, již dosahuje svého maximálního možného výkonu a omezuje další rozvoj informačních systémů MZe. Instalací nového HW bude prostředí zároveň optimalizováno z pohledu potřebných licencí MS a RedHat.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace může VMware infrastruktura MZe výrazně ovlivňovat chod informačních systémů MZe a bude omezovat další rozvoj, nebo implementace nových systémů.

# Podrobný popis požadavku

Uvedené RfC řeší následující oblasti:

- součinnost při zapojení nových chassis do prostředí MZe včetně následné dokumentace prostředí,

- vystavění nového OneView Dashboardu s integrací na stávající OneView a nové OneView instance, které jsou součástí stacků chassis v každé lokalitě,

- instalace a konfigurace nového VMware vSAN clusteru DMZ2 včetně migrace VM ze stávajícího clusteru DMZ2.

Pozn: Předmětem RfC není mazání / likvidace starého VMware clusteru DMZ2 včetně následných optimalizačních činností ve vztahu k rozmístění HW v chassis BL7000c.

## Součinnost při instalaci a konfiguraci nových chassis MZe

V rámci součinnosti bude poskytnuta nezbytná konfigurační a konzultační podpora pro úspěšné napojení a zprovoznění chassis v prostředí MZe.

# Část zadání obsahuje NEVEŘEJNÉ INFORMACE

# Podpisová doložka

| Za resort MZe: | Jméno: | Datum: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Metodický/Věcný garant | Pavel Štětina |  |  |
| Change koordinátor: | Petra Honsová |  |  |

B – nabídkA řešení k požadavku Z31011

| ID PK MZe: | 035 |
| --- | --- |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy: 470-2017-13330

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     NEVEŘEJNÉ

# Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

| Č. | Oblast požadavku | Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny |
| --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Na součinnost s dalšími systémy

Není

# Na součinnost AgriBus

Není

# Na dohledové nástroje/scénáře

Doplnění / revize nastavení dohledových checků v rámci SiteScope Mze.

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

Nejsou

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| Dodavatel / ICT MZe | Zajištění součinnosti dodavatele nových Synergy Chassis v oblasti konfigurace a připojení do prostředí MZe – lokalita HC JZM a HC Chodov |
| ICT MZe | Změna checků v rámci dohledového nástroje SiteScope |
| ICT MZe | Poskytnutí licencí VMware vSAN a VMware ESX pro nové servery – verze 6.5 |
| OKB MZe | Zajištění potřebných prostupů pro administraci prostředí z VTS |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Instalace a konfigurace Vmware vSAN prostředí včetně migrace VM | T + 4 týdny |
| Instalace a konfigurace OneView Dasboard | T + 8 týdnů |

Termín T: je termín kdy budou nové chassis nainstalovány a připojeny do prostředí MZe

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cenová nabídka v příloze č. 01 | 30 | 196 860,00 | 238 200,60 |
| Celkem: |  | 30 | 196 860,00 | 238 200,60 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele / Poskytovatele | Jméno oprávněné osoby | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| O2 Czech Republic a.s. | XXX |  |  |

C – Schválení realizace požadavku Z31011

| ID PK MZe: |  |
| --- | --- |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny:

| Č. | Oblast požadavku | Realizovat (ano ☒ / ne ☐) | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ | Bez dopadu |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

| Útvar / Dodavatel | Popis požadavku na součinnost | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel / ICT MZe | Zajištění součinnosti dodavatele nových Synergy Chassis v oblasti konfigurace a připojení do prostředí MZe – lokalita HC JZM a HC Chodov | Dodavatel / ICT MZe |
| ICT MZe | Změna checků v rámci dohledového nástroje SiteScope | ICT MZe |
| ICT MZe | Poskytnutí licencí VMware vSAN a VMware ESX pro nové servery – verze 6.5 | ICT MZe |
| OKB MZe | Zajištění potřebných prostupů pro administraci prostředí z VTS | OKB MZe |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Instalace a konfigurace Vmware vSAN prostředí včetně migrace VM | T + 4 týdny |
| Instalace a konfigurace OneView Dasboard | T + 8 týdnů |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cenová nabídka v příloze č. 01 | 30 | 196 860,00 | 238 200,60 |
| Celkem: |  | 30 | 196 860,00 | 238 200,60 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

| Role | Jméno | Datum | Podpis/Mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina |  |  |
| Architekt |  |  |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

| Role | Jméno | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Change koordinátor | Petra Honsová |  |  |
| Věcný/Metodický garant | Pavel Štětina |  |  |
| Žadatel | Pavel Štětina |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Pavel Štětina |  |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.

Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.

Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.

Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.

Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).

Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.