# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

# ev. číslo zhotovitele: S18-063-0001 DOD01

## Smluvní strany

1.1	Objednatel:

#### Město Tanvald

Palackého 359, 468 41 Tanvald

zastoupený  Mgr. Vladimírem Vyhnálkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, expozitura Tanvald, č.ú.: 19-0001423451/0100

IČ: 002 62 587

DIČ: CZ00262587

zástupce ve věcech technických:  Jiří Onderka – vedoucí odboru rozvoje a KV MěÚ

zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Jiří Onderka

stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Jiří Onderka

1.2	Zhotovitel:

#### SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kontaktní adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Telefon:	384 378 026

Zastoupený: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032

IČ:	48035599	DIČ:	CZ48035599

Bankovní spojení: GE Money Bank

Číslo účtu:	000000-0169818406/0600

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY

Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jiří Šebera, Pavel Vaňha

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“ (dále jen „smlouva o dílo“). Zadávací řízení bylo vypsáno objednatelem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.05.2016 pod evidenčním číslem VZ 635101.

## II.  Předmět dodatku

  - Smluvní strany se z důvodu změny způsobu financování předmětu smlouvy o dílo 
způsobené nepřidělením dotace z MŠMT ČR dohodly na dodatku, kterým se termín zahájení prací uvedený v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“ přesouvá z 07/2016 do 04/2017.

  - Veškerá ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## Závěrečná ustanovení

3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.3	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| ## V Tanvaldu dne 10.8.2016 Za objednatele: ................................................ Mgr. Vladimír Vyhnálek starosta města | ## V Č. Budějovicích dne 10.8.2016 Za zhotovitele: ................................................ Robert Běhal Zdeněk Liška, ředitel závodu ředitel oblasti SPORT.STAVBY Sport.povrchy |
| --- | --- |