SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2017

Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ve smyslu ustanovení §2586 a dalších právních ustanovení citovaného zákona uzavírají tuto:

s m l o u v u  o  d í l o

Objednatel:	Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

U Hřiště 527

382 32  Velešín

IČO: 00583855

DIČ: CZ00583855

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, pob. Jírovcova ul., České Budějovice

Číslo účtu: 2504544/0600

Zhotovitel:	KAVEX  Bohemia s.r.o.

Planá 78

370 01 České Budějovice

IČO: 26 05 02 26

DIČ: CZ 26 05 02 26

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. s.

Číslo účtu: 89700897/5500

zastoupená  jednatelem společnosti p. Stanislavem Dlouhým

1.	Předmět smlouvy

1.1.	Předmětem smlouvy je dodávka a montáž kamenických prací na akci: „Rekonstrukce schodiště“

1.2.	Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka kamenických prací zhotovitele ze dne 24. února

2017.

2.	Termín plnění

2.1.	Zhotovitel se zavazuje zahájit práce spojené se zhotovením a montáží díla nejpozději  do 7. března 2017, na základě převzetí staveniště připraveného k provádění jeho prací obsažených v cenové nabídce. Dílo bude objednateli předáno nejpozději do 10. března 2017. Při neumožnění zahájení prací ze strany objednatele je nutno písemně dohodnout nový termín dokončení prací.

3.	Cena za dílo

3.1.	Celková cena za předmět této smlouvy činí 	122 480,- Kč bez DPH 21% dle platných předpisů a je doložena cenovou nabídkou ze dne 24. února 2017.  (příloha 9.6.1.), která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4.	Financování, fakturace, platební podmínky

4.1.	Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude ze strany objednatele poskytnuta záloha.

4.2.	Fakturace bude probíhat měsíčními fakturami vystavenými zhotovitelem a odsouhlasenými 	příslušným pracovníkem objednatele dle skutečně provedených prací a uskutečněných dodávek.

4.3.	Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení objednateli, přičemž dnem splatnosti se rozumí den připsání platby dle faktury na účet zhotovitele.

5.	Práva a povinnosti zhotovitele

5.1.	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

5.2.	Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

5.3.	Zhotovitel si zajistí materiálně-technické vybavení, dopravu a odborně způsobilé pracovníky k provedení díla, sjednaného touto smlouvou.

5.4.	Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené prováděním díla v době plnění této smlouvy podle obecně platných předpisů, dále za dodržování bezpečnostních předpisů.

6.	Práva a povinnosti objednatele

6.1.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit práce a požadovat odstranění vad. O zjištěných vadách bude sepsán zápis odsouhlasený oběma stranami vč. termínu odstranění vad.

6.2.	Objednatel je povinen provedené dílo prohlédnout neprodleně od oznámení zhotovitele o ukončení prací a pokud nejsou zjištěny závady protokolárně převzít a zaplatit na základě vyhotovené faktury dohodnutou cenu za jeho provedení.

6.3.	Objednatel upozorní zhotovitele před nástupem na pracoviště na zvláštnosti a případné nebezpečí 
v prostoru prováděných prací a provede předání výškového zaměření kamenických (dlaždičských) prací.

7.	Smluvní pokuta

7.1.	V případě nedodržení termínu předání díla objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu formou slevy z díla ve výši 0,5% za každý den prodlení.

7.2.	V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen zaplatit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky.

8.	Záruka

8.1.	Záruční doba byla dohodnuta v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

8.2.	Zhotovitel neodpovídá za vady a škody, které vznikly následným zásahem třetích osob po předání 
a převzetí díla.

8.3.	Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady bez zbytečného odkladu po písemném oznámení objednatele.

9.	Závěrečné ustanovení

9.1.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

9.2.	Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

9.3.	Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající příslušnými 	ustanoveními Obchodního zákoníku.

9.4.	Od smlouvy lze ustoupit ze zákonných důvodů nebo písemnou dohodou obou smluvních stran.

9.5.	Smluvní strany prohlašují, že smlouvu podepsaly na základě své svobodné vůle.

9.6.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  Cenová nabídka ze dne 24. února 2017.

9.6.1.	Způsob stanovení ceny - cenová nabídka ze dne 24. února 2017.

Ve Velešíně, dne 28. února 2017

..............................................				.............................................

objednatel						zhotovitel