Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. TO/2019/07 – Zřízení služby následné péče

(Registrační č. projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002261)

I.

Smluvní strany.

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

IČ: 00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

| Firma - obchodní název: | MORYS s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava |
| Zápis v OR (živ. rejstříku): | Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 1504 |
| Statutární orgán: Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: | Ing. Pavel Mrhač, jednatel Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel na základě Plné moci ze dne 21.12.2020 |
| Technický zástupce: | Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel |
| Kontaktní osoba: | Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel |
| IČ: | 42864771 |
| DIČ: | CZ42864771 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| e-mail: | XXXXXXXXXX |

(„dále jen zhotovitel“)

Uzavřeli dne 11.5.2020 ve smyslu §2586 a následujících zákona č.89/2012, občanského zákoníku v platném znění, smlouvu o dílo č. TO/2019/07 – Zřízení služby následné péče 
(dále jen SoD)

- Změna smlouvy

Na základě potřeb, vyvolaných objektivními důvody a snahou o co nejlepší, nejvhodnější technické a zároveň hospodárné řešení díla výše uvedené smluvní strany dříve uzavřely Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. TO/2019/07 – Zřízení služby následné péče. Vzhledem k nalezeným chybám v jednotlivých změnových listech, slouží tento Dodatek č. 2 k jejich nápravě. Tento Dodatek č. 2 obsahuje jako přílohy opravené změnové listy č. 1 – 6 a upravuje cenu díla.

Nové znění:

- Jednotlivé změny stavby jsou popsány podrobněji v Příloze č.1 tohoto dodatku ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ty obsahují celkovou bilanci více a méně prací naceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby.

| ZL č.1 | demontáž příček v 2.NP |  | 77 380,14 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| ZL č.2 | skladby podlah v 2.NP |  | 414 437,25 Kč |
| ZL č.3 | dveře do místnosti č.233 |  | 17 030,05 Kč |
| ZL č.4 | podlahy v.1.NP |  |  | 991 601,86 Kč |
| ZL č.5 | změna vedení kanalizace |  | 313,82 Kč |
| ZL č.6 | demontáže VZT a UT |  |  | 75 606,40 Kč |

Ve změnových listech je promítnut jak dopad na celkovou cenu díla, tak i na termín dokončení a předání díla.

- Tímto Dodatkem č. 2 SoD č. TO/2019/07 se mění obsah následujících ustanovení jednotlivých článků uvedené smlouvy o dílo takto:

Článek V. Cena díla nově zní:

V.

Cena díla

- Celková cena díla je nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů, uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a pro splnění zadávacích podmínek.

Cena díla je nabídkovou cenou vítězného účastníka, vzešlou z otevřeného výběrového řízení, provedeného dle zákona o veřejných zakázkách a vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek, celková cena = rozpočet je zpracován v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázek na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění Vyhl. 405/20017 Sb.

- Cena díla je sjednána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

- Cena díla je stanovena naceněním výkazu výměr. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.Nabídková cena je uvedena v členění:

| Původní cena stanovená nabídkou: | - |
| --- | --- |
| Cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) | 38 899 999,36 Kč |
| Samostatně DPH 21 % | 8 168 999,87 Kč |
| Cena včetně DPH | 47 068 999,23 Kč |
| Cenové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 a 2 SoD a změnového listu ě. 1, 2, 3, 4, 5, 6: |  |
| Navýšení ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH) | 1 576 369,52 Kč |
| samostatně DPH 21 % k navýšení ceny | 331 037,60 Kč |
| Navýšení ceny včetně DPH | 1 907 407,12 Kč |
| Nová cena po navýšení Dodatkem č. 1 a 2: |  |
| Cena bez DPH | 40 476 368,88 Kč |
| Samostatně DPH 21% | 8 500 037,47 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 48 976 406,35 Kč |

Navýšení celkové ceny je dáno změnovými listy č. 1 – 6, které jsou rozpočtově doloženy 
a obsahují i celkovou bilancí více a méně prací naceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby (odpočty a přípočty v Kč v cenách bez DPH) a obsahuje tyto části:

| ZL č.1 | demontáž příček v 2.NP |  | 77 380,14 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| ZL č.2 | skladby podlah v 2.NP |  | 414 437,25 Kč |
| ZL č.3 | dveře do místnosti č.233 |  | 17 030,05 Kč |
| ZL č.4 | podlahy v.1.NP |  |  | 991 601,86 Kč |
| ZL č.5 | změna vedení kanalizace |  | 313,82 Kč |
| ZL č.6 | demontáže VZT a UT |  |  | 75 606,40 Kč |

Celková bilance všech částí změnového listu č. 1-6 bez DPH: •		1 576 369

,52 Kč
DPH 21% k celkové bilanci všech částí změnového listu č. 1-6:		   331 037,60 Kč
Celková bilance všech částí změnového listu č. 1-6 s DPH:		1 907 407,12 Kč

- Celková nabídková cena může obsahovat mimo položek výkazu výměr i jiné náklady - dopravné, přirážky, HZS, náklady na likvidaci odpadů apod., tyto však musí být uvedeny zvlášť, musí být zahrnuty do vedlejších či ostatních nákladů díla.

- Podmínky překročení nabídkové ceny: Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. V případě, že se vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další práce, které bude nezbytné provést, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.

- Cenu díla bude možné měnit pouze v souladu s čl. V. odst. 9 SoD č. TO/2019/07:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“).

- přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provést nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu v cenové soustavě, použité v nabídce.

- v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v legislativně platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat dodatek.

d) 	v případě změn u prací, které byly obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu; v případě změn cen u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu díla, budou ceny těchto prací stanoveny odkazem na jednotkové ceny v obecné dostupné cenové soustavě, která odpovídá použité cenové soustavě při tvorbě nabídkového položkového rozpočtu a použité cenové úrovni.

- Rozsah případných méně prací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 5 tohoto článku této smlouvy budou vždy předem jednány číslovaným dodatkem k této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu PDP či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla, a to se týká i povinnosti účtování /fakturace/ v režimu přenesené daně. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady s provedením díla a uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nebude překročena (s výjimkou zákonné změny DPH).

- Změny ceny díla jsou přípustné pouze tehdy:

- požaduje-li objednatel provedení prací, které nejsou uvedeny v předmětu díla – v položkovém rozpočtu nebo je naopak požaduje z předmětu díla vypustit;

- při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD 
č. TO/2019/07 známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinili a nemohli je předvídat a mají vliv na cenu díla, pokud se k jejich provedení obě smluvní strany dohodly na základě písemného dodatku k SoD č. TO/2019/07.

- pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od prováděcí projektové dokumentace (např. odlišné geologické údaje) a pokud se na jejich provedení obě smluvní strany dohodly na základě písemného dodatku k SoD č. TO/2019/07.

- V případě, že se vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další práce, které bude nezbytné provést, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.

II.

Vyšší moc

- Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

- Vyšší moc je pro účely této Smlouvy považovaná každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možné předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje např. přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, válka, stávka, vyhlášení karantény nebo jiné události, které jsou mimo kontrolu Smluvních stran.

- Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazku podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

III.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 2 SoD mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze SoD a jejího Dodatku č. 2 třetí osobě.

- Tento Dodatek č. 2 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje vněm jsou zveřejnitelné.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 SoD před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 SoD v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 SoD je:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 6 s naceněnými výkazy výměr a bilancí více a méně prací

Příloha č. 2 – Plná moc

| V Opavě dne:15.2.2021 |  | V Ostravě dne: 11.2.2021 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Zdeněk Jiříček ředitel PN v Opavě |  | za zhotovitele Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel na základě plné moci |