SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 	2021-00005/ORI

číslo smlouvy zhotovitele:   1514.1060745MZA

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: 					Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 					            00254657

DIČ:                                                               CZ00254657

bankovní spojení:

zastoupeno ve věcech smluvních:        Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických:     Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Arch. Iljou Richtrem, technikem odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

zastoupeno konzultantem - správcem stavby: „Sdružení – Správce stavby – Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu“,

vedoucí společník: DS engineering PLUS, a.s., IČO: 279 55 834, se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

společník: Contract management, a.s., IČO 053 06 035, se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

správce stavby (vedoucí týmu):          Petr Mai, tel.

zástupce správce stavby:                     Ing. Alexandr Veličkin

koordinátor BOZP:                             Richard Míčka

členové týmu:                                     Jiří Kudrna, Ing. Martin Smola

(dále jen "objednatel")

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: 					U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa:				Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy

Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

IČO, DIČ: 					45274924, CZ45274924

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:					Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ,

na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ,

na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech technických:	Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary,

Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek

Ing. Martin Šálek, stavbyvedoucí v oboru mosty a

inženýrské konstrukce

Ing. Vít Hoznour, hlavní projektant v oboru mosty a

inženýrské konstrukce

Ing. Tomáš Hejtmánek, zástupce stavbyvedoucího

v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Ing. et Ing. Pavel Ziegelbauer, hlavní geodet v oboru

zeměměřická činnost

Martin Zábojník, hlavní stavbyvedoucí, tel.

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu, bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na projektování, provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 125 000 000,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název Díla | Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH | DPH v Kč | Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) | (c) = (a) + (b) |
| Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu | 125 000 000,00 | 26 250 000,00 | 151 250 000,00 |

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-036283 a Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

- Dopis nabídky, Příloha k nabídce

- Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky

- Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně technologického díla a pozemních komunikací a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem - Zvláštní podmínky

- Požadavky objednatele

- Formuláře

- Návrh zhotovitele a ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)

- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 26.10.2020.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že vyprojektuje, provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění a ve znění  GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností daných zákonem o zpracování osobních údajů a Nařízením o GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10.2.2021

_________________________

Statutární město Karlovy Vary	4.2.2021

zastoupeno

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.	primátorkou města

………..……………………………………

Ing. Zdeněk Novák

ředitel oblasti Čechy západ

EUROVIA CS, a.s.

na základě plné moci

Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.