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Smlouva o dílo
UTB – výměna poškozených skleněných výplní

lehkého obvodového pláště objektu U13
I. 

Smluvní strany
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: 


nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO: 



70883521

DIČ: 



CZ70883521
bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu:


27-1925270277/0100
zastoupená: 


RNDr. Alexander Černý, kvestor
za věcné plnění odpovídá:
Ing. Pavel Blažek, vedoucí odboru investic a majetku

(dále jen „objednatel")
a
NEČAS práce ve výškách s.r.o.
se sídlem:


náměstí 28. dubna 9/42, 635 00, Brno
IČO:


269 77 931
DIČ:


CZ26977931
bankovní spojení: 

Fio banka, a. s.


číslo účtu: 


2100278973/2010

zastoupená: 


František Nečas, jednatel
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 48800
e-mail:



info@fnecas.cz
kontaktní osoba:

František Nečas
(dále jen „zhotovitel")
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci stavby tohoto znění:

II.

Předmět smlouvy, dílo
1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy.

2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
3) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„UTB – výměna poškozených skleněných výplní
lehkého obvodového pláště objektu U13“
(dále též jen „stavba“) dle technické dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Součástí technické dokumentace jsou technické a uživatelské standardy lehkého obvodového pláště a zasklení.
Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:

a) provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla;
b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla;
c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;
f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady;
i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).
j) při demontáži poškozených skel je zhotovitel povinen umožnit přístup soudnímu znalci v oboru lehké fasádní pláště panu Ing. Čestmíru Čandlovi ke zjištění skutečného provedení osazení skel a provedení posouzení příčiny poškození skel.
III.

Doba a místo plnění
1) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:
· Zahájení prácí na realizaci díla nejpozději:








1. 11. 2016


· Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:







30. 11. 2016
2) Místem plnění je objekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, označený jako „U13“, nám. T. G. Masaryka 5555, PSČ 760 01 Zlín.
Uvedený objekt je ve vlastnictví UTB ve Zlíně, zapsány na LV č. 1584 pro k. ú. a obec Zlín, vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.
3) Zhotovitel předloží vypracovaný harmonogram prací nejpozději 5 dnů před předpokládaným zahájením prací dle této smlouvy k odsouhlasení technickému dozoru investora.


IV.

Cena díla
1) Cena díla, specifikovaného v článku II. odst. 3) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto: 

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 

   492 552 Kč

(slovy: čtyřistadevadesátdvatisícpětsetpadesátdvakorunčeských)
2) Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace produkce CZ - CPA zatříděny do kódu 41 až 43) jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

3) Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla. 

4) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, staveništěm jakož i podmínkami provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s komplexním  provedením díla.

V.

Platební podmínky

1) Objednatel neposkytuje zálohy.


2) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla dle této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím po zhotovení díla, přičemž právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem řádného ukončení a provedení předmětu díla. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím do 14 kalendářních dnů od dne řádného ukončení a provedení předmětu díla. 

3) Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému dozoru investora (dále jen „TDI“), (viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby objednatele.

4) Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

5) Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele. 

6) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude zhotovitel povinen na základě této smlouvy. 

7) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, bude v době splatnosti objednatelem vrácena zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

8) Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDI) :


Objednatel:
Jiří Ponížil -  výkon TDI a koordinátor BOZP na staveništi, 


tel. kontakt: 57 603 2006, 606 777 204, e-mail : jponizil@rektorat.utb.cz



Zhotovitel:   
František Nečas – 604 831 839


                    Jiří Nečas – 603 856 888
VI.

Předání a převzetí díla
1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho úplným dokončením, podepsáním předávacího protokolu o předání a převzetí stavby, předáním všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště. Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy zhotovitel předá objednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů. Tento den je také prvním dnem, kdy zhotovitel může vystavit daňový doklad dle předchozí článku této smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a převzetí díla je místo plnění.

2) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.

3) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol), který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

4) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a objednatel se přesto rozhodne jej převzít, musí předávací protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

5) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v předávacím protokolu díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7) Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné faktury dle čl. V. této smlouvy.
VII.

Odpovědnost za vady, záruka
1) Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2) Záruční doba na provedený předmět plnění činí 60 měsíců. 

3) Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich. 

4) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití přesto trval. 

5) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

6) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.

7) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

8) Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich zjištění, nejpozději však do 15 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele popř. na e-mail. 

9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

11) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.

12) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen uhradit zhotovitel.
13) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.

14) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. 

15) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin. 
16) O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
17) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem.
VIII.

Podmínky provádění díla
1) Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy výměr-specifikace prací a dodávek. 
2) Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích osob v termínu do 3 dnů před dohodnutým započetím prací. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o které se objednatel opozdí s předáním staveniště.

3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

· požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

· požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,

· požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,

· požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

· bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
4) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní pomůcky,

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů - viz přílohy k NV,

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.

5) Dále je zhotovitel povinen:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy, 

b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
6) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha č. 9), v platném znění. 
7) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

8) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní podnikatelskou činností ve výši plnění 5 000 000,- Kč u UNIQA pojišťovna, a.s.
9) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel. 

10) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

IX.

Sankční ujednání
1) Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

2) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

3) Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.

4) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

5) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

6) Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
7) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

X.

Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí občanským zákoníkem v platném znění. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným zněním příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů, vše v platném znění.

2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení. 

4) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

5) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

XI.

Přílohy
1) Příloha č. 1 – Technická specifikace
Ve Zlíně dne: 





             V Brně dne: 
Objednatel:






Zhotovitel: 
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František Nečas
kvestor                                                                                          jednatel
Příloha číslo 1. smlouvy o dílo
Nabídkový rozpočet zhotovitele

	UTB – výměna poškozených skleněných výplní lehkého obvodového pláště objektu U13

	cenová nabídka ze dne 12. srpna 2016
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	položka
	m.j.
	množství
	cena/m.j.
	cena celkem

	
	
	
	
	

	práce bez DPH
	
	
	
	

	příprava a úklid staveniště, přesun hmot
	hod
	12,00
	250,00 Kč
	3 000,00 Kč

	demontáž a montáž oken - viz popis dole
	ks
	7,00
	32 000,00 Kč
	224 000,00 Kč

	zhotovení hor. sjezdů/zajištění pracovníků
	ks
	48,00
	200,00 Kč
	9 600,00 Kč

	práce celkem bez DPH
	 
	 
	 
	236 600,00 Kč

	VRN 8%
	%
	0,08
	236 600,00 Kč
	18 928,00 Kč

	doprava
	km
	2 664,00
	10,00 Kč
	26 640,00 Kč

	uložení odpadu - v rámci VRN
	kpl
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	

	materiál bez DPH
	
	
	
	

	O1 - 1253 x 1668mm
	ks
	1,00
	30 173,00 Kč
	30 173,00 Kč

	O2 - 1253 x 1828mm
	ks
	1,00
	33 072,00 Kč
	33 072,00 Kč

	O3 - 1253 x 1476mm
	ks
	1,00
	26 702,00 Kč
	26 702,00 Kč

	O4 - 1253 x 1476mm
	ks
	1,00
	31 902,00 Kč
	31 902,00 Kč

	O5 - 1253 x 1728mm
	ks
	1,00
	31 265,00 Kč
	31 265,00 Kč

	O6 - 1468 x 1828mm
	ks
	1,00
	42 549,00 Kč
	42 549,00 Kč

	O7 - 1468 x 1828mm
	ks
	1,00
	42 549,00 Kč
	42 549,00 Kč

	opotřebení horolezeckého materiálu
	kpl
	1,00
	3 500,00 Kč
	3 500,00 Kč

	doprava oken od výrobce
	kpl
	1,00
	23 400,00 Kč
	23 400,00 Kč

	montážní materiál je součástí ceny oken
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	materiál celkem bez DPH
	 
	 
	 
	265 112,00 Kč

	
	
	
	
	

	celkem bez DPH 21%
	 
	 
	 
	547 280,00 Kč

	množstevní a referenční sleva 10%
	%
	-0,10
	547 280,00 Kč
	-54 728,00 Kč

	celkem po slevě bez DPH 21%
	 
	 
	 
	492 552,00 Kč

	DPH 21%
	 
	 
	 
	103 436,00 Kč

	celkem s DPH 21%
	 
	 
	 
	595 988,00 Kč

	
	
	
	
	

	V rámci rozpočtu jsou zohledněny veškeré požadavky investora v rámci jeho zadávacích podmínek. 

	Všichni pracovníci budou mít platná oprávnění pro práce ve výškách.

	Na požádání Vám budou dodány technické listy od použitých materiálů a fotodokumentace na cd.

	Záruka na provedené práce je 60 měsíců.
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