### DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik

### na provedení díla

„Tramvajová trať 8. května“

Dotační program „Operační program Doprava, SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 5 k SOD č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik | Org: 5776 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: |  | statutární město Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Horní náměstí 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 779 11 Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IČ: 00299308 ID datové schránky: kazbzri |  |  |  |  |  |  | DIČ: CZ00299308 |  |  |  |
|  |  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tel.: |  | XXXXXXX , |  | XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XXXXXXX, odbor investic MMOl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tel.: |  | XXXXXXX |  | XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XXXXXXX, odbor investic MMOl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tel.: |  | XXXXXXX |  | XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Zhotovitel: |  | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Albertova 229/21, 779 00 Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: |  | 25869523 |  |  |  |  | DIČ: | CZ25869523 |  |
|  |  |  | Obchodní rejstřík: |  |  |  |  | vedený KO soudem v Ostravě, oddíl B |  |  |  |  |
|  |  |  | pod sp. zn.2419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ID datové schránky: wvcehjc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva Ing. Petr Buchta, předseda představenstva Vladimír Dvořák, člen představenstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tel.: |  | XXXXXXX |  | e-mail: XXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - hlavni stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tel.: |  | XXXXXXX |  | e-mail: XXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: XXXXXXX tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tel.: |  | XXXXXXX |  | e-mail: XXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bankovní spojení: KB Olomouc, ČSOB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | č. účtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik ze dne 25. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2020, dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 20. 11. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 21. 12. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je oprava chyby v psaní a počtech v dodatku č. 4 ze dne 21. 12. 2020 ke smlouvě dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik, plynoucí z chyby v psaní a počtech, ke které došlo v dodatku č. 2 ze dne 13. 8. 2020 ke smlouvě dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik.

# Znění dodatku

- Tabulka, uvedená v čl. III. písm. B) odst. 1 dodatku č. 4 ze dne 13. 8. 2020 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/000271/2020/Mik se nahrazuje touto tabulkou:

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD ve znění dodatku č. 3 | Méněpráce dle Dodatku č. 4 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 4 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |
| SO 001 | Příprava území | 1 024 174,80 | -47 679,00 | ZL30 | 1 033 310,99 | ZL27,30 | 2 009 806,79 |
| SO 101 | Komunikace vozidlové | 4 017 361,41 | -100 963,98 | ZL31,34 | 353 779,14 | ZL31 | 4 270 176,57 |
| SO 102 | Komunikace pěší | 4 887 289,65 | -104 225,92 | ZL32,34 | 157 202,20 | ZL32 | 4 940 265,93 |
| SO 104 | Dopravní značení trvalé | 131 500,40 | -37 492,00 | ZL34 |  |  | 94 008,40 |
| SO 301 | Vodovod | 4 932 668,37 | -27 556,17 | ZL34 |  |  | 4 905 112,20 |
| SO 302 | Kanalizace | 9 433 114,72 | -288 580,49 | ZL29 | 264 208,00 | ZL29 | 9 408 742,23 |
| SO 303 | Přípojky vodovodní | 1 263 356,74 | -17,03 | ZL34 |  |  | 1 263 339,71 |
| SO 304 | Přípojky kanalizační | 6 965 552,76 | -7 312,61 | ZL34 | 725 998,74 | ZL33 | 7 684 238,89 |
| SO 401 | Veřejné osvětlení | 1 313 826,25 |  |  |  |  | 1 313 826,25 |
| SO 404 | Přeložka kabelů Telefoniky O2 (CETIN) | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| SO 405 | RIO Media (Metropolitní síť) | 514 686,72 |  |  |  |  | 514 686,72 |
|  | II. Tramvajová trať |  |  |  |  |  |  |
| SO 002 | Snesení kolejiště DPMO | 1 737 978,54 |  |  |  |  | 1 737 978,54 |
| SO 402 | Přeložka přípojky NN pro inteligentní zastávku | 169 328,95 |  |  |  |  | 169 328,95 |
| SO 651 | Tramvajová trať, spodní stavba | 3 411 056,19 | -8 932,80 | ZL28 | 829 840,49 | ZL28 | 4 231 963,88 |
| SO 652 | Tramvajová trať, svrchní stavba | 19 887 358,31 |  |  |  |  | 19 887 358,31 |
| SO 653.1 | Trolejové vedení | 3 079 603,18 |  |  |  |  | 3 079 603,18 |
| SO 653.2 | Kabely DPMO | 854 525,28 |  |  |  |  | 854 525,28 |
| SO 653.3 | EOV | 551 613,30 |  |  |  |  | 551 613,30 |
| SO 655 | Zastávka TRAM | 332 189,67 | -13 800,00 | ZL34 |  |  | 318 389,67 |
| SO 656 | Posun kolejového mazníku | 770 500,00 |  |  |  |  | 770 500,00 |
| ON.1 | Ostatní náklady | 1 828 500,00 | -149 500,00 | ZL34 |  |  | 1 679 000,00 |
| VRN.1 | Vedlejší rozpočtové náklady | 1 614 600,00 |  |  |  |  | 1 614 600,00 |
| PP | Publicita projektu | 60 894,00 |  |  |  |  | 60 894,00 |
| Cena celkem |  | 68 781 679,24 | -786 060,00 |  | 3 364 339,56 |  | 71 359 958,80 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 14 985 591,35 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  |  | 86 345 550,15 |

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Hynek Schilberger Místopředseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |