D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2020

„Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce“

# Karlovarský kraj

se sídlem:  	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO:             	        	70891168

DIČ:		        	CZ70891168

Bankovní spojení:     	XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:                	XXXXXXXXXXXXXX

zastoupený:             	XXXXXXXXXXXXXX

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

D-PRODUKT, s.r.o.

se sídlem: 		Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart

IČO:                    	25089161

DIČ: 			CZ25089161

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXXXX

zastoupený:                   XXXXXXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 0380

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XX. odst. 20.5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce“

(dále jen „dodatek”)

- Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce“ pod ev. č. objednatele KK00787/2020 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.

- Dodatek je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4, 5, 6 a 7 § 222 ZZVZ. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se týkají drobných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací.

- změnový list č. 1 dle odst. 7 § 222 ZZVZ  týkající se záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami představující srovnatelný druh a kvalitu materiálu nebo prací a zároveň cena materiálu nebo prací je stejná nebo nižší

- změnový list č. 2 dle odst. 6 § 222 ZZVZ týkající se změny, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

- změnový list č. 3 dle odst. 5 § 222 ZZVZ týkající se změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

- změnový list č. 4 dle odst. 4 § 222 ZZVZ týkající se změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

| Rekapitulace změn dle § 222 ZZVZ | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně DPH | Odst. 4 | Odst. 5 | Odst. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SoD | 14.495.847,16 Kč | 16.674.004,23 Kč | -------- |  |  |
| Dodatek č. 1 | 14.713.028,74 Kč | 16.923.763,05 Kč | 13,45% | 4,85% | 6,85% |
| Celkem % | -------------------- | ----------------------- | 25,15% |  |  |

- Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené se doplňuje o nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo specifikované ve změnových listech č. 1-4, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 				           14.713.028,74 Kč

(slovy: čtrnáct milionů sedm set třináct tisíc dvacet osm korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

DPH 15%					 2.197.504,31 Kč

(slovy: dva miliony jedno sto devadesát sedm tisíc pět set čtyři korun českých třicet jedna haléřů)

DPH 21%					     13.230,00 Kč

(slovy: třináct tisíc dvě stě třicet korun českých)

Celková cena za provedení díla včetně 	16.923.763,05 Kč

(slovy: šestnáct milionů devět set dvacet tři tisíc sedm set šedesát tři korun českých pět haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

- Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK

140/02/21 ze dne 08. 02. 2021.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (iebzqxh). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek v jím požadovaném rozsahu.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : 	Změnové listy číslo 1-4

Příloha č. 2 : 	Přehled změn smlouvy

Příloha č. 3 : 	Rozpočet změn smlouvy

V ……………………. dne …………..			V …………………… dne …………..

_______________________________			_______________________________

Karlovarský kraj                                                       D-PRODUKT, s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXX			                 	 XXXXXXXXXXXX

člen Rady Karlovarského kraje 				jednatel společnosti