SMLOUVA O DÍLO

Zpracování architektonické studie pro stavební úpravy objektu PN

Šámalova č.p.96

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel: Ing. Radmila Mazáčová Hřebíčková

se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 68091427

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel

- Objednatel: Psychiatrická nemocnice Brno

se sídlem Húskova 2, 618 32 Brno                           IČ: 00160105 DIČ: CZ00160105

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx banka Číslo účtu: cccccccccccccccccccc

Osoba oprávněná jednat - zastoupená prim. MUDr. Pavlem Mošťákem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen objednatel

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci s názvem Architektonická studie pro stavební úpravy objektu PN Šámalova č.p.96, která spočívá v předběžném projednání plánovaných úprav objektu na SÚ MČ Brno-sever a KHS JMK, upřesnění podkladů a technických informací a řešení dispozic pro změnu užívání objektu ze

současného bydlení na občanskou vybavenost, dále v potřebných malých stavebních úpravách a řešení návazností TZB, stavebně-konstrukčních, bezpečnostních a legislativních. Jednotlivé fáze návrhu, variantní řešení a detaily budou projednávány s objednatelem. Objednatel se zavazuje uhradit cenu uvedenou za zpracování díla.

- Předmět je rozčleněn do těchto etap:

- Příprava architektonické studie-schémata řešení a projednání

- Příprava podkladů - analýza, zaměření, digitalizace a architektonická studie

- Studie bude zhotovena dokončením obou fází. Zhotovitel si vyhrazuje právo měnit všechny již zhotovené výstupy až do fáze předání.

- Výstupní dokumenty studie budou objednateli předány ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A3 a v elektronické podobě.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto lhůtách:

- etapa - do 5 týdnů od podepsání SOD

- etapa - do 11 týdnů od podepsání SOD

- Uvedený termín dokončení studie může být pozměněn v souvislosti s vyššími nároky a požadavky objednatele na varianty řešení a úpravy návrhů v průběhu práce a konzultací, prodloužení termínu bude předem projednáno.

- Části díla podle etap je zhotovitel povinen předat objednateli ve výše uvedených lhůtách plnění v PN Brno nebo elektronicky.

- O předání kompletního díla bude sepsán protokol, který podepíšou oprávněné osoby obou smluvních stran.

III.

Doba a místo plnění

IV.

Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

- Cena za zhotovení I.etapy studie činí 4.000,- Kč

- Cena za zhotovení II.etapy studie činí 41.000,- Kč

Cena celkem bez DPH
DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Slovy: čtyřicet pět tisíc Korun českých

45.000,-Kč                                                        0,- Kč

45.000,-Kč

VI.

Platební podmínky

- Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené po předání celého díla na číslo účtu uvedené ve faktuře. Splatnost faktury činí 15 dnů od jejího doručení objednateli.

- Případné práce zhotovitele jdoucí nad rámec této smlouvy budou účtovány zvlášť. Zhotovitel může takové práce účtovat za předpokladu, že smluvní strany uzavřou na tyto práce dodatek ke smlouvě.

VII.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za to, že dokončená studie má v době jejího předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy. Zhotovitel dále odpovídá za to, že je studie kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Tato odpovědnost zhotovitele počíná okamžikem úplného zhotovení studie.

- Vady díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

- Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem uplatněnou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a je povinen ji odstranit dle dohody s objednatelem.

VlIl.

Doba trvání, možnost ukončení

- Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit zejména vzájemnou dohodou smluvních stran a výpovědí smlouvy.

- Výpověď nemá vliv na povinnost zhotovitele předat objednateli již zhotovené výstupy studie a stejně tak nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli poměrnou část za již zhotovené výstupy studie.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák.č.89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník). Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze dodatky, které musí být písemné, vzestupně číslované a jako dodatky k této smlouvě výslovně označené.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že obsah smlouvy je určitý a jim srozumitelný, že smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ji neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá v pořadí.

V Babicích nad Svitavou dne 23.02.2021

V Brně dne  11.02.2021

Ing. Radmila Mazáčová Hřebíčková

prim. MUDr. Pavel Mošťák