# Dodatek č: 3 ke smlouvě o dílo

# podle §2586 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S  m   l   u   v   n  í      s   t   r   a   n  y  :

Objednatel:  Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO  00236195

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:  xxxxxxxxxxxxx, starostou města

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:       DALFOS  s.r.o.

Libenice 44

280 02 Kolín

IČO  62966511

DIČ    CZ62966511

Bankovní spojení:  ČSOB divize Poštovní spořitelna

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel firmy

xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel firmy

/ dále jen zhotovitel /

uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě:

„Obnova ohradní zdi hřbitova Všech Svatých, Česká ulice“ v Kutné Hoře

/ dále jen dílo /.

Účelem dodatku je upřesnění rozsahu plnění v roce 2021

Rozsah plnění:

II. etapa -  úsek B1 + B2

Cena stavby II. etapy - dle nabídkového rozpočtu:

685 540,- Kč bez DPH

143 963,- Kč DPH 21%

829 503,-Kč včetně DPH

Zbývající rezerva ve výši 19 601,- Kč včetně DPH 21%

Termín provedení díla: od 1.3.2021 do 30.7.2021

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 11.3.2020 beze změny

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy dále berou na vědomí, že tento dodatek i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V ......................      dne .................                                   V ......................      dne .................

za objednatele:                                                          za  zhotovitele:

....................................................................               .................................................................

xxxxxxxxxxxxxx					      xxxxxxxxxxxxxxx

starosta města                 				            jednatel firmy