# Dodatek č. 1

Ke kupní smlouvě uzavřené v souladu s ust. § 2079 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZZV“).

- Kupující:

| NÁZEV: | ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6 |
| JEHOŽ JMÉNEM JEDNÁ |  |
| IČO: | 68407700 |

Dále jen „kupující“

a

PRODÁVAJÍCÍ:

| NÁZEV: | Siemens, s.r.o. |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Siemensova 1, 155 00 Praha |
| ZASTOUPENÝ/JEDNAJÍCÍ: |  |
| IČO: | 00268577 |
| ZAPSANÁ V OR: | vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 625 |

Dále jen „prodávající“

Společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

# Preambule

# Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30. 9. 2020 kupní smlouvu, ID smlouvy v registru smluv: 12994524 (dále jen „smlouva”). Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku s názvem „ČVUT-CIIRC: Rychlý robot pro operace pick & place a dopravník pro synchronizované řízení“, zadávané jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky v otevřeném řízení.

# Smluvní strany stvrzují, že změna závazku, provedená tímto Dodatkem č. 1 (dále v textu jen „dodatek“), není jeho změnou podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť neumožnila účast jiných dodavatelů či ovlivnila výběr dodavatele, zároveň nezměnila ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Smluvní strany nemohly a nepředpokládaly vývoj okolností souvisejících s potřebou změny závazku ze smlouvy ve smyslu tohoto dodatku.

- Obsah dodatku

- Smluvní strany se tímto dohodly na změně termínu dodání. Důvodem je zásah vyšší moci a objektivní skutečnosti na straně prodávajícího, zejména zpomalení výrobního procesu prodávajícího, souvisejícího s dlouhotrvajícím omezením v České republice a Spolkové republice Německo ve spojitosti s onemocněním Covid 19.

- V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, že nově je lhůta pro dodání zboží ve smyslu ust. § III odst. 4 stanovena do 31. 5. 2021.

- V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vypracován v elektronickém originále a opatřen elektronickými podpisy onou smluvních stran.

- Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí kupující. Smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí; pro účely uveřejnění nepovažují nic ze smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy:

Za kupujícího												Za prodávajícího

___________________________						___________________________