DÍLČÍ SMLOUVA č. 10

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu:

zastoupená: Ing. Milanem Lonským, zastupujícím ředitelem odboru ICT

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Asseco Central Europe, a.s.**

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 270 74 358

DIČ: CZ27074358

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu:

zastoupená: Hanou Bečkovou, prokuristou

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu č. 10 na základě Rámcové dohody na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV uzavřené mezi nimi dne 24. 10. 2019(dále jen „**Rámcová dohoda**“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
   1. Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky s názvem „Provozní podpora a další rozvoj IKR a JPŘ PSV“.
   2. Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 7 Rámcové dohody, uzavřené v souladu s ustanovením § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
   1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“) a Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté Služby uhradit Poskytovateli odměnu sjednanou v odst. 5.1 této Smlouvy.
3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ
   1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.
4. MÍSTO PLNĚNÍ
   1. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.
5. ODMĚNA
   1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami.

Odměna za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

**674 060,- Kč bez DPH**

(slovy: šest set sedmdesát čtyři tisíc šedesát korun českých)

**815 612,60 Kč vč. DPH**

(slovy: osm set patnáct tisíc šest set dvanáct korun českých šedesát haléřů)

* 1. Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

1. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
   1. Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

**Za Objednatele:**

* Ve věcech smluvních

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Milan Lonský |
| Adresa | Na Poříčním právu 1/376, Praha 2 |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

* Ve věcech obchodních

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Milan Lonský |
| Adresa | Na Poříčním právu 1/376, Praha 2 |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

* Ve věcech technických

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. František Povinský |
| Adresa | Na Poříčním právu 1/376, Praha 2 |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

**Za Poskytovatele:**

* Ve věcech smluvních

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Mgr. Jiří Winkler |
| Adresa | Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

* Ve věcech obchodních

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Mgr. Jiří Winkler |
| Adresa | Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

* Ve věcech technických

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Roman Šťastný |
| Adresa | Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

1. ZÁRUKA
   1. Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).
2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
   1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které se zavazuje zajistit Objednatel.
   2. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.
   3. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové dohodě.
   4. Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.
   5. V případě rozporů ujednání těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla Smlouvy.
   6. Tato smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.
   7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří příloha s názvem „Specifikace Služeb“.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  V Praze dne dle elektronického podpisu | **Poskytovatel**  V Praze dne dle elektronického podpisu |
| .........................................................................  **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**  Ing. Milan Lonský  zastupující ředitel odboru ICT | .........................................................................  **Asseco Central Europe, a. s.**  Hana Bečková  prokurista |

Příloha Smlouvy – Specifikace Služeb

# Specifikace předmětu plnění (Služeb)

Předmětem plnění dle této Smlouvy je poskytnutí služeb souvisejících s podporou uživatelů při uživatelských akceptačních integračních testech (dále jen „UAT“) pro nový Informační systém Zaměstnanosti (dále jen „IS ZAM“) na straně Jednotného portálového řešení práce a sociálních jevů (dále jen „JPŘ PSV“).

Oblasti pro poskytování služeb jsou:

* Volná místa
* Centrální evidence VPM
* Agentury práce
* Agentury práce – přehled činnosti
* Insolvence
* Aktivní politika zaměstnanosti
* Školy a obory
* Životopisy
* Evidence zaměstnavatelů

# Vymezení hlavních činností předmětu poskytovaných služeb

V rámci plnění Služeb dle této Smlouvy budou Poskytovatelem vykonávány následující činnosti:

* Příprava testovacích dat pro JPŘ PSV v těchto oblastech:
  + Volná místa
  + Centrální evidence VPM
  + Agentury práce
  + Agentury práce – přehled činnosti
  + Insolvence
  + Aktivní politika zaměstnanosti
  + Školy a obory
  + Životopisy
  + Evidence zaměstnavatelů
* Příprava uživatelů pro testování, přiřazení rolí a připravení testovacích dat těmto uživatelům
* Příprava testovacího prostředí na straně JPŘ PSV (prostředí TP)
* Poskytnutí součinnosti IS ZAM při přípravě testovacích dat
  + Společné identifikátory
  + Ověřování funkčnosti integračních služeb na straně JPŘ PSV a IS ZAM v prostředí určeném pro UAT
* Příprava testovacích scénářů pro UAT na straně JPŘ PSV
* Podpora uživatelů při provádění UAT
  + Řízení spuštění zpracování dat přicházejících z IS ZAM do JPŘ PSV pro jednotlivé Oblasti.
  + Simulace práce koncového uživatele na Portálu JPŘ pro definované E2E testovací scénáře v počtu 26 unikátních Use Case.
  + Řízené odesílání dat odcházejících z JPŘ PSV do IS ZAM pro jednotlivé Oblasti
  + Vyhodnocení zpracování dat z integrace mezi JPŘ PSV a IS ZAM
* Podpora pro identifikaci chyb, jejich příčin a pro jejich odstranění a zajištění s tím souvisejících záznamů v systému Mantis.
* Monitoring workflow testovacích případů na straně JPŘ v systému Mantis dle dodaných instrukcí.

**Výstupy podpory JPŘ PSV pro UAT:**

* Testovací data pro jednotlivé Oblasti JPŘ PSV
* Testovací scénáře pro UAT
* Vytvoření uživatelé pro testování
* Výsledky zpracování chodu rozhraní

**Akceptační kritéria:**

Akceptace výše uvedeného plnění (Služeb) bude provedena na základě vyhodnocení níže uvedených akceptačních kritériích.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kritérium** | **Měřítko splnění** |
| Podpora pro E2E integrační UAT mezi JPŘ PSV a IS ZAM | Předání artefaktů | Předána testovací data pro oblast JPŘ PSV  Předány uživatelské testovací scénáře pro oblast JPŘ PSV  Vytvoření uživatelé pro testování  Výsledky zpracování chodu rozhraní |
| Schválení podpory pro integrační UAT | Akceptační a předávací protokol. |

# Specifikace ceny Služeb

Cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

1. sazby za člověkoden pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na provádění Díla, tak jak jsou uvedeny v čl.  II. Přílohy č. 2 k RS – „Sazby za Člověkoden“
2. stanovení pracnosti na vykonání činností, které bude Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb)

**Pracnost a cenová kalkulace:**

**Pracnost**

| **Projektové role** | **ČD** | **Kč bez DPH** |
| --- | --- | --- |
| 1. Projektový manažer respektive manažer odpovědný za zakázku: |  |  |
| 2. Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay: |  |  |
| 3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě LifeRay |  |  |
| 4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 5. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě LifeRay: |  |  |
| 6. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay: |  |  |
| 8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay: |  |  |
| 10. Specialista pro bezpečnost IS |  |  |
| 11. Analytik pro portálová řešení |  |  |
| 12. Pracovník Service Desk |  |  |
| 13. Specialista platformy Oracle DB |  |  |
| 14. Specialista platformy Microsoft Windows Server |  |  |
| 15. Senior vývojář na platformě LifeRay |  |  |
| 16. Procesní analytik |  |  |
| 17. Systémový specialista |  |  |
| 18. Specialista na datové sítě |  |  |
| 19. Provozní manager |  |  |
| **Celkem** |  |  |

Celková odměna za poskytnuté služby je **674 060,- Kč bez DPH,** tj. **815 612,60 Kč včetně DPH.**

# Harmonogram plnění

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín (týdny)** |
| Termín zahájení přípravy dat, testovacích scénářů pro UAT | T |
| Termín dokončení přípravy dat, testovacích scénářů pro UAT | T + 1 |
| Termín zahájení podpory pro SAT | T + 1 |
| Termín zahájení E2E UAT - podpora při testování | T + 2 |
| Termín dokončení E2E UAT - podpora při testování | T + 6 |
| Termín pro vyhodnocení E2E UAT | T + 11 |
| Konečný termín plnění | T + 11 |
| Fakturační milník | T + 12 |

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8 odst. 8.1. této Smlouvy.

# Součinnost Objednatele

**Součinnost Objednatele**

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za provedení realizaci a úpravy informačních systémů, které s předmětem plněním této Smlouvy bezprostředně souvisejí.

**Technická součinnost**

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

* Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro poskytování Služeb.
* Zajištění součinnosti stávajících i budoucích poskytovatelů (dodavatelů) HW a SW prostředků, s nimiž je JPŘ PSV v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace s ostatními systémy Objednatele.
* Zabezpečení testovacího prostředí pro kompletní provedení testů.
* Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

**Analytická součinnost**

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

* Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.
* Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených v Rámcové dohodě.

**Personální předpoklady a role**

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

* vedoucí projektu,
* garant aplikace,
* klíčový uživatel,
* datový specialista,
* správce infrastruktury,
* tester (klíčový uživatel).

**Projektové předpoklady**

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu (poskytnutí Služeb) ze strany Objednatele:

* Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).
* Účast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).
* Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
* Účast v etapách testování, připomínkování (klíčoví uživatelé).

# Soulad se standardy

Realizace Služeb bude provedena dle patných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je uveden v následující tabulce:

| **Číslo** | **Název**  **souboru** | **Název**  **dokumentu** | **Verze** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **1.3** |
|  |  |  | **1.04** |
|  |  |  | **2.1** |
|  |  |  | **1.2** |
|  |  |  | **1.1** |
|  |  |  | **1.3** |
|  |  |  | **1.2** |
|  |  |  | **1.0** |
|  |  |  | **1.0** |
|  |  |  | **1.1** |
|  |  |  | **1.2** |
|  |  |  | **2.0** |