DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 161/2020-0234, uzavřené dne 27.10.2020 na akci:

Zednické opravy a malby chodby kláštera

|  | Objednatel : |  |  | Sokolovská bytová s.r.o. Komenského 77, 356 01 Sokolov IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel : |  |  | LD-Služby, s.r.o. |  |
|  |  |  |  | Kostelní 9, 358 01 Kraslice |  |
|  |  |  |  | IČO: 25215221, DIČ: CZ25215221 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8394 |  |
|  | Výše uvedená smlouva o dílo se doplňuje a mění v následujícím: |  |  |  |  |
|  | - bod č. III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se doplňuje: |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Zednické opravy a malby chodby kláštera Sokolov – provedení víceprací dle rozpočtu – vybourání otvoru pro obnovení schodiště do přízemí, výměna dlažby a oprava vč. betonáže schodiště, pokládka dlažby na chodbě 2. NP. |  |  |  |
|  | - bod č. IV. DOBA PLNĚNÍ se doplňuje: |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.2 do 28. února 2021. |  |  |  |
|  | - bod č. V. CENA se mění: |  |  |  |  |
| Pro předmět plnění dle bodu 3.1.2 je cena díla stanovena jako souhrnná částkou: Kč 557 399,- (pětsetpadesátsedmtisíctřistadevadesátdevět 00/100 Kč) bez DPH |  |  |  |  |  |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 2. února 2021

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Erik Klimeš jednatel společnosti | Roman Dropinski jednatel společnosti |