Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži

zástupci pro věci technické:

xxxxxxxxxxxxx, investiční technik, tel. Xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“)

a

TP3 s.r.o.

IČ: 02642972, DIČ CZ02642972

zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 221860 dne 11. 2. 2014

se sídlem: Wuchterlova 523/5 , 160 00 Praha 6

telefon: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.:   xxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

jako Smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-450/102322/2020

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 21. 10. 2020 Smlouvu o dílo s názvem „Žižkova kasárna – studie - vnitřní prostředí“, jejímž předmětem je vypracování dokumentace ve stupni řešící vnitřní prostředí objektu bývalých Žižkových kasáren v Kroměříži, Hanácké náměstí 467/1, 767 01 Kroměříž.

- Zhotovitel informoval objednatele o skutečnosti, že původní termín není schopen dodržet z důvodu onemocnění COVID -19 a kvůli opatřením spojeným s epidemií koronaviru.

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby zhotovení díla a předání kompletní dokumentace do 31. 3. 2021.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní smluvní ujednání, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

- Tento dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V Kroměříži dne 26. 2. 2021 ………………………………………….. Ing. Petr Šubík, ředitel | V Praze dne 26. 2. 2021 ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |