Smlouva o dílo

č. objednatele: 0128/2021

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	xxx

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:			Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák, Jiří Houdek

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		SATES ČECHY s.r.o.

zastoupen:		Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

sídlo:		Radkovská 252, 588 56 Telč

IČ:			25172654

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka č. 43099

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti

ve věcech technických:			František Lacina, obchodní náměstek

ve věcech realizace a předání díla:          Petr Jahoda, výrobní náměstek

Radim Hlatký, technik

stavbyvedoucí: Ing. Ľubomír Macák 	ČKAIT: xxx

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 21. 1. 2021 .

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy místní komunikace ulice Kostelní, Jindřichův Hradec - BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, číslo zakázky 15-007-2 z 04/2016.

Zpomalovací práh v ulici Kostelní a Za Kostelem - BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, číslo zakázky 17-010-2 z 08/2017.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Rekonstrukce ulice Kostelní - 2.etapa, Jindřichův Hradec“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, číslo zakázky 15-007-2 z 04/2016 a 17-010-2 z 08/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je pozemek p. č. 1276, 1281, 1292, 1296, 1562, 1559, 4295, 1256 k. ú. Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Rekonstrukce Kostelní ulice:

Cena díla bez DPH …………………… 2 235 259,17 Kč

DPH 21% ……………………………...   469 404,43 Kč

Cena celkem vč. DPH ………………... 2 704 663,60 Kč

Zpomalovací práh:

Cena díla bez DPH ……………………... 279 920,21 Kč

DPH 21 % ……………………………….  58 783,24 Kč

Cena celkem vč. DPH ………………….. 338 703,45 Kč

Celková cena za veřejnou zakázku:

Cena díla bez DPH …………………… 2 515 179,38 Kč

DPH 21 % ……………………………..   528 187,67 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ………….. 3 043 367,05 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		12. 4. 2021

Dokončení prací: 	14. 6. 2021

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

- V koordinaci s realizací díla bude provedena firmou E.ON Distribuce a.s. přeložka elektrických kabelů (samostatná akce, není předmětem zakázky). Zhotovitel umožní firmě E.ON Distribuce a.s.,, případně jiné pověřené firmě, provedení přeložky kabelů NN v potřebném rozsahu.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli

- zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1107/36/2020 ze dne 17.12.2020 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 78/3R/2021 ze dne 1.2.2021.

V Telči dne 25. 2. 2021			            V Jindřichově Hradci dne 24. 2. 2021

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti 		Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

vz. Ing. Magda Blížilová

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |

Dne: 20. 1. 2021

-------------------------------------------------------------------

Ing. Ivo Šimek

jednatel společnosti

| ASPE 9 | Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soupis objektů s DPH |  |  |  |
|  | Stavba:15-007-3 - Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA |  |  |  |
|  | Varianta:ZŘ - Základní řešení |  |  |  |
|  | Odbytová cena: | 2 235 259,17 |  |  |
|  | OC+DPH: | 2 704 663,63 |  |  |
| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH |
| 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 241 200,00 | 50 652,00 | 291 852,00 |
| 101 | Kostelní ulice - obytná zóna | 773 896,36 | 162 518,27 | 936 414,63 |
| 111 | DIO | 30 000,00 | 6 300,00 | 36 300,00 |
| 301 | Kanalizace | 654 980,27 | 137 545,86 | 792 526,13 |
| 310 | Vodovod | 468 654,54 | 98 417,45 | 567 071,99 |
| 421 | Chráničky metropolitní sítě | 66 528,00 | 13 970,88 | 80 498,88 |

| ASPE 9 | Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : | 15-007-3 | Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA |  |
| číslo a název SO: | 101 |  | Kostelní ulice - obytná zóna |  |  |  |  |
| číslo a název rozpočtu: | 101 |  | Kostelní ulice - obytná zóna |  |  |  |  |
| Zatřídění CZ-CPA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1 | 2015_OTSKP | 014101 | 01 | POPLATKY ZA SKLÁDKU nevhodná zemina | M3 | 131,750 | 130,00 | 17 127,50 |
|  |  |  |  | dle položky č. 11332.01: 13,50=13,500 [A] dle položky č. 11332.02: 114,75=114,750 [B] dle položky č. 1132.03: 3,50=3,500 [C] Celkem: A+B+C=131,750 [D] |  |  |  |  |
| 2 | 2015_OTSKP | 014101 | 02 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - nevhodná zemina - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | M3 | 134,240 | 130,00 | 17 451,20 |
|  |  |  |  | dle položky č. 12383: 134,24=134,240 [A] |  |  |  |  |
| 3 | 2015_OTSKP | 014102 | 01 | POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za recyklaci - beton | T | 1,571 | 850,00 | 1 335,35 |
|  |  |  |  | dle položky č. 96615: 0,66*2,38=1,571 [A] |  |  |  |  |
| 4 | 2015_OTSKP | 014102 | 02 | POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za recyklaci - kámen | T | 0,788 | 200,00 | 157,60 |
|  |  |  |  | dle položky č. 11318.02: 0,438*1,80=0,788 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 36 071,65 |
|  |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |
| 5 | 2015_OTSKP | 11317 | 01 | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK - dlažba z vozovky, kostky cca 120x120 mm - odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby)- - včetně očištění kostek pro jejich zpětné použití - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 27,000 | 171,00 | 4 617,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., kostky ze stávající vozovky Kostelní ulice, 180,0*0,12=21,600 [A] kostky z vedlejších ulic: Část Školní vpravo: 45,0*0,12=5,400 [B] Celkem: A+B=27,000 [C] |  |  |  |  |
| 6 | 2015_OTSKP | 11317 | 02 | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK - dlažba z chodníků, kostky cca 100x100 mm - odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby)- - včetně očištění kostek pro jejich zpětné použití - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 2,700 | 171,00 | 461,70 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., kostky ze stávající chodníků a pochozích ploch, km 0,09850-0,139 L: 15,0*0,10=1,500 [A] km 0,107-0,136 P: 12,0*0,10=1,200 [B] Celkem: A+B=2,700 [C] |  |  |  |  |
| 7 | 2015_OTSKP | 11317 | 03 | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK - stávající dvojřádky a trojřádky, kostky cca 150x170 mm - odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby)- - včetně očištění kostek pro jejich zpětné použití - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 3,060 | 300,00 | 918,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., dvoj a trojřádky, většinou na bočních komunikacích: Část Školní ul. vpravo: 18,0*0,17=3,060 [A] |  |  |  |  |
| 8 | 2015_OTSKP | 11318 | 01 | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - stávající kamenné desky podél obrub - odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby) - včetně očištění dlaždic pro jejich zpětné použití - položka je včetně veškeré dopravy - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | M3 | 1,313 | 1 000,00 | 1 313,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., z celkového mnnožství odhadem 75% zpětné použití, 25% recyklace: 0,75*32,0*0,50*0,10=1,200 [A] 0,75*3,0*0,50*0,10=0,113 [B] Celkem: A+B=1,313 [C] |  |  |  |  |
| 9 | 2015_OTSKP | 11318 | 02 | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - stávající poškozené kamenné desky podél obrub - odvoz k recyklaci - zajišťuje zhotovitel stavby - položka je včetně veškeré dopravy - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | M3 | 0,438 | 2 500,00 | 1 095,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., z celkového mnnožství odhadem 75% zpětné použití, 25% recyklace: 0,25*32,0*0,50*0,10=0,400 [A] 0,25*3,0*0,50*0,10=0,038 [B] Celkem: A+B=0,438 [C] |  |  |  |  |
| 10 | 2015_OTSKP | 11332 | 01 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 13,500 | 650,00 | 8 775,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., ložní vrstva dlažeb: dle položky č. 11317.01: 27,0/0,12*0,05=11,250 [A] dle položky č. 11317.02: 2,70/0,10*0,05=1,350 [B] dle položky č. 11317.03: 3,06/0,17*0,05=0,900 [C] Celkem: A+B+C=13,500 [D] |  |  |  |  |
| 11 | 2015_OTSKP | 11332 | 02 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 114,750 | 650,00 | 74 587,50 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., podkladní vrstvy vozovek, chodníků, víceřádků: dle položky č. 11317.01: 180,0*0,45=81,000 [A] 45,0*0,45=20,250 [B] dle položky č. 11317.02: 15,0*0,20=3,000 [C] 12,0*0,20=2,400 [D] dle položky č. 11317.03: 18,0*0,45=8,100 [E] Celkem: A+B+C+D+E=114,750 [F] |  |  |  |  |
| 12 | 2015_OTSKP | 11332 | 03 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem - položka je včetně veškeré dopravy - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | M3 | 3,500 | 991,60 | 3 470,60 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., ložní vrstvy kamenných desek: dle položek č. 11318.01 a 11318.02: 32,0*0,50*0,20=3,200 [A] 3,0*0,50*0,20=0,300 [B] Celkem: A+B=3,500 [C] |  |  |  |  |
| 13 | 2015_OTSKP | 11353 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - stávající kamenné obruby - včetně očištění pro zpětné použití - odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby) - položka je včetně veškeré dopravy | M | 41,000 | 125,00 | 5 125,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., ležaté: 41,0=41,000 [A] |  |  |  |  |
| 14 | 2015_OTSKP | 11355 |  | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - stávající obruby z velkých kostek - včetně očištění pro zpětné použití - odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby) - položka je včetně veškeré dopravy | M | 34,000 | 130,00 | 4 420,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., 34,0=34,000 [A] |  |  |  |  |
| 15 | 2015_OTSKP | 12383 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby - položka je včetně veškeré dopravy - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | M3 | 134,240 | 350,00 | 46 984,00 |
|  |  |  |  | výkop pro výměnu zemin nevhodných do aktivní zóny vozovky: dle položky č. 58211.01: 217,0*0,50=108,500 [A] dle položky č. 58211.02: 18,0*0,50=9,000 [B] dle položky č. 58211.03: 1,80*0,50=0,900 [C] dle položky č. 58221.01: 38,0*0,30=11,400 [D] dle položky č. 58221.02: 14,80*0,30=4,440 [E] Celkem: A+B+C+D+E=134,240 [F] |  |  |  |  |
| 16 | 2015_OTSKP | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - naložení a dovoz materiálů z mezideponie - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 140,743 | 200,00 | 28 148,60 |
|  |  |  |  | dle položky č. 11317.01: 96,96=96,960 [A] dle položky č. 11317.02: 17,10=17,100 [B] dle položky č. 11317.03: 12,75=12,750 [C] dle položky č. 11318.01: 4,275=4,275 [D] dle položky č. 11318.02: 1,425=1,425 [E] dle položky č. 11353: 157,0*0,20*0,25=7,850 [F] dle položky č. 11355: 15,0*0,15*0,17=0,383 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=140,743 [H] |  |  |  |  |
| 17 | 2015_OTSKP | 17120 | 01 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na mezideponii | M3 | 37,428 | 44,16 | 1 652,82 |
|  |  |  |  | dle položky č. 11317.01: 27,00=27,000 [A] dle položky č. 11317.02: 2,70=2,700 [B] dle položky č. 11317.03: 3,06=3,060 [C] dle položky č. 11318.01: 1,313=1,313 [D] dle položky č. 11318.02: 0,438=0,438 [E] dle položky č. 11353: 41,0*0,20*0,25=2,050 [F] dle položky č. 11355: 34,0*0,15*0,17=0,867 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=37,428 [H] |  |  |  |  |
| 18 | 2015_OTSKP | 17120 | 02 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - uložení nevhodné zeminy na skládku | M3 | 131,750 | 10,00 | 1 317,50 |
|  |  |  |  | dle položky č. 11332.01: 13,50=13,500 [A] dle položky č. 11332.02: 114,75=114,750 [B] dle položky č. 1132.03: 3,50=3,500 [C] Celkem: A+B+C=131,750 [D] |  |  |  |  |
| 19 | 2015_OTSKP | 17120 | 03 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - uložení nevhodné zeminy na skládku - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | M3 | 134,240 | 10,00 | 1 342,40 |
|  |  |  |  | dle položky č. 12383: 134,24=134,240 [A] |  |  |  |  |
| 20 | 2015_OTSKP | 17180 | 01 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - dosypávka prostoru v místě zúžení dopravního prostoru oproti současnému stavu (rozdíl mezi mezi tloušťkou konstrukce dopravního a pobytového prostoru vzniklý rozebráním původních konstrukcí) - včetně nákupu a dovozu materiálu - materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63) - včetně zhutnění na min. 100% PS (aktivní zóna) - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 11,700 | 700,00 | 8 190,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2. a řezů C 101-5., průměrná plocha v jednom řezu 0,30 m2: (22,0+17,0)*0,30=11,700 [A] |  |  |  |  |
| 21 | 2015_OTSKP | 17180 | 02 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - výměna zemin nevhodných do aktivní zóny - včetně nákupu a dovozu materiálu - materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63) - včetně zhutnění na min. 100% PS (aktivní zóna) - položka je včetně veškeré dopravy - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | M3 | 134,240 | 400,00 | 53 696,00 |
|  |  |  |  | dle položky č. 12383: 134,240=134,240 [A] |  |  |  |  |
| 22 | 2015_OTSKP | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 355,383 | 85,00 | 30 207,56 |
|  |  |  |  | dle položky č. 56333: 71,613=71,613 [A] dle položky č. 56335: 283,77=283,770 [B] Celkem: A+B=355,383 [C] |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 276 321,68 |
|  |  | 2 |  | Základy |  |  |  |  |
| 23 | 2015_OTSKP | 21152 |  | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO - vhodný nenamrzavý štěrkovitý materiál - včetně nákupu a dovozu materiálu | M3 | 11,700 | 925,00 | 10 822,50 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., ochrana obnažených základů přilehlých domů: (42,0+36,0)*0,50*0,30=11,700 [A] |  |  |  |  |
| 24 | 2015_OTSKP | 21262 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM trubka PVC DN 100 mmm, délka cca 250-300 mm - svisle zapuštěná min. 50 mm pod spodní hranu nestmelené podkladní vrstvy - včetně vyplnění trubky drceným kamenivem fr. 4/8 mm - umístění do nejnižších míst v trase a dále každé 3 m - kompletní provedení a osazení - včetně dodávky výplňového materiálu - včetně případného řezání trubek | M | 9,600 | 350,00 | 3 360,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2. a vzorového řezu C 101-4.: 2*41,0/3,0 = 28 míst dále cca 4x v nejnižších místech: 32,0*0,30=9,600 [A] |  |  |  |  |
| 25 | 2015_OTSKP | 212646 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II - drenáž PVC DN 160, SN 8 - kompletní provedení dle PD, včetně lože z betonu C8/10 tl. 100 mm (podélný sklon <1%) nebo lože z ŠD 0/22 (podélný sklon >1%), včetně obsypu potrubí, včetně zásypu trubky - trubky s plným dnem, standardní perforace na 220° obvodu trubky - včetně hloubení rýh, včetně odvozu a uložení nevhodné zeminy na skládku a poplatků za skládku | M | 51,000 | 450,00 | 22 950,00 |
|  |  |  |  | dle výkresů č. C 101-3. až 101-5.: podélná drenáž: 2,0+10,0+39,0=51,000 [A] |  |  |  |  |
| 26 | 2015_OTSKP | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - filtrační geotextilie, plošná hmotnost min. 190 g/m2 | M2 | 2,400 | 300,00 | 720,00 |
|  |  |  |  | dle položky č. 21262: 32*(0,5*0,5*0,30)=2,400 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 37 852,50 |
|  |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |
| 27 | 2015_OTSKP | 461314 |  | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C25/30-XF4 | M3 | 2,000 | 4 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  |  | ruční dobetonávky, např. ve vjezdech, zajištění kamenných patníků apod. odhadem: 2,0=2,000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 8 000,00 |
|  |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  |  |
| 28 | 2015_OTSKP | 561121 |  | PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM beton C25/30-XF3 tl. 100 mm | M2 | 7,500 | 350,00 | 2 625,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2. a vzorového řezu C 101-4.: podklad dlažby v místě přejízdného prahu: 3,75*2,0=7,500 [A] |  |  |  |  |
| 29 | 2015_OTSKP | 562141 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM - směs stmelená cementem - SC 0/32 C8/10 tl. 160 mm - včetně opatření proti vývoji reflexních trhlin - včetně zvlhčení podkladní vrstvy před pokládkou SC | M2 | 236,800 | 330,00 | 78 144,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., hlavní dopravní prostor - Kostelní ulice: 168,0=168,000 [A] dopravní prostor vedlejších komunikací: Část Školní ul. vpravo: 49,0=49,000 [B] dle položky č. 58211.02: 18,0=18,000 [C] dle položky č. 58211.03: 1,80=1,800 [D] Celkem: A+B+C+D=236,800 [E] |  |  |  |  |
| 30 | 2015_OTSKP | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa 0/32 Ge tl. 150 mm | M2 | 71,613 | 125,00 | 8 951,63 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., plochy pobytového prostoru: 24,0+14,0=38,000 [A] dle položky č. 58221.02: 14,80=14,800 [B] dle položky č. 58241.01: 13,125=13,125 [C] dle položky č. 58241.02: 5,688=5,688 [D] Celkem: A+B+C+D=71,613 [E] |  |  |  |  |
| 31 | 2015_OTSKP | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa 0/63 Ge průměrná tloušťka 240 mm | M2 | 283,770 | 170,00 | 48 240,90 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., uvažováno rozšíření vrstvy i větší sklon pláně, hlavní dopravní prostor - Kostelní ulice: 205,0=205,000 [A] dopravní prostor vedlejších komunikací: Část Školní ul. vpravo: 56,0=56,000 [B] dle pol. č. 58211.02: 18,0*1,15=20,700 [C] dle pol.č. 58211.03: 1,80*1,15=2,070 [D] Celkem: A+B+C+D=283,770 [E] |  |  |  |  |
| 32 | 2015_OTSKP | 58211 | 01 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné kostky cca 120x120 mm - uspořádání do vějířové dlažby - použijí se původní rozebrané očištěné kostky - včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tloušťky 40 mm - včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm - včetně případného řezání kostek | M2 | 217,000 | 330,00 | 71 610,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., hlavní dopravní prostor - Kostelní ulice: 168,0=168,000 [A] dopravní prostor vedlejších komunikací: Část Školní ul. vpravo: 49,0=49,000 [B] Celkem: A+B=217,000 [C] |  |  |  |  |
| 33 | 2015_OTSKP | 58211 | 02 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné kostky cca 150x170 mm - uspořádání do řádkové dlažby - použijí se původní rozebrané očištěné kostky - včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tloušťky 40 mm - včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm - včetně případného řezání kostek | M2 | 18,000 | 900,00 | 16 200,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., dvojřádky a trojřádky z kostek: dopravní prostor vedlejších komunikací: Část Školní ul. vpravo: 18,0=18,000 [A] |  |  |  |  |
| 34 | 2015_OTSKP | 58211 | 03 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné kostky cca 150x170 mm - uspořádání do řádkové dlažby - nákup a dovoz chybějících kostek - materiálově a barevně korespondující s původními kostkami - včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tloušťky 40 mm - včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm - včetně případného řezání kostek | M2 | 1,800 | 1 025,00 | 1 845,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., dvojřádky a trojřádky z kostek: navýšení původního množství kostek o 10% (eliminace původních zvětšených mezer), dle položky č. 58211.02: 18,0*0,10=1,800 [A] |  |  |  |  |
| 35 | 2015_OTSKP | 58211 | 04 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné kostky cca 120x120 mm - uspořádání do vějířové dlažby - nákup a dovoz nových kostek náhradou za nepoužitelné - materiálově a barevně korespondující s původními kostkami - včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tloušťky 40 mm - včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm - včetně případného řezání kostek | M2 | 21,700 | 980,00 | 21 266,00 |
|  |  |  |  | dle položky č. 58211.01, odhadem 10%: 217,0*0,10=21,700 [A] |  |  |  |  |
| 36 | 2015_OTSKP | 58221 | 01 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné kostky cca 100x100 mm - uspořádání do vějířové dlažby - použijí se původní rozebrané očištěné kostky - včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm - včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm - včetně případného řezání kostek | M2 | 38,000 | 330,00 | 12 540,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., plochy pobytového prostoru: 24,0+14,0=38,000 [A] |  |  |  |  |
| 37 | 2015_OTSKP | 58221 | 02 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné kostky cca 100x100 mm - uspořádání do vějířové dlažby - nákup a dovoz chybějících kostek - materiálově a barevně korespondující s původními kostkami - včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm - včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm - včetně případného řezání kostek | M2 | 14,800 | 980,00 | 14 504,00 |
|  |  |  |  | dle položky č. 58221.01: 38,0=38,000 [A] navýšení 10% na eliminaci součaných velkých spár: 38,0*0,10=3,800 [B] odečtou se stávající kostky dle položky č. 11317.02: 15,0+12,0=27,000 [C] Celkem: A+B-C=14,800 [D] |  |  |  |  |
| 38 | 2015_OTSKP | 58241 | 01 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné desky š. cca 0,50 - použijí se původní rozebrané očištěné desky - včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm - včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm - včetně případného řezání desek | M2 | 13,125 | 380,00 | 4 987,50 |
|  |  |  |  | dle položky č. 11318.01: 0,75*32,0*0,50=12,000 [A] 0,75*3,0*0,50=1,125 [B] Celkem: A+B=13,125 [C] |  |  |  |  |
| 39 | 2015_OTSKP | 58241 | 02 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné desky š. cca 0,50, tl. 80 mm - nákup a dovoz poškozených či chybějících desek - materiálově a barevně korespondující s původními kostkami - včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm - včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm - včetně případného řezání desek | M2 | 5,688 | 2 380,00 | 13 537,44 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno dle Koordinační situace B-2., náhrada za poškozené desky dle položky č. 11318.02: 0,25*32,0*0,50=4,000 [A] 0,25*3,0*0,50=0,375 [B] Navýšení potřeby dle položky č. 58241.01 o 10% pro eliminaci současných velkých mezer: 13,125*0,10=1,313 [C] Celkem: A+B+C=5,688 [D] |  |  |  |  |
| 40 | 2015_OTSKP | 58272 | 01 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC - varovné a signální pásy - dlažba z inženýrského (tzv. umělého) kamene se speciální hmatovou úpravou (reliéfní povrch) pro zrakově postižené - barva tmavě šedá - povrch dlaždic tvořen rastrem 60x60 mm a povrchem nepravidelných výstupků tvaru hřebenů s roztečí 30-60 mm s maximálními výškovými rozdíly 8 mm - ve vzdálenostech 60x60 mm prolisy 5x5 mm pro vytvoření dojmu chodníkové mozaiky - včetně lože ze suché vápenné nebo nastavované malty tl. 3-5 cm - včetně zapískování spár suchým křemičitým pískem - včetně případného řezání dlažby | M2 | 1,200 | 2 880,00 | 3 456,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., signální pásy u přejízdného prahu: (1,0+0,50)*0,80=1,200 [A] |  |  |  |  |
| 41 | 2015_OTSKP | 58272 | 02 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC - varovné a signální pásy - dlažba z inženýrského (tzv. umělého) kamene se speciální hmatovou úpravou (reliéfní povrch) pro zrakově postižené - barva tmavě šedá - povrch dlaždic tvořen rastrem 100x100 mm a povrchem nepravidelných výstupků tvaru hřebenů s roztečí 30-60 mm s maximálními výškovými rozdíly 8 mm - ve vzdálenostech 100x100 mm prolisy 5x5 mm pro vytvoření dojmu chodníkové mozaiky - včetně lože ze suché vápenné nebo nastavované malty tl. 3-5 cm - včetně zapískování spár suchým křemičitým pískem - včetně případného řezání dlažby | M2 | 1,500 | 4 700,00 | 7 050,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., varovný pás u přejízdného prahu: 3,75*0,40=1,500 [A] |  |  |  |  |
| 42 | 2015_OTSKP | 587201 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK - kompletní provedení, včetně všech potřebných prací a dodávky materiálů | M2 | 30,000 | 480,00 | 14 400,00 |
|  |  |  |  | zplanimetrováno z Koordinační situace B-2., předláždění stávajících dlažeb v místech napojení na nové povrchy pro plynulé výškové napojení v šířce cca 2,0 m: 10,0+20,0=30,000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 319 357,47 |
|  |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  |  |
| 43 | 2015_OTSKP | 711117 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ izolace základů (např. nopovou fólií), včetně příslušenství | M2 | 39,000 | 100,00 | 3 900,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., ochrana obnažených základů přilehlých domů: (42,0+36,0)*0,50=39,000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 3 900,00 |
|  |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  |
| 44 | 2015_OTSKP | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - včetně všech prací a materiálů potřebných k dosažení požadované výšky poklopu, včetně případného zesílení | KUS | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., kanalizační šachty: 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 45 | 2015_OTSKP | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - včetně všech prací a materiálů potřebných k dosažení požadované výšky hrnce | KUS | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., šoupata nebo hydranty: 3=3,000 [A] |  |  |  |  |
| 46 | 2015_OTSKP | 89944 |  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM - vyvrtávky do kanalizačního potrubí, šachet či uličních vpustí pro napojení drenáží - včetně navrtávacích sedel s kloubem, přechodových kusů a redukcí | KUS | 7,000 | 3 900,00 | 27 300,00 |
|  |  |  |  | dle výkresů č. C 101-3. a C 101-5.: 7=7,000 [A] |  |  |  |  |
| 47 | 2015_OTSKP | 899524 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) - beton C20/25-XF3 tl. 100 mm | M3 | 0,950 | 3 500,00 | 3 325,00 |
|  |  |  |  | dle výkresů č. B-2. a C 101-3., obetonování drenáže v rozjezdech vedlejších komunikací: (10,0)*0,50*0,10=0,500 [A] ve vjezdech do domů: (3,0+3,0+3,0)*0,50*0,10=0,450 [B] Celkem: A+B=0,950 [C] |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 33 825,00 |
|  |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 48 | 2015_OTSKP | 911CA1 |  | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ pronájem obratovost 25% | M | 20,000 | 850,00 | 17 000,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., pro oddělení prostoru stavby (výkopu) od objížďkové trasy v prostoru pravé strany Školní ulice: 20,0=20,000 [A] |  |  |  |  |
| 49 | 2015_OTSKP | 917426 | 01 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM - kamenné obrubníky 250x200 mm, osazené naležato - použijí se stávající rozebrané a očištěné obruby - včetně lože z betonu C20/25nXF tl. 150 mm s boční opěrou - včetně případného řezání obrub - včetně všech zemních prací spojených s osazením obrub | M | 71,000 | 250,00 | 17 750,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., 41,0+30,0=71,000 [A] |  |  |  |  |
| 50 | 2015_OTSKP | 917426 | 02 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM - kamenné obrubníky 250x200 mm, osazené naležato - nákup a dovoz nových obrub - včetně obloukových dílů - materiálově a barevně korespondující s původními obrubami - včetně lože z betonu C20/25nXF tl. 150 mm s boční opěrou - včetně případného řezání obrub - včetně všech zemních prací spojených s osazením obrub | M | 16,550 | 1 250,00 | 20 687,50 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2.: obloukové díly: 2,0=2,000 [A] náhrada poškozených původních obrub, odhadem 10%: dle položky č. 917426.01: 71,0*0,10=7,100 [B] obruby napříč vozovky v místě přejízdného prahu: 3,70+3,75=7,450 [C] Celkem: A+B+C=16,550 [D] |  |  |  |  |
| 51 | 2015_OTSKP | 91782 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH - všechny potřebné práce a materiály sloužící k výškové úpravě obruby | M | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., výšková úprava stávajících obrub v napojeních na nové: 4,0=4,000 [A] |  |  |  |  |
| 52 | 2015_OTSKP | 96615 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - odvoz k recyklaci - zajišťuje zhotovitel stavby - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 0,660 | 2 016,00 | 1 330,56 |
|  |  |  |  | dle Koordinační situace B-2., betonové nájezdy ve dvou vjezdech: (3,0*0,80*0,20)+(3,0*0,30*0,20)=0,660 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 58 568,06 |
|  |  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 773 896,36 |

| ASPE 9 | Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |
| Stavba : | 15-007-3 | Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA |  |  |  |  |
| číslo a název SO: | 111 |  | DIO |  |  |  |  |
| číslo a název rozpočtu: | 111 |  | DIO |  |  |  |  |
| Zatřídění CZ-CPA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1 | 2015_OTSKP | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - dopravní opatření při stavbě - DIO - kompletní provedení dle PD (dopravní značky, směrovací desky, zábrany, výstražná světla atd.) - včetně nákladů na případné doplnění značení dle aktuálního požadavku Policie ČR nebo aktuální dopravní situace - včetně nákladů na přesuny dočasného dopravního značení dle potřeby - včetně případného dočasného zakrytí či změny stávajícího dopravního značení | KČ | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 30 000,00 |
|  |  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 30 000,00 |

| ASPE 9 | Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |
| Stavba : | 15-007-3 | Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA |  |  |
| číslo a název SO: | 301 |  | Kanalizace |  |  |  |  |
| číslo a název rozpočtu: | 301 |  | Kanalizace |  |  |  |  |
| Zatřídění CZ-CPA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1 | 2015_OTSKP | 01 |  | Kompletní provedení SO 301 dle zpracovatele projektové dokumentace SO 301 - viz. samostatná příloha soupisu prací | KČ | 1,000 | 654 980,27 | 654 980,27 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 654 980,27 |
|  |  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 654 980,27 |

| ASPE 9 |  | Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |  |
| Stavba : |  | 15-007-3 |  | Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA |  |  |  |
| číslo a název SO: | 310 |  | Vodovod |  |  |  |  |
| číslo a název rozpočtu: | 310 |  | Vodovod |  |  |  |  |
| Zatřídění CZ-CPA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1 | 2015_OTSKP | 01 |  | Kompletní provedení SO 310 dle zpracovatele projektové dokumentace SO 310 - viz. samostatná příloha soupisu prací | KČ | 1,000 | 468 654,54 | 468 654,54 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 468 654,54 |
|  |  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 468 654,54 |

| ASPE 9 | Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |
| Stavba : | 15-007-3 | Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní, J. Hradec - 2. ETAPA |  |  |  |
| číslo a název SO: | 421 |  | Chráničky metropolitní sítě |  |  |  |  |
| číslo a název rozpočtu: | 421 |  | Chráničky metropolitní sítě |  |  |  |  |
| Zatřídění CZ-CPA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1 | 2015_OTSKP | 01 |  | Kompletní provedení SO 421 dle zpracovatele projektové dokumentace SO 421 - viz. samostatná příloha soupisu prací | KČ | 1,000 | 66 528,00 | 66 528,00 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 66 528,00 |
|  |  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 66 528,00 |

| Položkový rozpočet |
| --- |
| Zakázka: | Stavební úpravy místní kom. ul. Kostelní, J. Hradec - SO 301 - 2.etapa |
| Objednatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
| Zhotovitel: | SATES ČECHY s.r.o. | IČ: | 25172654 |  |
|  |  | Radkovská 252 | DIČ: | CZ25172654 |  |
|  | 58856 | Telč |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | Celkem |
| HSV |  |  |  |  | 534 840,27 |
| PSV |  |  |  |  | 14 140,00 |
| MON |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 106 000,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  | 654 980,27 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 | % | 0,00 | CZK |
| Snížená DPH |  | 15 | % | 0,00 | CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 | % | 654 980,27 | CZK |
| Základní DPH |  | 21 | % | 137 545,86 | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  | 792 526,12 | CZK |
|  | v |  |  | dne |  | 26.02.2021 |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |
| Popis rozpočtu: - |  |  |  |  |  |  |
| Položkový rozpočet pro zadávací projektovou dokumentaci dle RTS. V případě zpracování realizační projektové dokumentace je nutné rozpočet přepracovat a doplnit, případně upravit položky. Dále pak bude nutné doplnění cen za případné překládky stávajících inženýrských sítí dle vyjádření a určení postupů a způsobů překládek jednotlivých správců sítí. |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 198 515,70 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV |  |  | 8 820,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  | 28 880,61 |
| 8 | Trubní vedení | HSV |  |  | 246 991,69 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 17 069,75 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV |  |  | 9 283,53 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 25 278,99 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV |  |  | 14 140,00 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 106 000,00 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 654 980,27 |

| Položkový rozpočet |
| --- |
| S: |  | Stavební úpravy místní kom. ul. Kostelní, J. Hradec - SO 301 - 2.etapa |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 198 515,70 |
| 1 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 122,61130 | 126,26 | 15 480,29 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17 |  | 62,62250 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55 |  | 18,60000 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23) |  | 15,81750 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69) |  | 20,03630 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69) |  | 5,53500 |  |  |
| 2 | 119001411R00 | Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 | m | 84,34000 | 106,73 | 9 001,19 |
|  |  | stoka C: : |  |  |  |  |
|  |  | 42,17*2 |  | 84,34000 |  |  |
| 3 | 119000002RA0 | Dočasné zajištění kabelů ve výkopu | m | 210,85000 | 150,00 | 31 627,50 |
|  |  | stoka C: : |  |  |  |  |
|  |  | 42,17*5 |  | 210,85000 |  |  |
| 4 | 119001423R00 | Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů | m | 42,17000 | 150,42 | 6 343,21 |
|  |  | stoka C: : |  |  |  |  |
|  |  | 42,17 |  | 42,17000 |  |  |
| 5 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 60,00000 | 21,87 | 1 312,20 |
| 6 | 132301210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 30,57500 | 199,50 | 6 099,71 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17*0,3 |  | 18,78670 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55*0,3 |  | 5,58000 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,3 |  | 2,37260 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,3 |  | 3,00540 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,3 |  | 0,83030 |  |  |
| 7 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 91,97500 | 33,14 | 3 048,14 |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 2*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23) |  | 35,15000 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 2*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69) |  | 44,52500 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 2*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69) |  | 12,30000 |  |  |
| 8 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 91,97500 | 19,65 | 1 807,03 |
| 9 | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 20,38340 | 150,90 | 3 075,86 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17*0,2 |  | 12,52450 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55*0,2 |  | 3,72000 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,2 |  | 1,58180 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,2 |  | 2,00360 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,2 |  | 0,55350 |  |  |
| 10 | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | m3 | 15,28750 | 357,00 | 5 457,64 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17*0,15 |  | 9,39340 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55*0,15 |  | 2,79000 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,15 |  | 1,18630 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,15 |  | 1,50270 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,15 |  | 0,41510 |  |  |
| 11 | 132501211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ | m3 | 10,19170 | 423,00 | 4 311,09 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17*0,1 |  | 6,26220 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55*0,1 |  | 1,86000 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,1 |  | 0,79090 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,1 |  | 1,00180 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,1 |  | 0,27680 |  |  |
| 12 | 138401201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 | m3 | 3,05750 | 861,00 | 2 632,51 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17*0,03 |  | 1,87870 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55*0,03 |  | 0,55800 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,03 |  | 0,23730 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,03 |  | 0,30050 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,03 |  | 0,08300 |  |  |
| 13 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 143,30560 | 80,00 | 11 464,45 |
|  |  | 71,6528*2 |  | 143,30560 |  |  |
| 14 | 162701155RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 101,91700 | 80,00 | 8 153,36 |
|  |  | 50,9585*2 |  | 101,91700 |  |  |
| 15 | 138501201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 | m3 | 5,09580 | 862,04 | 4 392,76 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17*0,05 |  | 3,13110 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55*0,05 |  | 0,93000 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,05 |  | 0,39540 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,05 |  | 0,50090 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,05 |  | 0,13840 |  |  |
| 16 | 138601201R00 | Dolamovaní rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.7 | m3 | 8,15340 | 1 627,41 | 13 268,92 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17*0,08 |  | 5,00980 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55*0,08 |  | 1,48800 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,08 |  | 0,63270 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,08 |  | 0,80150 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,08 |  | 0,22140 |  |  |
| 17 | 132601201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7 | m3 | 9,17250 | 423,00 | 3 879,97 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17*0,09 |  | 5,63600 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55*0,09 |  | 1,67400 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,09 |  | 0,71180 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,09 |  | 0,90160 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,09 |  | 0,24910 |  |  |
| 18 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 6,20830 | 318,00 | 1 974,24 |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,3 |  | 2,37260 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,3 |  | 3,00540 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,3 |  | 0,83030 |  |  |
| 19 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 14,48610 | 444,00 | 6 431,83 |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,7 |  | 5,53610 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,7 |  | 7,01270 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,7 |  | 1,93730 |  |  |
| 20 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 26,59170 | 9,24 | 245,71 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17*0,2 |  | 12,52450 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55*0,2 |  | 3,72000 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,2 |  | 1,58180 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,2 |  | 2,00360 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,2 |  | 0,55350 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,3 |  | 2,37260 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,3 |  | 3,00540 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,3 |  | 0,83030 |  |  |
| 21 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 122,61130 | 5,54 | 679,39 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17 |  | 62,62250 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55 |  | 18,60000 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23) |  | 15,81750 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69) |  | 20,03630 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69) |  | 5,53500 |  |  |
| 22 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 73,72930 | 38,18 | 2 814,62 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*0,65*42,17 |  | 30,15160 |  |  |
|  |  | 3*8*0,85 |  | 20,40000 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,7*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23) |  | 8,85780 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,7*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69) |  | 11,22030 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,7*(0,24+1,78+1,21+1,69) |  | 3,09960 |  |  |
| 23 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 28,21580 | 827,80 | 23 357,04 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*0,6*42,17 |  | 27,83220 |  |  |
|  |  | -0,2826*42,17 |  | -11,91720 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,45*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23) |  | 5,69430 |  |  |
|  |  | -0,15*0,15*3,14*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23) |  | -0,99330 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,45*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69) |  | 7,21310 |  |  |
|  |  | -0,15*0,15*3,14*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69) |  | -1,25830 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,45*(0,24+1,78+1,21+1,69) |  | 1,99260 |  |  |
|  |  | -0,15*0,15*3,14*(0,24+1,78+1,21+1,69) |  | -0,34760 |  |  |
| 24 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 92,34720 | 107,40 | 9 918,09 |
|  |  | 71,6528+6,2083 |  | 77,86110 |  |  |
|  |  | 14,4861 |  | 14,48610 |  |  |
| 25 | 28341255R | Lapač střešních splavenin PP hnědý | kus | 7,00000 | 270,00 | 1 890,00 |
| 26 | 167101151R00 | Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 | m3 | 50,95850 | 134,40 | 6 848,82 |
| 27 | 151201101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m | m2 | 113,85900 | 20,00 | 2 277,18 |
|  |  | 1,35*2*42,17 |  | 113,85900 |  |  |
| 28 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 48,88190 | 200,00 | 9 776,38 |
| 29 | 151201111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m | m2 | 113,85900 | 1,00 | 113,86 |
| 30 | 132301219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 45,06110 | 18,48 | 832,73 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*1,35*42,17*0,3 |  | 18,78670 |  |  |
|  |  | 3*2*2*1,55*0,3 |  | 5,58000 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,3 |  | 2,37260 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,3 |  | 3,00540 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,3 |  | 0,83030 |  |  |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23)*0,5*0,7 |  | 5,53610 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69)*0,5*0,7 |  | 7,01270 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,25*(0,24+1,78+1,21+1,69)*0,5*0,7 |  | 1,93730 |  |  |
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 8 820,00 |
| 31 | 212810010RAC | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm | m | 42,00000 | 210,00 | 8 820,00 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 28 880,61 |
| 32 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3,31110 | 800,00 | 2 648,88 |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,1*(3,47+2,96+2,5+2,9+2,23) |  | 1,26540 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,1*(4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69) |  | 1,60290 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,1*(0,24+1,78+1,21+1,69) |  | 0,44280 |  |  |
| 33 | 452312131R00 | Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 10,20510 | 2 300,00 | 23 471,73 |
|  |  | stoka C - hlavní řad: : |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*0,22*42,17 |  | 10,20510 |  |  |
| 34 | 28650813R | Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm | kus | 14,00000 | 90,00 | 1 260,00 |
| 35 | 452386111R00 | Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm | kus | 3,00000 | 500,00 | 1 500,00 |
| Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 246 991,69 |
| 36 | 831372121RT3 | Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300, včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2500 mm | m | 42,17000 | 1 562,00 | 65 869,54 |
| 37 | 837371221RT2 | Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300, včetně dodávky šikmé odbočky DN 300/150 | kus | 14,00000 | 2 461,00 | 34 454,00 |
| 38 | 837312221R00 | Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 | kus | 28,00000 | 200,00 | 5 600,00 |
| 39 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 29,00000 | 130,00 | 3 770,00 |
| 40 | 28611261.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 | kus | 7,00000 | 310,00 | 2 170,00 |
| 41 | 28650660R | Koleno kanalizační PVC-U D 160/30° | kus | 16,00000 | 65,00 | 1 040,00 |
| 42 | 28651795R | Záslepka kanalizační KGK D 315 L 74 mm PVC | kus | 1,00000 | 205,00 | 205,00 |
| 43 | 877373121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 | kus | 1,00000 | 250,00 | 250,00 |
| 44 | 899623131R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 | m3 | 1,50000 | 2 820,00 | 4 230,00 |
| 45 | 28650661R | Koleno kanalizační PVC-U D 160/45° | kus | 16,00000 | 75,00 | 1 200,00 |
| 46 | 28650706R | Odbočka kanalizační PVC-U D 160/160 mm/60° | kus | 2,00000 | 130,00 | 260,00 |
| 47 | 28650813R | Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm | kus | 14,00000 | 90,00 | 1 260,00 |
| 48 | 28611262.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 | kus | 3,00000 | 500,00 | 1 500,00 |
| 49 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 34,00000 | 150,00 | 5 100,00 |
| 50 | 892585111R00 | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 | úsek | 3,00000 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| 51 | 892855113R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m | m | 42,17000 | 135,00 | 5 692,95 |
| 52 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | m | 36,79000 | 150,00 | 5 518,50 |
|  |  | stoka C - kanal.přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 3,47+2,96+2,5+2,9+2,23 |  | 14,06000 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky dešťových svodů: : |  |  |  |  |
|  |  | 4,94+0,61+3,04+2,56+2,81+2,16+1,69 |  | 17,81000 |  |  |
|  |  | stoka C - přípojky uličních vpustí: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,24+1,78+1,21+1,69 |  | 4,92000 |  |  |
| 53 | 899711122R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 42,17000 | 10,00 | 421,70 |
| 54 | 895941311RT2 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV | kus | 4,00000 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| 55 | 894221116R00 | Šachty z betonu,dno C25/30 XA1, stoky kruh.DN 1000 | kus | 3,00000 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 56 | 894118001RT3 | Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu, včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90 | kus | 3,00000 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| 57 | 899103111RT2 | Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 | kus | 3,00000 | 3 150,00 | 9 450,00 |
| 58 | 899203111RT3 | Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 | kus | 4,00000 | 2 500,00 | 10 000,00 |
| 59 | R 001 | Napojení na stávající potrubí BE 300 | kus | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 17 069,75 |
| 60 | 969021131R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm | m | 41,55000 | 45,00 | 1 869,75 |
| 61 | R 002 | Demontáž stávajících kanalizačních šachet na stoce, DN 300 | ks | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 62 | R 003 | Demontáž stávajících uličních vpustí | kus | 4,00000 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 63 | R 004 | Vybourání kanalizačního potrubí DN 500 mm včetně, kanalizačních šachet a potřebných zemních prací a zajištění | m | 23,00000 | 400,00 | 9 200,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 9 283,53 |
| 64 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 36,52200 | 100,00 | 3 652,20 |
| 65 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 36,52200 | 89,19 | 3 257,40 |
| 66 | 979100011RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m | t | 36,52200 | 65,00 | 2 373,93 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 25 278,99 |
| 67 | 998275101R00 | Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop | t | 105,61030 | 150,00 | 15 841,55 |
| 68 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 58,24960 | 150,00 | 8 737,44 |
| 69 | 28651691.AR | Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC | kus | 7,00000 | 100,00 | 700,00 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 14 140,00 |
| 70 | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí | kus | 7,00000 | 2 020,00 | 14 140,00 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 106 000,00 |
| 71 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 72 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 73 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 74 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 75 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 76 | 004111010R | Průzkumné práce | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 77 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 78 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 79 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 80 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 81 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 82 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 654 980,27 Kč |

| Položkový rozpočet |
| --- |
| Zakázka: | Stavební úpravy místní kom. ul. Kostelní, J. Hradec - SO 310 - 2.etapa |
| Objednatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
| Zhotovitel: | SATES ČECHY | IČ: | 25172654 |  |
|  |  | Radkovská 252 | DIČ: | CZ25172654 |  |
|  | 58856 | Telč |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | Celkem |
| HSV |  |  |  |  | 357 344,03 |
| PSV |  |  |  |  | 3 310,51 |
| MON |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 108 000,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  | 468 654,54 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 | % | 0,00 | CZK |
| Snížená DPH |  | 15 | % | 0,00 | CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 | % | 468 654,54 | CZK |
| Základní DPH |  | 21 | % | 98 417,45 | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  | 567 072,00 | CZK |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |
| Popis rozpočtu: - |  |  |  |  |  |  |
| Položkový rozpočet pro zadávací projektovou dokumentaci dle RTS. V případě zpracování realizační projektové dokumentace je nutné rozpočet přepracovat a doplnit, případně upravit položky. Dále pak bude nutné doplnění cen za případné překládky stávajících inženýrských sítí dle vyjádření a určení postupů a způsobů překládek jednotlivých správců sítí. Suchovody provést vždy před zahájením výkopových prací pro kanalizaci. |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 235 619,51 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV |  |  | 8 610,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  | 4 176,96 |
| 8 | Trubní vedení | HSV |  |  | 106 925,31 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 2 012,25 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV |  |  | 3 310,51 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 108 000,00 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 468 654,54 |

| Položkový rozpočet |
| --- |
| S: |  | Stavební úpravy místní kom. ul. Kostelní, J. Hradec - SO 310 - 2.etapa |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 235 619,51 |
| 1 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 79,36220 | 126,26 | 10 019,87 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*41,64 |  | 56,96350 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*9,14 |  | 12,50350 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89) |  | 9,89520 |  |  |
| 2 | 42293510R | HAWLE spojka 7972 DN 150 voda | kus | 1,00000 | 5 416,00 | 5 416,00 |
| 3 | 552598130R | Přechod přír. Duktus FFR DN100/ 40 L 200mm EWS | kus | 2,00000 | 2 987,00 | 5 974,00 |
| 4 | 552720002R | TH BLUTOP trubka hrdlová DN 110 mm, užitná délka 6 m | kus | 7,00000 | 5 590,00 | 39 130,00 |
| 5 | 42228356R | HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 100/110 hrdla-voda | kus | 3,00000 | 8 777,00 | 26 331,00 |
| 6 | 42228354R | HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 80/90 hrdla-voda | kus | 1,00000 | 7 611,00 | 7 611,00 |
| 7 | 42293506R | HAWLE spojka 7972 DN 100 voda | kus | 1,00000 | 3 352,00 | 3 352,00 |
| 8 | 55259432R | Koleno hrdlové Duktus MMK DN100-22 1/2° EWS | kus | 1,00000 | 1 590,00 | 1 590,00 |
| 9 | 55259471R | Koleno hrdlové Duktus MMK DN100/45° EWS | kus | 2,00000 | 1 690,00 | 3 380,00 |
| 10 | 5525852704R | Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem Duktus F DN100 | kus | 2,00000 | 1 690,00 | 3 380,00 |
| 11 | 55258535R | Tvarovka hrdl.s přír.odb.Duktus MMA DN100/100 EWS | kus | 1,00000 | 2 590,00 | 2 590,00 |
| 12 | 42273602R | Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500 | kus | 1,00000 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 13 | 55259412R | Koleno hrdlové Duktus MMK DN100-11 1/4° EWS | kus | 2,00000 | 2 482,00 | 4 964,00 |
| 14 | 552701200R | Koleno patní PP 90° (N) - NATURAL DN 80 PN 10-40 | kus | 1,00000 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| 15 | 42273502R | Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008 DN 100 | kus | 2,00000 | 3 826,00 | 7 652,00 |
| 16 | 42293115R | HAWLE souprava zemní č. 9101-voda, L=1,5m | kus | 2,00000 | 1 990,00 | 3 980,00 |
| 17 | 286136741R | Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0mm L=6m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá | m | 2,00000 | 33,00 | 66,00 |
| 18 | 119001411R00 | Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 | m | 58,22000 | 106,73 | 6 213,53 |
|  |  | V1 + V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 41,64+9,14 |  | 50,78000 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | (3,95+3,46+1,89)*0,8 |  | 7,44000 |  |  |
| 19 | 119001423R00 | Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů | m | 60,08000 | 150,42 | 9 037,23 |
|  |  | V1 + V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 41,64+9,14 |  | 50,78000 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 3,95+3,46+1,89 |  | 9,30000 |  |  |
| 20 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 30,00000 | 21,87 | 656,10 |
| 21 | 132301210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 26,04510 | 199,50 | 5 196,00 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*41,64*0,35 |  | 19,93720 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*9,14*0,35 |  | 4,37620 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,35 |  | 1,73170 |  |  |
| 22 | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 14,88290 | 150,90 | 2 245,83 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*41,64*0,2 |  | 11,39270 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*9,14*0,2 |  | 2,50070 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,2 |  | 0,98950 |  |  |
| 23 | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | m3 | 12,65050 | 357,00 | 4 516,23 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*41,64*0,17 |  | 9,68380 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*9,14*0,17 |  | 2,12560 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,17 |  | 0,84110 |  |  |
| 24 | 132501211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ | m3 | 11,16210 | 423,00 | 4 721,57 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*41,64*0,15 |  | 8,54450 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*9,14*0,15 |  | 1,87550 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,15 |  | 0,74210 |  |  |
| 25 | 138401201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 | m3 | 0,74410 | 861,00 | 640,67 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*41,64*0,01 |  | 0,56960 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*9,14*0,01 |  | 0,12500 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,01 |  | 0,04950 |  |  |
| 26 | 138501201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 | m3 | 1,11630 | 862,04 | 962,29 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*41,64*0,015 |  | 0,85450 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*9,14*0,015 |  | 0,18760 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,015 |  | 0,07420 |  |  |
| 27 | 138601201R00 | Dolamovaní rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.7 | m3 | 1,11630 | 1 627,41 | 1 816,68 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*41,64*0,015 |  | 0,85450 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*9,14*0,015 |  | 0,18760 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,015 |  | 0,07420 |  |  |
| 28 | 132601201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7 | m3 | 6,69730 | 423,00 | 2 832,96 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*41,64*0,09 |  | 5,12670 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*1,52*9,14*0,09 |  | 1,12530 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,09 |  | 0,44530 |  |  |
| 29 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1,97900 | 318,00 | 629,32 |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,4 |  | 1,97900 |  |  |
| 30 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 2,96860 | 444,00 | 1 318,06 |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*1,52*(3,95+3,46+1,89)*0,5*0,6 |  | 2,96860 |  |  |
| 31 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 16,86190 | 9,24 | 155,80 |
|  |  | 14,8829+1,979 |  | 16,86190 |  |  |
| 32 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 79,36220 | 5,54 | 439,75 |
| 33 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 49,60140 | 38,18 | 1 893,53 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,95*41,64 |  | 35,60220 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,95*9,14 |  | 7,81470 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*0,95*(3,95+3,46+1,89) |  | 6,18450 |  |  |
| 34 | 175100020RAC | Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km | m3 | 20,47870 | 827,80 | 16 952,27 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,4*41,64-(0,05*0,05*3,14*41,64) |  | 14,66350 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,4*9,14-(0,05*0,05*3,14*9,14) |  | 3,21870 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*0,4*(3,95+3,46+1,89) |  | 2,60400 |  |  |
|  |  | -0,016*0,016*3,14*(3,95+3,46+1,89) |  | -0,00750 |  |  |
| 35 | 162601102RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, nosnost 12 t | m3 | 66,97320 | 100,00 | 6 697,32 |
|  |  | (12,6505+11,1621+0,7441+1,1163+1,1163+6,6973)*2 |  | 66,97320 |  |  |
| 36 | 162601152RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m, nosnost 12 t | m3 | 91,75120 | 100,00 | 9 175,12 |
|  |  | (26,0451+14,8829+1,979+2,9686)*2 |  | 91,75120 |  |  |
| 37 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 38,43420 | 53,70 | 2 063,92 |
|  |  | 33,4866+1,979+2,9686 |  | 38,43420 |  |  |
| 38 | 167101151R00 | Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 | m3 | 45,87560 | 67,20 | 3 082,84 |
|  |  | 45,8756 |  | 45,87560 |  |  |
| 39 | 151201101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m | m2 | 174,23200 | 67,44 | 11 750,21 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 2*1,45*41,64 |  | 120,75600 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 2*1,45*9,14 |  | 26,50600 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 2*1,45*(3,95+3,46+1,89) |  | 26,97000 |  |  |
| 40 | 151201111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m | m2 | 174,23200 | 17,96 | 3 128,34 |
| 41 | 132301219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 29,01370 | 9,24 | 268,09 |
|  |  | 26,0451 |  | 26,04510 |  |  |
|  |  | 2,9686 |  | 2,96860 |  |  |
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 8 610,00 |
| 42 | 212810010RAC | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm | m | 41,00000 | 210,00 | 8 610,00 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4 176,96 |
| 43 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 5,22120 | 800,00 | 4 176,96 |
|  |  | V1: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,1*41,64 |  | 3,74760 |  |  |
|  |  | V3: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*0,1*9,14 |  | 0,82260 |  |  |
|  |  | přípojky: : |  |  |  |  |
|  |  | 0,7*0,1*(3,95+3,46+1,89) |  | 0,65100 |  |  |
| Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 106 925,31 |
| 44 | 851601102R00 | Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 | m | 50,78000 | 296,00 | 15 030,88 |
|  |  | 41,64+9,14 |  | 50,78000 |  |  |
| 45 | 857242121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 | kus | 2,00000 | 770,00 | 1 540,00 |
| 46 | 857262121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 | kus | 14,00000 | 770,00 | 10 780,00 |
| 47 | 857264121R00 | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 | kus | 1,00000 | 770,00 | 770,00 |
| 48 | 857312121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 | kus | 1,00000 | 770,00 | 770,00 |
| 49 | 891269111R00 | Montáž navrtávacích pasů DN 100 | kus | 2,00000 | 770,00 | 1 540,00 |
| 50 | 891247111R00 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1,00000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 51 | 879172199R00 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 | kus | 2,00000 | 850,00 | 1 700,00 |
| 52 | 899721112R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm | m | 50,78000 | 6,00 | 304,68 |
|  |  | 41,64+9,14 |  | 50,78000 |  |  |
| 53 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4,00000 | 450,00 | 1 800,00 |
| 54 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,00000 | 450,00 | 450,00 |
| 55 | 871161121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 9,30000 | 55,00 | 511,50 |
|  |  | 3,95+3,46+1,89 |  | 9,30000 |  |  |
| 56 | 552720022R | E - BLUTOP přírubová tvarovka s hrdlem DN 110, PN 10 - 16 | kus | 1,00000 | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 57 | 552720292R | BLUTOP koncové víko DN/OD 110 | kus | 1,00000 | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 58 | 552702106R | TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,5 m | kus | 2,00000 | 2 333,00 | 4 666,00 |
| 59 | 552702111R | TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=1,0 m | kus | 1,00000 | 3 820,00 | 3 820,00 |
| 60 | 552702421R | Příruba zaslepovací X - TT DN 100 PN 10-16 | kus | 1,00000 | 666,00 | 666,00 |
| 61 | 871161121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 6,00000 | 55,00 | 330,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |
| 62 | 871211121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm | m | 79,79000 | 55,00 | 4 388,45 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 69,2+10,59 |  | 79,79000 |  |  |
| 63 | 891173111R00 | Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 | kus | 2,00000 | 550,00 | 1 100,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |
| 64 | 286136741R | Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0mm L=6m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá | m | 6,00000 | 33,00 | 198,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |
| 65 | 286136752R | Trubka Wavin TS voda SDR11 63x5,8mm L=100m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá | m | 80,00000 | 88,00 | 7 040,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  | 80,00000 |  |  |
| 66 | 42273530R | Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.63 | kus | 2,00000 | 1 240,00 | 2 480,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |
| 67 | 551100010R | Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1/2" | kus | 2,00000 | 125,00 | 250,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |
| 68 | 42293510R | HAWLE spojka 7972 DN 150 voda | kus | 1,00000 | 5 416,00 | 5 416,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 69 | 552598190R | Přechod přír. Duktus FFR DN150/ 50 L 200mm EWS | kus | 1,00000 | 2 727,00 | 2 727,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 70 | 55259813R | Přechod přír. Duktus FFR DN100/ 50 L 200mm EWS | kus | 1,00000 | 2 727,00 | 2 727,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 71 | 42293506R | HAWLE spojka 7972 DN 100 voda | kus | 1,00000 | 3 252,00 | 3 252,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 72 | 28613105.MR | Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus | kus | 1,00000 | 148,00 | 148,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 73 | 42228350R | HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 50/63 hrdla-voda | kus | 2,00000 | 4 896,00 | 9 792,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |
| 74 | 42293140R | HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8m | kus | 2,00000 | 1 990,00 | 3 980,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |
| 75 | 28655146R | Záslepka d 63 mm dl.44 mm PP R Instaplast | kus | 2,00000 | 230,00 | 460,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |
| 76 | 28653106R | Koleno tlakové PE LD (rPE) d 63 mm 90° | kus | 6,00000 | 330,00 | 1 980,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 6,00000 |  |  |
| 77 | 892351111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200 | m | 50,78000 | 49,25 | 2 500,92 |
|  |  | 41,64+9,14 |  | 50,78000 |  |  |
| 78 | 892353111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200 | m | 356,16000 | 18,00 | 6 410,88 |
|  |  | (50,78+9,3)*2 |  | 120,16000 |  |  |
|  |  | 86+150 |  | 236,00000 |  |  |
| 79 | 28653596R | Nákružek lemový tlakový PE HD (lPE) d 63 mm | kus | 2,00000 | 125,00 | 250,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |
| 80 | 31945142R | Vsuvka 1552G 1/2" x 1/2" mosazné | kus | 1,00000 | 56,00 | 56,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 81 | 28653253R | Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 32/ 1" | kus | 1,00000 | 220,00 | 220,00 |
|  |  | suchovod: : |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 82 | R 00 | Přechod na stávající přípojku | kus | 2,00000 | 1 120,00 | 2 240,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 2 012,25 |
| 83 | 998273101R00 | Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop | t | 66,08290 | 30,00 | 1 982,49 |
| 84 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 0,99220 | 30,00 | 29,77 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 3 310,51 |
| 85 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 9,30000 | 107,50 | 999,75 |
| 86 | R 002 | Demontáž stávajícího vodovodního potrubí včetně, armatur a likvidace | m | 60,08000 | 22,00 | 1 321,76 |
|  |  | 41,64+9,14 |  | 50,78000 |  |  |
|  |  | 3,95+3,46+1,89 |  | 9,30000 |  |  |
| 87 | R 003 | Demontáž potrubí suchovodu včetně likvidace | m | 86,00000 | 11,50 | 989,00 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 108 000,00 |
| 88 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 89 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 90 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 91 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 92 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 93 | 004111010R | Průzkumné práce | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 94 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 95 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 96 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 97 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 98 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 99 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 100 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS 2016 |  |  |
| STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KOSTELNÍ, JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |
| OBJEKT: SO 421 – CHRÁNIČKY METROPOLITNÍ SÍTĚ – 2. etapa |  |  |  |  |  |
| OBJEDNATEL: MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DODÁVKA | 14815,00 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% | 2000,00 |  |  |
| 2 | MONTÁŽ | 46713,00 | PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT |  |  |  |
| 3 | HSV |  | ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3% |  |  |
| 4 |  |  | HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M |  |  |
| 5 | ZRN CELKEM | 61528,00 | MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ |  |  |
| 6 | NÁKLADY HZS | 1000,00 | OBOR. PŘIRÁŽKA |  |  |  |
| 7 | Ř5+Ř6 | 62528,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | NÁKLADY | 64528,00 | VRN CELKEM | 2000,00 |  |  |  |
|  |  |  | VÝCH. REVIZE | 2000,00 |  |  |  |
| 9 | CELKEM BEZ DPH |  | 66528,00 |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL: Josef Chrt |  |  |  |  |  |  |
| DATUM: 04/2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |
| Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření, zpracování geometrického plánu provedeného díla, kompletační činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu. |  |  |
| REKAPITULACE: |  |  |  |  |  |  |  |
| CHRÁNIČKY METROPOLITNÍ SÍTĚ |  | 10825,00 |  |  |  |  |
| PPV 1% |  |  | 108,00 |  |  |  |  |
| ZEMNÍ PRÁCE |  |  | 35637,00 |  |  |  |  |
| DODÁVKY |  | 14300,00 |  |  |  |  |  |
| DOPRAVA 3,6% |  | 515,00 |  |  |  |  |  |
| PŘESUN 1% |  |  | 143,00 |  |  |  |  |
| DODÁVKA + MONTÁŽ | 14815,00 | 46713,00 |  |  |  |  |
| HSV |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| HZS |  |  |  |  |  |  |  |
| VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| DODÁVKY: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CENA/KS | KS | CELKEM |  |  |  |
| ZEMNÍ KABELOVÁ KOMORA HDPE S LITINOVÝM VÝKEM, SPODNÍ ROZMĚR 520x695mm, VRCHNÍ ROZMĚR 380x545mm, HLOUBKA KOMORY 455mm, ROZMĚR LITINOVÉHO VÍKA 300x435mm | 7150,00 | 2,00 | 14300,00 |  |  |  |
| DODÁVKY CELKEM |  |  | 14300,00 |  |  |  |
| CHRÁNIČKY METROPOLITNÍ SÍTĚ: |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO POLOŽKY | NÁZEV | JEDNOTKY | MNOŽSTVÍ | MONTÁŽ | CELKEM | MATERIÁL | CELKEM |
|  | VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 | m | 24,00 | 32,00 | 768,00 | 34,00 | 816,00 |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | TRUBKA HDPE 33/40mm | m | 102,00 | 42,00 | 4284,00 | 31,00 | 3162,00 |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTÁŽ SPOJKY TRUBKY HDPE 33/40mm | ks | 2,00 | 120,00 | 240,00 | 168,00 | 336,00 |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTÁŽ KONCOVKY HDPE 33/40mm | ks | 2,00 | 120,00 | 240,00 | 168,00 | 336,00 |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTÁŽ KONCOVKY S VENTILKEM HDPE 33/40mm | m | 2,00 | 120,00 | 240,00 | 128,00 | 256,00 |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTÁŽ+MATERIÁL |  |  |  | 5772,00 |  | 4906,00 |
|  | PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL |  |  |  |  |  | 5053,18 |
| ZEMNÍ PRÁCE: |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO POLOŽKY | NÁZEV | JEDNOTKY | MNOŽSTVÍ | MONTÁŽ | CELKEM |  |  |
| 460 01-0021 | VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY | km | 0,05 | 5000,00 | 250,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | celková délka výkopových prací – 51m |  |  |  |  |  |  |
| 460 07-0203 | VÝKOP JÁMY PRO ZEMNÍ KABELOVOU KOMORU – RUČNĚ | ks | 2,00 | 1800,00 | 3600,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ks |  |  |  |  |  |  |
| 460 20-1603 | VÝKOP RÝHY 35x42 | m3 | 5,44 | 520,00 | 2828,80 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37m x 0,35m x 0,42m |  |  |  |  |  |  |
| 460 20-1603 | VÝKOP RÝHY 50x100 | m3 | 7,00 | 520,00 | 3640,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14m x 0,5m x 1,0m |  |  |  |  |  |  |
| 460 60-0021 | NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY | m3 | 3,07 | 80,00 | 245,60 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | z jámy pro kabelovou komoru 2ks x 0,8m x 0,6m x 0,5m + místo pískového lože 37m x 0,35m x 0,2m |  |  |  |  |  |  |
| 460 60-0061 | ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km | t | 5,80 | 50,00 | 290,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | z jámy pro kabelovou komoru 2ks x 0,8m x 0,6m x 0,5m + místo pískového lože 37m x 0,35m x 0,2m |  |  |  |  |  |  |
| 460 60-0071 | ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM | km | 25,00 | 100,00 | 2500,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | z jámy pro kabelovou komoru 2ks x 0,8m x 0,6m x 0,5m + místo pískového lože 37m x 0,35m x 0,2m =3,07m3 / 13m3 (objem korby) = 1x odvoz na vzdálenost 25km = celkem 25km |  |  |  |  |  |  |
| 460 42-1101 | ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 2,59m3 (4,4t) | m | 37,00 | 105,00 | 3885,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37m x 0,35m x 0,2m = 2,59m3 = 4,4t |  |  |  |  |  |  |
| 460 49-0012 | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 | m | 54,00 | 12,00 | 648,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | celková délka trasy nových výkopů 51m + 5% prořez + překryt |  |  |  |  |  |  |
| 460 56-1801 | ZÁHOZ RÝHY 35x42 | m3 | 5,44 | 430,00 | 2339,20 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37m x 0,35m x 0,42m |  |  |  |  |  |  |
| 460 56-1801 | ZÁHOZ RÝHY 50x100 | m3 | 7,00 | 430,00 | 3010,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14m x 0,5m x 1,0m |  |  |  |  |  |  |
| 460 51-0055 | KABELOVÝ PRŮCHOD DO 150mm | m | 24,00 | 40,00 | 960,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24m |  |  |  |  |  |  |
|  | HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm | m3 | 12,44 | 50,00 | 622,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | celková délka trasy výkopů - 51m; 37m x 0,35m x 0,42m + 14m x 0,5m x 1,0m |  |  |  |  |  |  |
| 460 62-0013 | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU | m2 | 19,95 | 35,00 | 698,25 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | celková délka trasy výkopů - 51m; 37m x 0,35m + 14m x 0,5m |  |  |  |  |  |  |
|  | TLAKOVÁ ZKOUŠKA TRUBEK HDPE | m | 102,00 | 30,00 | 3060,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51m x 2ks |  |  |  |  |  |  |
|  | KALIBRACE TRUBEK HDPE | m | 102,00 | 30,00 | 3060,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51m x 2ks |  |  |  |  |  |  |
| 460 53-1111 | OSAZENÍ ZEMNÍ KABELOVÉ KOMORY | ks | 2,00 | 1500,00 | 3000,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ks |  |  |  |  |  |  |
| 460 53-1181 | OSAZENÍ VÍKA ZEMNÍ KABELOVÉ KOMORY | ks | 2,00 | 500,00 | 1000,00 |  |  |
|  | dle přílohy č. C 421 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ks |  |  |  |  |  |  |
|  | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 35636,85 |  |  |

| Aspe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soupis objektů s DPH |  |  |  |
|  | Stavba:17-010-2 - Zpomalovací práh v ulici Kostelní a Za Kostelem, Jindřichův Hradec |  |  |  |
|  | Varianta:ZŘ - Základní řešení |  |  |  |
|  | Odbytová cena: | 279 920,21 |  |  |
|  | OC+DPH: | 338 703,45 |  |  |
| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH |
| 002 | Požadavky objednatele | 61 000,00 | 12 810,00 | 73 810,00 |
| 101 | Příčný práh | 218 920,21 | 45 973,24 | 264 893,45 |

| Aspe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |  |
| Stavba | 17-010-2 |  | Zpomalovací práh v ulici Kostelní a Za Kostelem, Jindřichův Hradec |  |  |  |
| číslo a název SO | 002 |  | Požadavky objednatele |  |  |  |  |
| číslo a název rozpočtu: | 002 |  | Požadavky objednatele |  |  |  |  |
| Zatřídění CZ-CPA: | 42.11 | Silnice a dálnice a jejich výstavba |  |  |  |  |
| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1 | 2017_OTSKP-SPK | 02510 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zajištění všech zkoušek materiálůdle TP, ČSN, TKP a ZTKP | KČ | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2 | 2017_OTSKP-SPK | 02610 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle TP, ČSN, TKP a ZTKP | KČ | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3 | 2017_OTSKP-SPK | 02910 | 01 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ - zaměření skutečného provedení a jeho zpracování - vytvoření 2x CD + 4x v tištěné formě | KČ | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | 2017_OTSKP-SPK | 02910 | 02 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ veškeré vytyčovací a měřičské práce při výstavbě | KČ | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5 | 2017_OTSKP-SPK | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - dokumentace skutečného provedení stavby v digitální formě- 4x CD + 4x v tištěné formě | KČ | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6 | 2017_OTSKP-SPK | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE - zajištění fotodokumentace (v odpovídající kvalitě) dokumentující postup výstavby - zajištění fotodokumentace za účelem pasportu sousedních objektů před stavbou, v průběhu stavby a po skončení stavby - 2x CD | KČ | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7 | 2017_OTSKP-SPK | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - pasportizace nejbližších objektů (budovy, pozemky, oplocení) před a po výstavbě, v průběhu výstavby 1x měsíčně - vč. vyhotovení videozáznamu a fotodokumentace s potvrzením vlastníka objektu - vč. zajištění televizní prohlídky dotčených úseků kanalizace před a po stavbě | KČ | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 8 | 2017_OTSKP-SPK | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR odborný dozor správců inženýrských sítí po celou dobu výstavby vč. provedení prohlídky povrchových znaků před a po stavbě | KČ | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 61 000,00 |
|  |  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 61 000,00 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vícepráce |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Méněpráce |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 61 000,00 |

| Aspe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  |  |
| Stavba | 17-010-2 | Zpomalovací práh v ulici Kostelní a Za Kostelem, Jindřichův Hradec |  |  |  |
| číslo a název SO | 101 |  | Příčný práh |  |  |  |  |
| číslo a název rozpočtu: | 101 |  | Příčný práh |  |  |  |  |
| Zatřídění CZ-CPA: | 42.11.2 | Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah |  |  |  |
| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |
|  |  |  |  |  |  |  | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 1 | 2017_OTSKP-SPK | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku | T | 12,150 | 200,00 | 2 430,00 |
|  |  |  |  | dle pol.č. 113326: 6,75*1,8=12,150 [A] |  |  |  |  |
| 2 | 2017_OTSKP-SPK | 02720 | 01 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY náklady na přemístění dočasného dopravního značení a zařízení a oplocení v průběhu jednotlivých etap výstavby (dle situací DIO) | KČ | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3 | 2017_OTSKP-SPK | 02720 | 02 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY řízení dopravy během dne pověřenými pracovníky pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích uchazeč ocení na základě své odbornosti s ohledem na předpokládaný počet pracovníků, použité mechanizace apod. | KČ | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 10 430,00 |
|  |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |
| 4 | 2017_OTSKP-SPK | 11317 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK stávající kamenná dlažba vč. očištění, ponecháno v místě stavby pro zpětné použití | M3 | 6,375 | 81,66 | 520,58 |
|  |  |  |  | planimetrováno z Koor.sit. dlažba vozovky: 63*0,1=6,300 [A] mozaiková dlažba: 1,5*0,05=0,075 [B] Celkem: A+B=6,375 [C] |  |  |  |  |
| 5 | 2017_OTSKP-SPK | 113176 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku objednatele | M3 | 2,700 | 912,00 | 2 462,40 |
|  |  |  |  | planimetrováno z Koor.sit: 27*0,1=2,700 [A] |  |  |  |  |
| 6 | 2017_OTSKP-SPK | 113326 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM | M3 | 6,750 | 649,60 | 4 384,80 |
|  |  |  |  | odstranění stáv. vrstev do úrovně nové pláně: dlažba vozovky: (63*0,09)+(27*0,04)=6,750 [A] |  |  |  |  |
| 7 | 2017_OTSKP-SPK | 113534 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odvoz k recyklaci nebo na skládku objednatele | M | 7,000 | 200,00 | 1 400,00 |
|  |  |  |  | dle Koor. sit: 7=7,000 [A] |  |  |  |  |
| 8 | 2017_OTSKP-SPK | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 6,750 | 44,16 | 298,08 |
|  |  |  |  | dle pol.č. 113326: 6,75=6,750 [A] |  |  |  |  |
| 9 | 2017_OTSKP-SPK | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 91,500 | 12,90 | 1 180,35 |
|  |  |  |  | plocha pod novou dlažbou: 63+27+1,5=91,500 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 10 246,21 |
|  |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  |  |
| 10 | 2017_OTSKP-SPK | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa Ge 0/32 | M3 | 7,500 | 800,00 | 6 000,00 |
|  |  |  |  | v ploše příčného prahu: 0,15*23=3,450 [A] v ploše vysazené plochy: 0,15*27=4,050 [B] Celkem: A+B=7,500 [C] |  |  |  |  |
| 11 | 2017_OTSKP-SPK | 58212 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC kamenné kostky 100x100 betonové lože C20/25nXF3, tl.0,15 spáry vyplněné MC10 | M2 | 30,000 | 780,00 | 23 400,00 |
|  |  |  |  | dle Koor.sit: 30=30,000 [A] |  |  |  |  |
| 12 | 2017_OTSKP-SPK | 582311 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA mozaiková dl. 50mm vč. lože z HDK 4/8 tl. 40mm | M2 | 27,000 | 420,00 | 11 340,00 |
|  |  |  |  | dle pol.č. 56330: 27=27,000 [A] |  |  |  |  |
| 13 | 2017_OTSKP-SPK | 58271 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA DL I, vč. lože HDK 4/8 tl. 50mm, včetně zapískování spár suchým křemičitým dlažba z umělého kamene s výstupky na varovné a signální pásy vhodná do historického centra | M2 | 4,800 | 2 580,00 | 12 384,00 |
|  |  |  |  | nepojížděná dlažba: 6*0,8=4,800 [A] |  |  |  |  |
| 14 | 2017_OTSKP-SPK | 58272 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC DL I, vč. lože z betonu tl. 150mm a vyplnění spár MC dlažba z umělého kamene s výstupky na varovné a signální pásy vhodná do historického centra | M2 | 4,680 | 4 700,00 | 21 996,00 |
|  |  |  |  | pojížděná dlažba: (9,5+2,2)*0,4=4,680 [A] |  |  |  |  |
| 15 | 2017_OTSKP-SPK | 587201 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK horní hrana příčného prahu použity budou původní kostky vč doplnění lože HDK 4/8 tl. 40mm | M2 | 23,000 | 480,00 | 11 040,00 |
|  |  |  |  | dle pol.č. 56330: 23=23,000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 86 160,00 |
|  |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  |
| 16 | 2017_OTSKP-SPK | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ komletní provedení UV vč. zemních prací, přípojky a napojení do kanalizace | KUS | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  |  | dle Koor. sit: 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 17 | 2017_OTSKP-SPK | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 1,000 | 636,00 | 636,00 |
|  |  |  |  | dle zaměření: 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 4 636,00 |
|  |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |
| 18 | 2017_OTSKP-SPK | 914124 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT | KUS | 8,000 | 650,00 | 5 200,00 |
|  |  |  |  | dle situace DIO: A15: 4=4,000 [A] C4b: 1=1,000 [B] E13: 1=1,000 [C] P7: 1=1,000 [D] P8: 1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=8,000 [F] |  |  |  |  |
| 19 | 2017_OTSKP-SPK | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 5,000 | 50,00 | 250,00 |
|  |  |  |  | E7b: 1=1,000 [A] IZ5a: 2=2,000 [B] IZ5b: 2=2,000 [C] Celkem: A+B+C=5,000 [D] |  |  |  |  |
| 20 | 2017_OTSKP-SPK | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM vč. dovozu z mezideponie | KUS | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  |  | IP12: 1=1,000 [A] E13:1=1,000 [B] E8d: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D] |  |  |  |  |
| 21 | 2017_OTSKP-SPK | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. odvozu na mezideponii nebo na místo určené správcem komunikace | KUS | 5,000 | 200,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | IP12: 1=1,000 [A] E13:1=1,000 [B] E8d: 1=1,000 [C] P4: 1=1,000 [D] E2b: 1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F] |  |  |  |  |
| 22 | 2017_OTSKP-SPK | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. odvozu na mezideponii nebo na místo určené správcem komunikace vč. likvidace betonových patek | KUS | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
|  |  |  |  | dle situace DZ: 2=2,000 [A] |  |  |  |  |
| 23 | 2017_OTSKP-SPK | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4,000 | 385,00 | 1 540,00 |
|  |  |  |  | dle situace DZ: 4=4,000 [A] |  |  |  |  |
| 24 | 2017_OTSKP-SPK | 914922 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM dovoz z mezideponie vč. doplnění upevňovacího zařízení, patky,... | KUS | 1,000 | 1 125,00 | 1 125,00 |
|  |  |  |  | dle situace DZ: 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
| 25 | 2017_OTSKP-SPK | 914954 |  | SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON | KUS | 8,000 | 1,00 | 8,00 |
|  |  |  |  | dle situace DIO: 8=8,000 [A] |  |  |  |  |
| 26 | 2017_OTSKP-SPK | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vč. předznačení | M2 | 4,000 | 150,00 | 600,00 |
|  |  |  |  | vyznačení příčného prahu: 0,25*16=4,000 [A] |  |  |  |  |
| 27 | 2017_OTSKP-SPK | 916311 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 650,00 | 1 300,00 |
|  |  |  |  | dle situace DIO: 2=2,000 [A] |  |  |  |  |
| 28 | 2017_OTSKP-SPK | 916313 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | dle pol.č. 916311: 2=2,000 [A] |  |  |  |  |
| 29 | 2017_OTSKP-SPK | 916341 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ | KUS | 6,000 | 100,00 | 600,00 |
|  |  |  |  | dle situace DIO: 6=6,000 [A] |  |  |  |  |
| 30 | 2017_OTSKP-SPK | 916343 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 6,000 | 50,00 | 300,00 |
|  |  |  |  | dle pol.č. 916341: 6=6,000 [A] |  |  |  |  |
| 31 | 2017_OTSKP-SPK | 916361 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ | KUS | 5,000 | 100,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | dle sit. DIO: 5=5,000 [A] |  |  |  |  |
| 32 | 2017_OTSKP-SPK | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 5,000 | 50,00 | 250,00 |
|  |  |  |  | dle pol.č. 916361: 5=5,000 [A] |  |  |  |  |
| 33 | 2017_OTSKP-SPK | 916811 |  | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ | M | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 |
|  |  |  |  | odhadem: 30=30,000 [A] |  |  |  |  |
| 34 | 2017_OTSKP-SPK | 916813 |  | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ | M | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 |
|  |  |  |  | dle pol. č 916811: 30=30,000 [A] |  |  |  |  |
| 35 | 2017_OTSKP-SPK | 917424 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM kamenné obrubníky 1000/200/150 do bet. lože C20/25nXF3 tl. min 0,15m vč. obloukových prvků, řezání apod. | M | 59,000 | 1 165,00 | 68 735,00 |
|  |  |  |  | dle Koor. sit: 21+38=59,000 [A] |  |  |  |  |
| 36 | 2017_OTSKP-SPK | 917425 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM | M | 16,000 | 1 190,00 | 19 040,00 |
|  |  |  |  | dle Koor.sit: 16=16,000 [A] |  |  |  |  |
| 37 | 2017_OTSKP-SPK | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kompletní provedení vč zaslepení přípojky | KUS | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  |  | dle Koor.sit: 1=1,000 [A] |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 107 448,00 |
|  |  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 218 920,21 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vícepráce |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Méněpráce |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  |  | 218 920,21 |

| HARMONOGRAM |  |  | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| ČASOVÝ Rekonstrukce ulice Kostelní-2. etapa, Jindřichův Hradec | Duben | Květen | Červen | CELKEM |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
| Zpomalovací práh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 Požadavky objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 Příčný práh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekonstrukce Kostelní ulice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000 Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 Obytná zóna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 DIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 301 Kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 310 Vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 421 Chráničky metropolitní sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FINANČNÍ | 900 000,00 | 1 200 000,00 | 415 179,38 | 2 515 179,38 |