| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4230/SFDI/340153/4712/2021 CEO: 52/2021 | Mgr. Marie Borecká 266 097 201 | 16.02.2021 |

Objednávka zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci místnosti 203 a jejich přilehlých kopírovacích prostor

Pro Státní fond dopravní infrastruktury objednáváme zpracování projektu úprav interiéru kuchyňky ve 2.patře a jejich přilehlých kopírovacích prostor v níže uvedeném rozsahu provedených činností:.

| Přípravné práce - zaměření stávajícího stavu (VF1) | 8 000,- Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Vypracování studie (VF2) | 22 000,-Kč bez DPH |
| Vypracování dokumentace pro provádění interiéru (VF5) | 59 000,- Kč bez DPH |
| Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele (VF6) | 14 000,- Kč bez DPH |
| Spolupráce při výběru dodavatele (VF7) | 5 000,-Kč bez DPH |
| Autorský dozor projektanta (VF8) | 13 000,- Kč bez DPH |
| Vypracování dokumentace skutečného provedení (VF9) | 5 000,- Kč bez DPH |
| CELKOVÁ CENA: | 126 000,- Kč bez DPH (152.460,- Kč vč. DPH) |

Konečný termín předání vypracované dokumentace pro výběr dodavatele: konec 07/2021.

K datu předání zrekonstruovaného díla bude vypracována  a předána dokumentace skutečného provedení. Poté bude vystavena faktura se splatností: do 14-ti dnů od jejího vystavení

Nabídka obsahuje kompletní projektovou dokumentaci včetně všech profesních částí (architektonicko stavební část, elektro silnoproud, elektro slaboproud, voda, kanalizace).

Nabídka neobsahuje správní poplatky, průzkumy a speciální posudky, vizualizace.

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

………………………………

Ing. Hořelica Zbyněk

Ředitel SFDI

Dodavatel:

Ing. arch.   Robert Hofman

HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.

Radčina 522/14

161 00 Praha 6

IČO: 04746015

DIČ: CZ04746015

XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

Rozpočtová položka:

6121 01 Budovy, haly a stavby – technické zhodnocení

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

40  Architektonické služby, projektování, územní plánování, laboratorní služby (71240000-2  Architektonické, technické a plánovací služby

Potvrzení Objednávky

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 52/2021 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne 		………………………………………

Podpis 			………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově)	………………………………………