**Smlouva o dílo**

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění

# Smluvní strany

**Objednatel: Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.**

Cholínská 1120, 784 01 Litovel

IČ: 47150904

DIČ: CZ47150904

Zapsána u KS Ostrava, Oddíl C, vložka 3781

Zastoupen: Ing. Helena Stoupová, jednatel

Bankovní spojení: Sberbank, č.ú. 4200241069/6800

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

**a**

**Zhotovitel: Vít POSPÍŠIL VODOINSTALATÉRSTVÍ \* ZEMNÍ PRÁCE**

Babice 146, 785 01 Babice

IČ: 60022400

DIČ: CZ6911115343

Veden Živnostenským úřadem č.s. OŽÚ/00530/97/Ž1/ZF

Zastoupen: Vít Pospíšil

Bankovní spojení:

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

# Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací:

***„ŽEROTÍN – VODOVOD PRO 12 RD“***

v rozsahu dle dokumentace pro společné povolení zpracované AQOL, s.r.o. v březnu 2019 pod zakázkovým číslem 2018041. Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Šternberk, odborem životního prostředí pod č.j. MEST 98260/2019 dne 9.9.2019.

Přesný rozsah díla je dán výkazem výměr a nabídkou „Krycí list nabídky výstavba vodovodního řadu Žerotín PE RC90 SDR17“, které jsou přílohami této smlouvy.

# Lhůty plnění smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na termínu realizace díla do 30.4.2021.

# Cena plnění smlouvy

* + - 1. Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele ve smyslu ust. § 2620 OZ a činí **3.000,- Kč bez DPH za běžný metr** vodovodu.
      2. Výkaz výměr je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že vypracovaná nabídka je ve smyslu ust. § 2621 OZ úplný k řádnému provedení celého díla dle zadávací dokumentace objednatele.
      3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla /méněpráce, vícepráce/ bude cena díla po projednání a odsouhlasení upravena.

# V. Záruka za dílo

* + - 1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání **36 měsíců** ode dne předání díla a převzetí díla. Datum předání a převzetí díla bude uvedeno v „Zápise o předání a převzetí díla“. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla či nevhodnou údržbou.
      2. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu zhotovitele.
      3. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad do 5-ti dnů po obdržení reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění těchto vad.
      4. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen odstranit vady v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.
      5. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady v záruční době.

# VI. Platební podmínky a fakturace

* + - 1. Objednatel provede zhotoviteli platbu na základě měsíčního soupisu skutečně provedených prací vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem.
      2. Splatnost faktur je do **30 dnů** po doručení faktury objednateli.
      3. Na DPH se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92 a) odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Všechny platby se považují za splacené ze strany objednatele okamžikem jejich odepsání z účtu objednatele a jejich poukázáním na účet zhotovitele. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

# VII. Sankce

* + - 1. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve smluveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
      2. Za nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,-Kč za každý započatý týden.
      3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,-Kč za každý den prodlení.
      4. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
      5. Dohody o smluvních pokutách nevylučují povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním závazků odevzdat dílo či odstranit vady ve smluveném termínu.

# VIII. Ostatní ujednání

* + - 1. Zhotovitel vede na stavbě stavební deník a provádí do něj zápisy rozhodující pro provedení díla.
      2. Objednatel provádí do stavebního deníku zápisy z kontrol provádění díla, na jeho požadavek je zhotovitel povinen se k obsahu zápisu vyjádřit do 24 hodin.
      3. Zhotovitel provede stavbu v souladu s vydaným stavebním povolením a objednateli předá potřebné podklady pro žádost o kolaudaci.
      4. V případě vyskytnutí se nutných prací nezahrnutých v přípravné dokumentaci (tj. takových prací, jejichž potřeba vyvstane, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje) popř. víceprací vyžádaných objednatelem, bude toto smluvními stranami projednáno a pořízen dodatek k této smlouvě. O existenci nutných prací nad rámec přípravné dokumentace je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí a provést kalkulaci rozsahu a nákladnosti těchto prací.
      5. Zhotovitel bude po celou dobu výstavby zodpovídat za stav přechodného dopravního značení.
      6. Veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek bude zhotovitel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících.
      7. Zařízení staveniště, případné skládky a přechodné dopraní značení zajistí zhotovitel.
      8. Zhotovitel je povinen zabezpečit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele.
      9. Smlouva je vyhotovena ve dvou paré, z nichž každá strana obdrží jedno.

Přílohy:

1. Výkaz výměr
2. Krycí list nabídky výstavby vodovodního řadu Žerotín PE RC90 SDR17

V Litovli dne: 26.2.2021

……………………………………………… ……………………………………………

Vít Pospíšil Ing. Helena Stoupová