ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE:	04/2016

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE:	08/2016

## Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 		DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Sídlo: 		nám. T. G. Masaryka 29/35, 57101 Moravská Třebová

IČ:						720 53 453

DIČ:						CZ72053453

Zapsaná :                                                             v Registru zájmových sdružení Pardubického kraj

Bankovní ústav:				.

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	paní Soňa Borovcová, ředitelka

Tel.: 	+420 734 141 297

E-mail: 	borovcova.sona@seznam.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Vykydal

Tel.: 	+420 602 356 491

E-mail:	 lvykydal@vhos.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 					Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Sídlo:          		Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová

IČ:	       					28771346

DIČ:	       					CZ28771346

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Binka - jednatel

Tel.: 	+420 461 612 805

E-mail: 	p.binka@stavho.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vladimír Žváček – příprava výroby

Tel.: 	+420 461 612 802

E-mail: 	v.zvacek@stavho.cz

Sídlo:    Olomoucká 139/4, Moravská Třebová

(dále jen „Zhotovitel“)

Tento dodatek upravuje článek:

3.     LHŮTY A TERMÍNY

  - Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: 		24. 06. 2016

  - Termín dokončení stavebních prací se sjednává: 			nejpozději do 30. 4. 2017

  - Dílčí termíny plnění - dokončení:

Úsek 2	Lanškrounská – Lidická 				nejpozději do 29. 09. 2016

Úsek 4	Křižovatka 9. května					nejpozději do 29. 09. 2016

Úsek 3	Lidická – 9. Května 					nejpozději do 27. 10. 2016

Úsek 5	9. Května – Tyršova					nejpozději do 01. 12. 2016

Úsek 6	Tyršova – Bezručova					nejpozději do 31. 03. 2017

4.   CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy, se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

    - Cena díla bez DPH celkem		2.316.307,- Kč

    - Výše DPH					   486.424,- Kč

    - CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 		2.802.731,- Kč

Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.

Důvodem k navýšení prací o 41.617 Kč bez DPH byla záměna tvarovek v napojení odboček řadů na stávající vodovodní řady, v osazení 1 ks šoupěte DN 100 v křižovatce 9.května a 1 ks podzemního hydrantu nad rámec výkazu výměr.

2.   OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1  Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2.3  Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel

obdrží rovněž dvě vyhotovení.

2.4. Dodatek je v souladu s usnesením členské schůze svazku ze dne 14.2.2017 č. usnesení ……

Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny č.2

V Mor. Třebové dne 15.2.2017                                                      V Mor. Třebové dne 15.2.2017

Za Objednatele:	Za Zhotovitele: