| LES KANCŮ ! K 31.12.2020 |  |  |
| --- | --- | --- |
| POLOaOř | DETAIL | TOTAL BEZ DPH |
| VÝSTAVNÍ POPISKTVICENAKLADY (POPISKY VE SMLOUVĚ, NICMÉNĚ - POPISKY BYLY 3X | 18 HODIN DTP. A 500.- | 9 000,00 CZK |
| PŘELÉVANÝ, ZMĚNA KONEČNÉHO FORMATU U VSECH POPISEK, PRŮBĚŽNÁ PRACE MIMO | 4 HODINY ART DIREKCE, A 1 500,- | 6 000,00 CZK |
| smluvní TERMIN - ZMĚNY EXPONATÚ / OBSAHŮ VÝSTAVY APOD.). PROCES POKRAČOVAL DO LISTOPADU 2020. | PRODUKCE 3 HODINY, Á 700,- | 2 100.00 CZK |
| TOTAL POPISKY VICENAKLADY |  | 17 100,00 CZK |
| PLAKAT BŘETISLAVA VACHALY (NEBYLO VE SMLOVE) | 2 HODINY DTP, Á 500,- | 1 000,00 CZK |
|  | 1 HODINY PRODUKCE, A 700,- | 700,00 CZK |
| TOTAL plakat Břetislava vachaly |  | 1 700,00 CZK |
| VEDECKO výzkumná PUBUKACE EGYPT: |  |  |
| termín odevzdaní dle SMLOUVY 18.5.2020 SE NEDODRŽEL, NEDOSTALI JSME KOMPLETNÍ PODKLADY, NA PRAa SE POKRAČOVALO 1 DALSI MÉSICE, A2 DO PROSINCE 2020. VICENAKLADY NASKAKUJI PRACIV DALSICH MÉSldCH A. ÚPLNOU ZMĚNOU KONCEPTU VĚDECKO VÝZKUMNÉ PUBUKACE: |  |  |
| VEDECKO VÝZKUMNÁ PUBUKACE EGYPT V PRŮBĚHU PRÁCE NAVÍC KUENTEM ROZDĚLENA NA4 KNIHY 1. ČÁST CZ & 1. ČAST AJ, 2. ČÁST CZ & 2. ČAST AJ: |  |  |
| CZ VĚDECKO VÝZKUMNÁ PUBUKACE EGYPT: |  |  |
| 1. CAST CZ VĚDECKO VÝZKUMNÉ PUBUKACE EGYPT VICENAKLADY - NUTNÁ DALSI | 35 HODIN DTP, Á 500,- | 17 500,00 CZK |
| KOMUNIKACE KONCEPTU. ZASIlAnI PODKLADŮ POSTUPNĚ PO ČÁSTECH, NEKVALITNÍ | 12 HODIN ART DIREKCE Á 1 500,- | 18 000.00 CZK |
| FOTOGRAFIE, NUTNÉ ÚPRAVY, ZAPRACOVÁNI 3 KOL KOREKTUR NAViC | 10 HODIN PRODUKCE A 700,- | 7 000,00 CZK |
| 2. ČÁST CZ VĚDECKO VÝZKUMNÉ PUBUKACE - VZHLEDEM KE ZMĚNĚ KNIHY NUTNÝ NOVÝ | 0 HODIN ART DIREKCE Á 1 500,- | 12 000,00 CZK |
| LAYOUT. ZPRACOVALI JSME 3 VARIANTY, SCHVÁLENO, STÁLE NEMÁME DATA PRO SAZBU | 4 HODINY PRODUKCE Á 700 | 2 800,00 CZK |
| TOTAL CZ VĚDECKO VÝZKUMNÁ PUBLIKACE VICENAKLADY |  | 57 300,00 CZK |
| AJ VĚDECKO Výzkumná pubukace egypt: |  |  |
| AJ 1. ČÁST VĚDECKO VÝZKUMNÉ PUBLIKACE EGYPT - NEBYLA VE SMLOUVĚ, TZN. ROZPOČTUJEME, ZASLÁNO NA KLIENTA BŘEZEN 2020, S TERMÍNEM ODEVZDANÍ 18.5. 2020. | 368 STRAN, Á 90,- | 33 120,00 CZK |
| SCHVÁLENO). TERMiN ODEVZDANÍ SE NEDODRŽEL, NEDOSTAU JSME KOMPLETNÍ PODKLADY, | OBÁLKA | 1 500,00 CZK |
| NA PRAQ se POKRAČOVALO 1 DAlSI MÉSICE, AŽ DO PROSINCE 2020. VICENÁKIADÝ NASKAKUJI PRACi V DALSICH MÉSiCiCH. STUDIE, KTEROU JSME NA ZÁKLADĚ ZASLANÝCH PODKLADŮ ZPRACOVAU, JE POVAŽOVÁNA ZA NEPLATNOU. KLIENT KOMPLETNĚ ZMĚNIL | PRODUKCE | 8 500,00 CZK |
| PODKLADY. ZPRACOVALI JSME NOVĚ, MÁME ZAPRACOVANOU 2. KOREKTURU - 1 400 | DTP A PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA 5S HODIN, A 500,- | 27 500,00 CZK |
| KOREKTUR ZANESENÝCH RUKOU, TZN. VYSSÍ ČASOVÁ NÁROČNOST). TATO PUBLIKACE ČEKÁ NA FINÁLNÍ KOREKTURU A EXPORT TISKOVÝCH DAT. | ART DIREKCE 12 HODIN, A 1 500,- | 18 000,00 CZK |
| TOTAL VÉDECKO VÝZKUMNÁ PUBUKACE AJ 1. ČÁST VICENÁKLADY |  | 88 620,00 CZK |
| ARABSKÁ BROŽURA - PŘÍPRAVA OBÁLKY (MIMO SMLOUVU) | 4 HODINY DTP, A 500,- | 2 000,00 CZK |
|  | 1 HODINA ART DIREKCE, Á 1 500,- | 1 500,00 CZK |
| TOTAL ARABSKÁ BROŽURA |  | 3 500,00 CZK |
| SET NA VERNISÁŽ (IMPROVIZACE KUENTA, MIMO SMLOUVU) |  |  |
| KATALOG & OBÁLKY (PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA) | 2 HODINY ART DIREKCE / A 1 500,-, 4 HODINY DTP/ A 500,- | 5 000,00 CZK |
|  | PRODUKCE 2 HODINY, A 700,- | 1 400,00 CZK |
| TOTAL SET NA VERNISÁŽ |  | 6 400,00 CZK |
| PROJEKTOVÝ MANAGEMENT (ČERVENEC - PROSINEC 2020, MĚSÍCE NAD RAMEC SMLOUVY) | 89 HODIN, A 700,- (SLEVA Z BĚŽNÝCH A 1 000,-) | 62 300,00 CZK |
| PROJEKTOVÁ ADMINISTRATIVA (ČERVENEC - PROSINEC 2020, MĚSiCE NAD RÁMEC SMLOUVY) |  | 20 000,00 CZK |
| TOTAL PROJEKTOVÝ MANAGEMENT & ADMINISTRATIVA VICENÁKLADY |  | 82 300,00 CZK |
| TOTAL VICENAKLADY VÝSTAVA SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ 2020 |  | 256 920,00 CZK |