Evidenční číslo smlouvy dle evidence MČK: 2/00065293/2008/7/2021

Objednatel:

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

se sídlem Husovo nám. 87, 266 01 Beroun - Centrum

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 876

zastoupené: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou

IČ: 00065293

bankovní spojení: KB Beroun, č.ú. 1935131/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph,D., ředitelka

(dále jen „objednate1“)

a

Zhotovitelé:

Ing. arch. ČEPELÁK JAN

místem podnikání: 148 00 Praha - Chodov, Zlešická 1846/1

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 11

a v seznamu autorizovaných osob vedeném Českou komorou architektů pod poř. č. 00 847

IČ:18949916

DIČ: CZxxxxxxx

bankovní spojeni: xxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxx

a

Ing. Jan Červenák

místem podnikání: 198 00 Praha  - Hloubětín, V chaloupkách 401/31

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha l4

IČ: 12268542

DIČ: CZxxxxxxx

bankovní spojeni: xxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

- Preambule

V případě projektu rekonstrukce objektu č.p. 1141 ul. S. K. Neumanna, Berouna na budovu centrálního depozitáře sbírkových předmětů Muzea Českého krasu dle smlouvy o dílo č. 1/2008 ze dne 28. 5. 2008, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6 (dále jen „smlouva o dílo“), je realizována veřejná zakázka na stavbu depozitáře dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k nepředpokládaným a neočekávaným okolnostem při rekonstrukci budovy z 50. let 20. století a její relativní náročnosti bylo nutno řešit 29 změnových listů a prodloužit stavbu o 2 měsíce do února 2021. Aktuálně bylo zahájeno odstraňování nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí stavby.  S ohledem na odstraňování nedodělků a vad, zprovoznění technologií, zahájení dodávky a montáže regálů vyvstala potřeba objednatele na další navýšení hodin a finančních prostředků na výkon AD a jeho součinnost s objednatelem a TDI. Další potřeba objednatele vyvstala i s potřebou rozšíření standardních činností AD o činnosti nastandardní tj. konzultace a poradenství Ing. arch. Jana Čepeláka a Ing. Jana Červenáka  např. k dalšímu udržování potřebného klimatu v převzaté stavbě a následně po nastěhování sbírek v jednotlivých depozitářích, či účast na dalších jednáních, kontrolách či reklamačních řízeních  samostatně či v součinnosti s TDI tj. i ve fázi po předání a převzetí stavby a kolaudačního řízení. Rozšíření standardních činností se kromě nadstandardních činností AD týká i případných obstarávacích činností AD, pokud jejich potřeba ze strany objednatele nastane (může se týkat např. zpracování nebo doplnění návodů k provozu a údržbě stavby a nařízení (např. TZB, technologických režimů a dalších) nebo zajištění stanovisek jiných subjektů dle potřeb objednatele.

V těchto souvislostech je nutno rozšířit AD, navýšit počet hodin a finančních prostředků na výkon autorského dozoru v roce 2021 do doby stabilizace provozu nového depozitáře, včetně vhodného  vnitřního prostředí, a nastěhování sbírkového fondu muzea tj. do konce roku 2021 dle potřeb objednatele. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 1/2008 ze dne 28. 5. 2008 (smlouva je aktuálně evidována v evidenci smluv objednatele v souladu se Směrnicí zřizovatele č. 153 v platném znění pod č. 2/00065293/2008; tento dodatek potom pod č. 2/00065293/2008/7/2021).

- Změny smlouvy o dílo

Rekapitulace: Předchozím Dodatkem č. 6 ze dne 16. 9. 2020 Smlouvy o dílo z 28. 5. 2008 byly provedeny následující změny smlouvy:

  - Text odrážek čl. 5. odst. 5.1., věta první, druhá a třetí smlouvy by zrušen  a byl nahrazen  tímto zněním:

Cena za dílo dle článku 2. je sjednána na základě dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.408.800,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 SB., o dani z přidané 0hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 271.368,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.680.168,- Kč.

  - Text čl. 5. odst. 5.2. písm. e) a tabulka celkové ceny byly zrušeny a nahrazeny tímto zněním:

e) výkon autorského dozoru

| Sazba za 1 hod. bez DPH | 550,- Kč |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 15 měsíců x 22,4 = 336 hod. 184 800,- Kč |
| DPH | 38 808,- Kč |
| Cena včetně DPH | 223 608,- Kč |

Celková cena činí:

| Cena bez DPH | 1 408 800,- Kč |
| --- | --- |
| DPH | 271 368,- Kč |
| Cena včetně DPH | 1 680 168,- Kč |

  - Do čl. 6. odst. 6.5. smlouvy bylo přidáno následující znění:

„Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené služby dle čl. 5. odst. 5.2. písm. e) smlouvy za každý kalendářní měsíc zpětně podle skutečně poskytnutých služeb s uvedením časového rozsahu a označením, jaké služby byly poskytnuty.“

Změny smlouvy definované tímto dodatkem č. 7  Smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2008:

  - Text čl. 5. odst. 5.2. písm. e)  výkon autorského dozoru ve znění Dodatku č. 6 ze dne 16. 9. 2020 se tímto Dodatkem č. 7 doplňuje takto:

Rozsah výkonu autorského dozoru se navyšuje o dalších 185 hodin maximálně a výkon autorského dozoru se prodlužuje do 31. 12. 2021, což znamená při sazbě 550,- Kč za 1 hod. bez DPH, že cena za výkon autorského dozoru se navyšuje o 101.750,- Kč bez DPH tj. 123.117,50,- Kč včetně DPH maximálně. Účtován bude skutečně strávený čas. Celkový počet hodin a částka nemusí být vyčerpány.

Celková cena předmětu Smlouvy ze dne 28. 5. 2008 ve znění Dodatku č. 6 ze dne 16. 9. 2020 se tímto Dodatkem č. 7 mění takto:

Cena bez DPH		1.510.550,- Kč

DPH			292.735,50,- Kč

Cena včetně DPH  	1.803.285,50 Kč (cena maximálně přípustná)

(Pozn. celková cena s DPH je kombinací částek s DPH ve výši 19% a s DPH ve výši 21 %)

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

- Závěrečná ustanovení

  - Financování tohoto dodatku je zajištěno financováním z investičního fondu objednatele. Užití fondu investic bylo schváleno radou Středočeského kraje Usnesením č. 037-08/2021/RK ze dne 18. 2. 2021.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

  - Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatelem v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

| V Berouně dne 3. 3. 2021 ………………………….. Ing. arch. Jan Čepelák ………………………….. Ing. Jan Červenák | ……………………..………… RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. ředitelka |
| --- | --- |