**SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB**

**číslo SD/2021/0124**

**Objednatel Dodavatel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: Daniel Valášek

Mírové náměstí 19 adresa: Palackého 80, Jablonec nad Nisou

PSČ: 466 01 PSČ: 466 04

IČ: 262 340 IČ: 072 42 301

DIČ:CZ00262340 DIČ:

číslo účtu: 121-451/0100 kontaktní osoba: Daniel Valášek

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 776 770 044

kontaktní osoba: Štěpánka Gaislerová e-mail: stromybezrizika@gmail.com

tel.: 483 357 186

e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz

**Předmět objednávky**

**I**.

**Předmět smlouvy**

Objednáváme u Vás **kácení dřevin v lokalitách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.**

Mapové přílohy se stromy vyznačenými ke kácení byly součástí žádosti o cenovou nabídku.

**Ke kácení v areálu ZŠ Liberecká zatím nebylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení. Práce** je možné realizovat až **po vydání správního rozhodnutí**. O tom bude objednatel dodavatele informovat. V případě, že nebude povolení vydáno, neprovede dodavatel kácení a fakturu sníží o příslušnou částku dle nabídky. V případě, že bude povolení vydáno až po termínu sjednaném pro kácení, bude dohodnut náhradní termín kácení v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí.

Před zahájením kácení v areálu základní školy bude dodavatel v předstihu informovat ředitelství školy. O kácení v prostorách hlavního hřbitova a urnového háje bude v předstihu informovat správce hřbitova, pana Ladislava Kopala.

**Odpad vzniklý kácením musí být umístěn mimo komunikace** a nesmí bránit v průchodu osob či průjezdu vozidel. Odpad bude zlikvidován nejpozději do 5 dnů od dokončení prací v každé jednotlivé lokalitě, nejdéle však do 31.3.2021.

II.

**Termín plnění/dodání**

Kácení stromů proběhne v souladu s podmínkami stanovenými ve správních rozhodnutích o povolení ke kácení, nejpozději však **do 31.3.2021.**

Jakékoli prodlení v realizaci předmětu této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednatel si v  případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude zhotovitel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.

**III.**

**Cena a platební podmínky**

Celková cena je stanovena do výše **99 679,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).**

* Faktura za provedené práce je splatná do 14 dnů od data jejího vystavení
* Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.
* Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby objednatele.
* K faktuře bude přiložena kopie smlouvy.
* práce je možné fakturovat až po jejich fyzickém předání a převzetí
* k faktuře je nutné doložit  **informaci o množství dřevní hmoty vzniklé kácením (větve i dřevo dohromady) s informací, která dřevina převažovala (listnaté a jehličnaté dřeviny zvlášť). Údaj o množství lze uvádět buď v m3 nebo v tunách.**

IV.

**Záruční doba**

Dle platných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V.

**Závěrečná ustanovení**

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne: 3.1. 2021 V Jablonci n. N. dne:

…………………………….…………… …………………………….……………

Mgr. Pavel Kozák Daniel Valášek

vedoucí odboru technického

………………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová

vedoucí odd. správy veřejné zeleně

