Číslo smlouvy objednatele:




Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/18
SPA-2021-800-000056




Číslo zakázky zhotovitele: 553
Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

Název zakázky:
„Vodovod Skláře, vodovodní přípojky“
I.

Smluvní strany

Objednatel: 
CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem:
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČ: 
497 87 977
DIČ:


CZ49787977
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
14102331/0100
zastoupen ve věcech technických: xxx 

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
se sídlem
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ:
250 23 829 
DIČ:
CZ25023829
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676
zástupce ve věcech smluvních 
xxx 

xxx

dle VOR jedná každý statutár samostatně

zástupce ve věcech technických
xxx 
bankovní spojení
ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu
182 817 168/0300
tel. xxx, fax xxx, e-mail:  xxx
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u   o   d í l o,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení projektových a inženýrských služeb na akci „Vodovod Skláře, vodovodní přípojky“ v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení. Obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy
2.1
Zpracování souhrnné projektové dokumentace pro územní souhlas na vodovodní přípojky, a to pro soukromou i veřejnou část. Celkem se jedná o 43ks vodovodních přípojek.
Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu a rozsahu dle § 96 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v 6 vyhotoveních, v tištěné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální editovatelné formě (soubory ve formátu doc, xls, dwg nebo dgn).

2.2
Zajištění podkladů pro získání územního souhlasu včetně vyplnění oznámení záměru k vydání územního souhlasu.
2.3
Geodetické zaměření a geologický průzkum je v rozsahu prací související akce „Vodovod a kanalizace Skláře“ a rozsah je uvedený ve smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 2021/1, číslo smlouvy objednatele SPA-2021-800-000016 článek II Předmět smlouvy, odst.2.1.
2.4
Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vodovodní přípojky budou zpracovány jako samostatný stavební objekt a budou součástí výkazu výměr a soupisu stavebních prací související akce „Vodovod a kanalizace Skláře“  v rozsahu prací uvedených ve smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 2021/1, číslo smlouvy objednatele SPA-2021-800-000016 , článek II Předmět smlouvy, odst.2.6.
2.5
Zpracování kontrolního rozpočtu bude zpracováno jako samostatný stavební objekt související akce „Vodovod a kanalizace Skláře“ v rozsahu prací uvedených ve smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 2021/1, číslo smlouvy objednatele SPA-2021-800-000016, článek II Předmět smlouvy, odst.2.4.
III.
Cena díla

3.1
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání jednotlivých částí díla sjednanou cenu ve výši: 

Provedení místního šetření včetně cestovních náhrad

   500,00 Kč bez DPH

DPH 21 % 







   105,00 Kč

Celkem cena včetně DPH 





   605,00 Kč s DPH

Zpracování projektová dokumentace k územnímu souhlasu

2 500,00 Kč bez DPH

DPH 21 % 







   525,00 Kč

Celkem cena včetně DPH 





3 025,00Kč s DPH

Zajištění podkladů k získání územnímu souhlasu včetně vyplnění oznámení záměru k vydání územního souhlasu (bez správních poplatků)


   800,00 Kč bez DPH

DPH 21 % 







   168,00 Kč

Celkem cena včetně DPH 





   968,00 Kč s DPH

Celkem cena bez DPH za 1 přípojku





3 800,00 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH za 43 přípojek 



         163 400,00 Kč bez DPH
Ceny jsou platné a neměnné po dobu vykonávání činností dle předmětu nabídky v roce 2021.

3.3
V ceně za provedení díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží mimo správních poplatků (např. za zajištění vydání povolení stavby, za uložení sítí do komunikací apod.).
3.4
Cena obsahuje vlastní projektovou dokumentaci přípojky a zajištění podkladů k získání územnímu souhlasu a vyplnění oznámení záměru k vydání územního souhlasu.
3.5
Dohodnutá cena obsahuje dokumentaci v počtu vyhotovení uvedených výše. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další tištěná vyhotovení dokumentace v požadovaném množství za úhradu kopírovacích a kompletačních prací. 
IV.
Čas a místo plnění

4.1
Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
4.2
Termíny plnění:
Termín zpracování projektové dokumentace 

nejpozději do 4 měsíců od provedení místního šetření

Zajištění inženýrské činnosti a podkladů k získání územnímu souhlasu






předpoklad do 2 měsíců od zpracování PD

4.3
Termíny prací mohou být upřesněny dle dohody a potřeby objednatele písemným dodatkem k této smlouvě.

4.4
Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.
4.5 
Dojde-li v průběhu zpracování díla k případnému rozšíření nebo změnám projektu, které by znamenalo podstatnou změnu původního rozsahu díla, lhůty plnění se prodlouží o dobu nezbytně nutnou k provedení změny projektu.
4.7
Zhotovitel není v prodlení s předáním částí díla, je-li nedodržení lhůty k předání způsobeno okolnostmi, které nebylo možné v době uzavření této smlouvy o dílo předvídat nebo nebyly zhotoviteli známé, kdy termíny předání této části díla se prodlužují o dobu nezbytně nutnou k odstranění rozkolu způsobeného těmito okolnostmi. 

V.

Platební podmínky

5.1
Provedené práce budou objednatelem hrazeny po jednotlivých částech díla po jejich splnění a předání, na základě faktury vystavené zhotovitelem.

5.2
Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.

5.3
Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

5.4
Ve fakturách bude zúčtována DPH dle platných předpisů. Při poskytnutí stavebních, nebo montážních prací kód CZ CPA 41 až 43, bude zhotovitel fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno je povinen doplnit a přiznat výši daně podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
5.5
Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu xxx
VI.
Součinnost smluvních stran

6.1
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
6.3
Pokud se v průběhu realizace předmětu smlouvy objeví nutnost další součinnosti objednatele, zavazuje se objednatel tuto součinnost poskytnout v rozsahu a termínu, na kterém se smluvní strany dohodnou, a to tak, aby zhotovitel mohl splnit svůj závazek sjednaný v předmětu této smlouvy.

6.4
Dodržení sjednaných termínů plnění je závislé na součinnosti objednatele se zhotovitelem. Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost podle ustanovení tohoto článku, vyhrazuje si zhotovitel právo na změnu termínů realizace sjednaných činností dle předmětu této smlouvy včetně nároku na úhradu již provedených prací na základě předloženého soupisu. Tuto skutečnost zhotovitel sdělí statutárnímu zástupci objednavatele.

VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

7.1
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

7.2
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 
7.3
Odstoupit od této smlouvy lze pouze ze zákonných důvodů a v případě, že jedna ze smluvních stran poruší smlouvu závažným způsobem. V případě, že po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které jsou nepředvídatelné (vyšší moc) a nezávislé na vůli stran je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokázané náklady související s prováděním díla a cenu již skutečně provedených prací a úkonů.
VIII.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

8.1
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
8.2
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou.
8.3
Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.

8.4
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.
IX.

Ujednání všeobecné

9.1
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků.

9.2
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

9.3
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
9.4
Neupravené vztahy této smlouvy se řídí Občanský zákoníkem v platném znění.
9.5
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
V Chebu, dne





V Ústí nad Labem, dne 
____________________________


_______________________________

za objednatele





za zhotovitele






xxx
____________________________




za objednatele

[image: image1.jpg]Ministerstvo Zivotniho prostiedi



[image: image2.jpg]STATNi FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDT
CESKE REPUBLIKY




6

