SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

Podání žádosti o podporu z IROP, 
výzvy č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ pro projekty
„Stavební obnova zámku Kačina“, „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“ a „Rekonstrukce zámku Ohrada – hlavní budova a nádvoří“

níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřely smluvní strany

- Objednatel:

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (zkr. „NZM“)

se sídlem:	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7,

IČO:	750 75 741,

DIČ:	CZ75075741

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

zastoupená:	doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem

kontaktní osoba:	xxx

ID dat. schránky:	q4fgwym

(dále též jako „Objednatel")

a

- Zhotovitel:

Eurovision, a.s.

se sídlem: 	Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno

doručovací adresa:	Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 	276 91 845

DIČ: 	CZ27691845

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

zapsaná v OR:	vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 5056

kontaktní osoba (telefon; e-mail):

xxx

ID dat. schránky:	u59dzt2

(dále též jako „Zhotovitel“)

dále společně jen „Smluvní strany“

ve smyslu § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) tento

dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Preambule k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Vzhledem k tomu, že

- Objednatel má zájem o přidělení dotačních prostředků pro realizaci projektů s názvem 
„Stavební obnova zámku Kačina“ „a „Rekonstrukce zámku Ohrada – hlavní budova a nádvoří“,

- Objednatel na základě prošetření situace a doporučení zhotovitele realizovat projekt s názvem „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“ jiným způsobem než využitím dotačních prostředků,

- Smluvní strany mají zájem o vzájemnou spolupráci, jejímž účelem je přidělení dotačních prostředků pro realizaci předmětného projektu Objednatelem, a to za podmínek definovaných v této Smlouvě,

uzavírají Smluvní strany tento Dodatek ke Smlouvě.

Čl. 1.

1. Odstavec v článku III. „Cena díla a způsob úhrady“ Smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení činností stanovených v čl. I odst. 2 písm. a) – c), je cena dle této Smlouvy stanovena v celkové výši 278 000 Kč bez DPH, tj. dle projektů:

1)	„Stavební obnova zámku Kačina“ 145 600 Kč bez DPH,

z toho cena za zpracování Studie proveditelnosti dle odst. 2. písm. b) článku I. Smlouvy 
činí 100 000 Kč bez DPH,

2)	„Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“ 11 500 Kč bez DPH,

3)	„Rekonstrukce zámku Ohrada - hlavní budova a nádvoří“ 120 900 Kč bez DPH,

z toho cena za zpracování Studie proveditelnosti dle odst. 2. písm. b) článku I. Smlouvy 
činí 87 000 Kč bez DPH.

Čl. 2.

1. Odstavec v článku IV. „Doba plnění“ Smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že Vypracování žádostí o dotaci bude provedeno nejpozději do 28. 3. 2017.

Čl. 3.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek ke Smlouvě před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany jsou srozuměny, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude tento dodatek uveřejněný v Registru smluv.

- Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 „Změnový list“.

| V Praze dne ….. 2017 …………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (Objednatel) | V Brně dne ….. 2017 ……………………….………………………… Eurovision, a.s. (Zhotovitel) |
| --- | --- |

| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podání žádosti o podporu z IROP, výzvy č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ pro projekty „Stavební obnova zámku Kačina“, „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“ a „Rekonstrukce zámku Ohrada - hlavní budova a nádvoří“ |  |  |
| Smlouva: Objednatel: Zhotovitel: | SML 158/700/2016, č.j. NZM 2016/409; Dodatek (1) č.j. NZM 2017/401 Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (zkr. „NZM“) Eurovision, a.s. | Číslo ZL |
|  |  | 1 |
| Název ZL: | Podání žádosti o podporu z IROP, výzvy č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ pro uvedené projekty – úprava předmětu plnění. |  |
| Předmět změny: Snížení a zvýšení plnění obsahu smlouvy pro projekty: 1) „Stavební obnova zámku Kačina“ 2) „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“, 3) „Rekonstrukce zámku Ohrada - hlavní budova a nádvoří“ |  |  |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): V průběhu řešení plněné předmětu smlouvy bylo rozhodnuto nepokračovat v přípravě projektu „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“ z důvodu mj. rozpočtu projektu IROP. U dalších dvou projektů („Stavební obnova zámku Kačina“ a „Rekonstrukce zámku Ohrada - hlavní budova a nádvoří“) bylo třeba uskutečňovat průběžnou úpravu s kontrolou rozpočtu stavebního a upravovat rozpočet projektu z důvodu doplnění a průběžné kontroly zpracování projektové dokumentace o další požadavky (interiér, park, aj.). Dále objednatel společně se zhotovitelem (jako poradenskou organizací) konzultoval nad rámec smlouvy požadavky výzvy č. 52 se správními orgány, s orgány památkové péče a se zpracovatelem projektové dokumentace. |  |  |
| Změna č. 1 Projekt „Stavební obnova zámku Kačina“ Vliv na celkovou cenu díla: NE Méněpráce / vícepráce: vícepráce Původní cena: 112.000 Kč bez DPH Nová cena: 145.600 Kč bez DPH (tj. nárůst o 30%) Z toho cena za zpracování Studie proveditelnosti dle odst. 2. písm. b) článku I. Smlouvy: 100 000 Kč bez DPH |  |  |
| Změna č. 2 Projekt „Rekonstrukce zámku Ohrada – zbrojnice/stodola“ Vliv na celkovou cenu díla: NE Méněpráce / vícepráce: méněpráce Původní cena: 72.000 Kč bez DPH Nová cena: 11.500 Kč bez DPH (tj. snížení o cca 85%) |  |  |
| Změna č. 3 Projekt „Rekonstrukce zámku Ohrada – hlavní budova a nádvoří“ Vliv na celkovou cenu díla: NE Méněpráce / vícepráce: vícepráce Původní cena: 93.000 Kč bez DPH Nová cena: 120.900 Kč bez DPH (tj. nárůst o 30%) Z toho cena za zpracování Studie proveditelnosti dle odst. 2. písm. b) článku I. Smlouvy: 87 000 Kč bez DPH |  |  |
| Vliv změn a termín dokončení: NE |  |  |
| Vliv změn na celkovou cenu: NE (zůstává ve sjednané výši 278.00 Kč bez DPH) |  |  |
| Přílohy: nejsou |  |  |
| Podpis zhotovitele: Název zhotovitele: Eurovision, a.s. Jméno/Funkce: Datum: |  |  |
| Vyjádření a podpis zástupce objednatele: S obsahem změnového listu souhlasím. xxx Datum: |  |  |