- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3010H1200010 ze dne 6. 11. 2020

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXX, investiční referent

a

2) Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 08

Doručovací adresa:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

České Budějovice 370 08

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

- Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev.č. 3010H1200010 ze dne 6. 11. 2020 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Třeboň – stavební úpravy – provozovna a obchodu bylinky od světa“

III.

- Cena díla (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto:

Cena dle SOD: 953 127, 02 Kč bez DPH + 200 156, 67 Kč DPH (21%) = 1 153 283, 69 Kč včetně DPH (21%)

(slovy: jedenmilionjednostopadesáttřitisícdvěstěosmdesáttři korun českých a šedesátdevět haléřů)

Dodatečné více práce:

Změnový list č. 1.: 88 966, 81 Kč bez DPH + 18 683, 03 Kč DPH (21%) = 107 649, 84 Kč včetně DPH (21%)

(slovy:  jednostosedmtisícšestsetčtyřicetdevět korun českých a osmdesátčtyři haléřů)

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

1 042 093, 83 Kč bez DPH + 218 839, 70 Kč DPH (21%) = 1 260 933, 53 Kč včetně DPH (21%)

(slovy: jedenmiliondvěstěšedesáttisícdevětsettřicettři korun českých a padesáttři haléřů)

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel

4.3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

4.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3010H1200010 ze dne 6. 11. 2020 č. j.: NPÚ – 430/86689/2020 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2021			          V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2021

……………………………………	                                   		 ……………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.						             XXXXXXXXXXX

ředitel		  			 	                     jednatel