Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 11. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:			INGPRO IWB, s.r.o.

Sídlo:					28. října 159/214, Mariánské Hory, 702 00 Ostrava

IČO / DIČ:	25852736/CZ25852736

Zapsán v obchodním rejstříku  Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22076.

Název akce - „VT Lomná km 12,190, provizorní zajištěni balvanitého skluzu“, stavba č. 3316, VZ 967

V souladu se zněním  čl. 9. bod 9.2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 2. Doba plnění –bod  2.1. nově zní takto:

2.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- Zahájení díla:						listopad 2016

- Ukončení stavebního díla a předání objednateli:		do 15.12.2017.

Změna termínu dokončení díla je z důvodu špatných klimatických vlivů.

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne							v Ostravě dne

Ing. Jiří Pagáč	Ing. Pavel Cabák

generální ředitel	jednatel