strana 2

Dodatek č. 1 

ke smlouvě č. 12921811 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

zastoupený Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR 




(dále jen „Fond“)

a

obec Horní Město 
kontaktní adresa: Obecní úřad Horní Město, Horní Město 97, 793 44 Horní Město
IČO: 00296015

zastoupená Mgr. Lenkou H o l e š o v o u, starostkou
(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 12921811 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 12. 3. 2020 (dále jen „Smlouva“):

1.

Termín ukončení stavebních a montážních prací uvedený v článku IV, bod 1), písm. q) za první odrážkou se mění na 9/2021, přitom se konstatuje, že akce byla zahájena v 5/2020.
2.

Termín ukončení realizace akce uvedený v článku IV, bod 1), písm. q) za druhou odrážkou se mění na 11/2022.

3.

Termín předložení podkladů k ZVA uvedený v článku IV, bod 1), písm. r) se mění na 2/2023.

4.
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

5.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv                a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

V 

dne:







             V Praze dne:








 

………………………………………….




             ……………………………………

zástupce příjemce podpory




             zástupce Fondu

2

