Číslo smlouvy objednatele: SD/20210021

Číslo smlouvy zhotovitele: ……………...

# Smlouva o dílo

**Smluvní strany**

**OVANET** a.s. **STAVPRESS SMART s.r.o.**

Hájkova 1100/13 28. Října 3117/61, 702 00, Ostrava – Mor. Ostrava

702 00 Ostrava

Zastoupena členem představenstva Zastoupená jednatelem společnosti Tomášem

Ing. Michalem Hrotíkem Středulou

IČO: 25857568 IČO: 06439799

DIČ: CZ25857568 (plátce DPH) DIČ: CZ06439799

Peněžní ústav: xxx Peněžní ústav: xxx

Číslo účtu: xxx Číslo účtu: xxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS

u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2335 v Ostravě, oddíl C, vložka 71934

dále jen **objednatel** dále jen **zhotovitel**

**Obsah smlouvy**

### Úvodní ustanovení

* + 1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy o dílo, (dále jen smlouvy) vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními (zejména ust. § 2586 a násl.) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“ nebo „OZ“).
    2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
    3. Účelem této smlouvy je výstavba veřejné komunikační sítě (dále také „síť“), tj. dodávky materiálu a prací související s pokládkou HDPE chrániček a svazků mikrotrubiček.
    4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
    5. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody s limitem pojistného, který na jednu škodnou událost nesmí být nižší než 2 mil. Kč. Pojistnou smlouvu zadavatel kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
    6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
    7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám.

### Předmět smlouvy

* + 1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci následujících staveb:
    - Optická trasa xxx
    - Optická trasa xxx
    - Přeložení nadzemních tras: úsek: xxx
    - Optický propoj xxx
    - Připojení xxx
    - Připojení xxx
    - Připojení objektu xxx
    - Kamerový systém na křižovatce xxx

(dále jen „stavba“)

a to v souladu s požadavky objednatele **dle zadávací dokumentace**, **s příslušnou projektovou dokumentací potvrzenou stavebním úřadem, s rozhodnutím o umístění stavby a s předpisy upravujícími provádění stavebních děl a s podmínkami této smlouvy.**

* + 1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření a geometrického plánu, dle zadání objednatele v souladu s předanou zadávací dokumentací.
    2. Zhotovitel zajistí kompletnost a plynulost dodávek prací a služeb, koordinaci prací a zavazuje se respektovat dílčí požadavky objednavatele, které budou řešeny na úrovni projektových manažerů. Zhotovitel zajistí na své náklady, před zahájením výkopových prací, vytýčení hranic dotčených parcel tak, aby uložení HDPE chrániček a svazků mikrotrubiček odpovídalo předaným projektovým dokumentacím schváleným v územních řízeních.
    3. Předmětem této smlouvy je zhotovení zemních prací pro výstavbu optické sítě, nákup souvisejícího materiálu a položení ochranných trubek, dle přiložených dokumentací (zejména dle platného Územního rozhodnutí, vyjádření a požadavků orgánů státní správy, správců inženýrských sítí i jiných správců případně majitelů v dokladových částech dokumentací uvedených). Součástí dodávky je inženýrská činnost spojená s realizací předmětu díla (jednání s úřady – zajištění stavby, vytýčení inženýrských sítí, poplatky za zábory veřejného prostranství, případný odvoz přebytečné zeminy a vybouraného materiálu na skládku včetně poplatků apod.)

### Vlastnictví

* + 1. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanizace a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel.
    2. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta sjednaným pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
    3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
    4. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla. Vlastnické právo ke stavbě dle článku II. této smlouvy přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí stavby, tj. podpisem předávacího protokolu. Nebezpečí škody na dané stavbě přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí.

### Doba a místo plnění

* + 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do:
    - Optická trasa xxx
    - Optická trasa xx
    - Přeložení nadzemních tras: xxx
    - Optický propoj xxx
    - Připojení xxx
    - Připojení xxx
    - Připojení objektu xxx
    - Kamerový systém na křižovatce xxx
    1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu. Předávací protokol slouží jako podklad k fakturaci.
    2. Místem plnění závazků zhotovitele ze smlouvy je místo realizace díla.

### Cena díla

* + 1. Smluvní strany se dohodly na ceně stavby dle článku II. této smlouvy **v celkové hodnotě bez DPH 3 617 367 Kč.**
    2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s řádným provedením díla včetně nákladů spojených s požadavky orgánů státní správy, správců inženýrských sítí i jiných správců případně majitelů uvedených v projektové dokumentaci dané stavby schválené v územním řízení, tj. včetně poplatků za zvláštní užívání komunikací, zvýšených nákladů za opravu povrchů nad rámec výkopu apod. a splnění podmínek v nich stanovených, záborů veřejného prostranství, vypracování projektu přechodné úpravy provozu a projednání přechodné úpravy provozu v komisi OŘD při Ostravských komunikacích a.s., podání žádostí v zastoupení investora u jednotlivých staveb o zvláštní užívání komunikace příslušné silniční správní úřady, ÚMOby, náklady na dodržení všech podmínek u vedených ve vyjádření DIAMO, s.p., Odštěpný závod Odra včetně zajištění dozoru POBD a provádění požadovaných měření apod.
    3. Cena díla může být na základě méně či více-prací upravena, a to písemným dodatkem k této smlouvě.
    4. Cena díla stavby dle článku II. této smlouvy je dohodnuta jako cena bez DPH, nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti této smlouvy.
    5. K ceně dle bodu 1. tohoto článku bude v daňovém dokladu doúčtována DPH v zákonné výši.

### Jakost díla

* + 1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho využívání pro stanovené účely. Takovými vlastnostmi jsou zejména využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochrana životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci. Ke zhotovení díla se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, na které bylo vydáno prohlášení o shodě (značka CE).
    2. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

### Provádění díla

* + 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění díla zápisem ve stavebním deníku. Součástí předání staveniště jsou následující doklady: objednatelem schválená prováděcí projektová dokumentace, kopie územního rozhodnutí o umístění stavby včetně vyznačení právní moci.
    2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla, popřípadě jeho části osobu uvedenou v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 2 této smlouvy s tím, že provedením díla nebo její části osobou uvedenou v seznamu poddodavatelů není dotčena odpovědnost zhotovitele, jako by dílo provedl sám.
    3. Za zhotovitele je odpovědnou (oprávněnou) osobou za plnění této smlouvy:

V oblasti realizační (stavbyvedoucí): Tomáš Středula, jednatel společnosti

V oblasti obchodní a smluvní: Tomáš Středula, jednatel společnosti

Za objednatele je odpovědnou (oprávněnou) osobou za plnění této smlouvy:

V oblasti realizační pověřený projektový manažer.

V oblasti obchodní a smluvní: Ing. Michal Hrotík

* + 1. Pověřený stavbyvedoucí zhotovitele nebo jeho zástupce bude po dobu výstavby přítomen na staveništi.
    2. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny stavebního úřadu, vydanými v průběhu udělování územního rozhodnutí pro realizaci stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
    3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení a proškolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
    4. Zhotovitel je povinen provedené práce a hotové části díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do jejich předání objednateli, a to na vlastní náklady.
    5. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně jeden pracovní den předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez omluvy z vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla dle článku II. této smlouvy.
    6. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
    7. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zákres skutečného provedení tras včetně vyznačení spojek na HDPE chráničkách (resp. mikrotrubičkách), kabelových komor apod., blokové schéma HDPE chrániček a svazků mikrotrubiček včetně uvedení délek a počtu v jednotlivých úsecích a barevného značení (ve formátu dwg, pdf.), fotodokumentace před a po ukončení stavby, geodetické zaměření stavby včetně souřadnic zachycujících hloubku uložení HDPE chrániček a svazků mikrotrubiček, geometrický plán, protokoly o kalibraci a tlaku těsnosti HDPE chrániček a svazků mikrotrubiček u staveb, kde je toto vyžadováno. Dokumentace skutečného provedení bude předána v elektronické podobě na CD (DVD) nosiči nebo USB disku a v tištěné podobě v počtu 2 pare. Dokumentace bude obsahovat také stavební deník, prohlášení o shodě použitých komponentů dodávky, technický list dodaných HDPE chrániček a svazků DuraMulti, DuraPack.
    8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo jeho části dle článku II. této smlouvy, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
    9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
    10. Objednatel se zavazuje převzít dílo dle článku II. této smlouvy i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla a zaplatit za ně.

### Stavební deník

* + 1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z  úvodního listu, denních záznamů a příloh.
    2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
    3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
    4. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:
    - základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
    - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
    - přehled smluv nebo objednávek včetně dodatků a změn,
    - seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
    - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění.
    1. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
    2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
    3. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant.
    4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
    5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
    6. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude objednateli průpis předán poštou, zašle objednatel své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
    7. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

### Předání díla

* + 1. Objednatel se zavazuje převzít dílo dle čl. II. této smlouvy ve stavu bez vad a nedodělků bez výhrad. Objednatel převezme dílo s výhradami, má-li drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla. Tyto drobné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu a budou zhotovitelem odstraněny ve lhůtách sjednaných v předávacím protokolu.
    2. Právo zhotovitele vyúčtovat objednateli cenu díla předmětu této smlouvy vzniká okamžikem předání a převzetí. V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími využití díla bude zhotovitelem vystaven daňový doklad na plnou výší smluvní ceny. Objednatel má právo uplatnit zádržné ve výši 20 % ceny příslušné stavby do odstranění těchto vad a nedodělků.
    3. Objednatel je oprávněn užívat dílo po jeho protokolárním převzetí.
    4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
    5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
    - označení díla,
    - označení objednatele a zhotovitele díla,
    - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
    - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
    - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, nebo důvod, který brání převzetí díla,
    - datum a místo sepsání zápisu,
    - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
    - seznam převzaté dokumentace,
    - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
    - soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
    1. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol, který se stane nedílnou součástí předávacího protokolu.
    2. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle čl. II. této smlouvy, dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
    3. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
    4. Objednatel je oprávněn nepřevzít předmět smlouvy v případě, že zhotovitel provedl práce v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy.
    5. Předávací protokol jsou oprávněni podepsat projektový manažer objednatele a stavbyvedoucí zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

### Odpovědnost za škodu

* + 1. Zhotovitel nese odpovědnost za původ odpadů na staveništi, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
    2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k  odvrácení škody nebo k  jejich zmírnění.
    3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci díla.

### Platební podmínky

* + 1. Zálohy nejsou sjednány.
    2. Na základě předávacího protokolu dané stavby vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, která kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat i tyto náležitosti:
* číslo a datum vystavení faktury,
* číslo smlouvy a datum jejího uzavření, předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
* jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, vč. kontaktního telefonu,
* datum splatnosti faktury,
* IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla,
* soupis provedených prací,
* označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno.
  + 1. Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
    2. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
    3. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře.
    4. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, DPH, nebo faktura nebude obsahovat některou předepsanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy nejpozději do 10 dnů ode dne jejího obdržení od zhotovitele. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta začíná běžet opět dnem doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
    5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

### Záruční podmínky a vady díla

* + 1. Dílo nebo jeho část dle článku II. této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo prováděcí projektové dokumentaci.
    2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část dle čl. II. této smlouvy v době předání. Po dobu záruky ručí zhotovitel za jakost provedených prací a použitého materiálu.
    3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců.
    4. Záruční doba na realizované stavby díla začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí jednotlivých staveb bez vad a nedodělků.
    5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle nebo jeho části dle čl. II. této smlouvy vada, objednatel bez zbytečného odkladu oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje, a to na telefonní číslo xxx, e-mail xxx, popřípadě jinou formou písemného oznámení s uvedením co nejpodrobnější specifikace zjištěné vady. Jakmile objednatel provede oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
    6. Zhotovitel započne s odstraněním záruční vady nejpozději do 24 hodin od doby oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 24 hodin od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
    7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
    8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude vyhotoven zápis. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odstavci 3. tohoto článku.

### Sankční ujednání

* + 1. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. IV, odst.1. této smlouvy je zhotovitel povinen u ostatních staveb zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění stavby za každý i započatý den.
    2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
    3. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění záruční vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení do odstranění.
    4. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
    5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

### Závěrečná ujednání

* + 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
    2. Dle § 1765 občanského zákoníku, smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
    3. Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
    4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní se smluvní strany pokusí odstranit jednáním před uplatněním u příslušného orgánu.
    5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou jejím obsahem, neposkytne třetím osobám pod sankcí 50.000,- Kč za jednotlivý případ.
    6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny DPH uvedené čl. V. odst. 5. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
    7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pouze písemnou dohodou. Smlouvu lze rovněž ukončit jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatně poruší ujednání stanovené v této smlouvě. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje neplnění závazku jednou smluvní stranou ani po uplynutí tří pracovních dnů ode dne doručení písemné urgence druhou smluvní stranou. Pro doručování platí, že doporučená korespondence byla doručena nejpozději třetím dnem ode dne odeslání.
    8. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné či druhé smluvní strany na smluvní pokutu a náhradu škody.
    9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
    10. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
    11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
    12. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde u jedné či druhé smluvní strany ke změně údajů uvedených v této smlouvě, je smluvní strana, na jejíž straně k této změně dojde, povinna bez zbytečného odkladu písemně tuto změnu druhé smluvní straně oznámit. V případě, že povinná smluvní strana tak neučiní, platí dosavadní údaje s tím, že smluvní strana, která tyto údaje druhé smluvní straně nesdělila, odpovídá této smluvní straně za veškeré škody, které vzniknou v příčinné souvislosti s nesplněním této smluvní povinnosti.
    13. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající, zveřejnit.
    14. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
    15. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.
    16. Osoby jednající a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že ji před podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy
    17. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

**Za objednatele Za zhotovitele**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

**Ing. Michal Hrotík Tomáš Středula**

člen představenstva jednatel společnosti

Číslo smlouvy objednatele: SD/202100xx

Číslo smlouvy zhotovitele: ……………...

Příloha č. 1

Počet stran: 1

Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavba** | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Cena včetně DPH** |
| 1)    xxx | xx,xx Kč | xx,xx Kč | xx,xx Kč |
| 2)    xxx | xx,xx Kč | xx,xx Kč | xx,xx Kč |
| 3)   xxx | xx,xx Kč | xx,xx Kč | xx,xx Kč |
| 4)    xxx | xx,xx Kč | xx,xx Kč | xx,xx Kč |
| 5)    xxx | xx,xx Kč | xx,xx Kč | xx,xx Kč |
| 6)    xxx | xx,xx Kč | xx,xx Kč | xx,xx Kč |
| 7)    xxx | xx,xx Kč | xx,xx Kč | xx,xx Kč |
| 8)    xxx | xx,xx Kč | xx,xx Kč | xx,xx Kč |
| **Celková cena** | **3 617 367,00 Kč** | **759 647,07 Kč** | **4 377 014,07 Kč** |

Číslo smlouvy objednatele: SD/202100xx

Číslo smlouvy zhotovitele: ……………...

Příloha č. 2

Počet stran: 1

Seznam poddodavatelů

xxx

V …………………. dne ……………….

Tomáš Středula, jednatel společnosti