### Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) ze dne 2.11.2020 na akci „Výstavba trojgaráže na parcele č. 417, k.ú. Žlutice“ mezi těmito stranami

## Objednatel

Název:		Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Žlutice

Sídlo:			Jiráskova 344, 364 52 Žlutice

Zastoupený:		Mgr. Jan Kubát, ředitel

IČ: 			70845433

DIČ: 			CZ00259438

Kont. osoba 		Lenka Pešáková

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel

Název:	KV Realinvest, s. r. o.

Sídlo:			Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

Jednající:			Lukáš Kolár, jednatel společnosti

IČ: 			29113903

DIČ: 			CZ29113903

Bankovní spojení:	Komerční banka,a.s.

Číslo účtu:		123-651190207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v Plzni, odd. C, vložka 25771

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

# Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2020 je změna doby plnění předmětu díla.

II.

Doba plnění

# Doba plnění předmětu díla se mění následovně:

Původní termín dokončení prací dle SOD:			21.03.2021

Nový termín dokončení prací dle Dodatku: 		            10.06.2021

Termín se mění o 80 kalendářních dnů z důvodu špatných klimatických podmínek a objemnějších výkopových prací.

IV.

Ostatní

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 11. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Ve Žluticích dne			       	V Karlových Varech dne

Za objednatele:				Za zhotovitele:

..............................……….......………   	………....................................................

###### Mgr. Jan Kubát, ředitel	       	    Lukáš Kolár, jednatel společnosti