

14420/2021-MZE-11153

dms_carovy_kod

mze000020107863

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: 14420/2021-MZE-11153  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 5. 3. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020004 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No576\_LPIS\_úpravy\_související\_s\_dotacemi.**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020004 *PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No576\_LPIS\_úpravy\_související\_s\_dotacemi*.

Nový termín: do 15.7.2021

Zdůvodnění:

V průběhu realizace a zahájení prací na *PZ 585 – LPIS a SDB – úpravy související s předtisky 2021* se ukazuje, že předmětné požadavky na změnu (PZ\_585 a PZ\_576) spolu úzce souvisí tematicky a technologicky (změnové žádosti, sdílená databáze) a z hlediska efektivního využití kapacit se jeví jako optimální řešit akceptaci těchto plnění společně. Toto bylo projednáváno na pracovní poradě LPIS s tím, že vývoj obou PZ je řízen operativně dle dalších aktuálních kritických potřeb MZe a je vhodné realizaci a akceptaci obou PZ úzce provázat a termíny pro akceptaci sladit.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Oleg Blaško  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: